| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |
| Постановление |  |
| от 22.03.2023 г. № 382 |  |
| г. Кинель |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 гг.» |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## Утвердить годовой отчёт за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской  области на 2017-2023 гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 10.11.2016г. №1771 (Приложение №1).

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- |

Трунов А.А. 8 (84663) 2-13-33,

Андреева Е.С. 8 (84663) 2-18-54

Рассылка: прокуратура, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 382 от 22.03.2023 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской  области на 2017-2023 гг.».

- Цели и задачи программы

Цели:

- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Кинельский Самарской области;

- Организация работы по осуществлению транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков УДС  муниципального района Кинельский Самарской области;

-совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП);

- обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-транспортной сети дорог муниципального района Кинельский Самарской области | снижение транспортного риска, снижение социального риска, снижение тяжести последствий. |
| 2 | сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов | сокращение количества погибших в результате ДТП, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. |
| 3 | уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории муниципального района Кинельский Самарской | снижение транспортного риска, снижение социального риска, снижение тяжести последствий. |
| 4 | обеспечение бесперебойных регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального района Кинельский путем выполнения подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский. | Обеспечено. В рамках исполнения условий муниципального контракта, заключенного с ООО "ЛогистикаСервис", в целях обеспечения бесперебойных регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам администрацией муниципального района Кинельский оплачено из средств местного бюджета 2 066,8 тыс.рублей |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 80,0 | 80,0 | 1,0 |
| 2 | Проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 1,0 |
| 3 | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский.» | % | 78,1 | 78,1 | 1,0 |
| 4 | Выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский | % | 100 | 100 | 1,0 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11. | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 100 | - | - | - | 100 |
| 22. | Проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 100 | 100 | - | - | - |
| .3. | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский.» | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 44. | Выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский | % | 100 | - | 96 | 103 | 102 |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

За 2022 год в рамках реализации муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

- использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения;

- проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения;

- оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района;

- выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский.

По итогам 2022 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2022 году, выполнены в полном объеме.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию программы в 2022 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 2 196,8 тыс. рублей, освоено 2 196,8 тыс.руб. до 31.12.2022 г., в том числе из местного бюджета 2 196,8 тыс.рублей.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2022г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района | 2 066,8 | 2 066,8 |
| ИТОГО: | 2 196,8 | 2 196,8 |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2019 по 2023 года. | Постановление № 2026 от 27.12.2022 г. | Действующий |

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 100.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1 =80,0/80,0=1

Р2 =50,0/50,0=1

Р3 =78,1/78,1=1

Р4 =100/100= 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (80,0/80,0+50,0/50,0+78,1/78,1+100/100)/4*100=100.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 2 196,8/2 196,8*100%= 100%.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 =4/4*100=100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

(100+100+100+100+83,7+100) / 6=97,28

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,7 |

3.10 Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной за 2022 год -100%, предлагается продолжить ее реализацию.