Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 27.12.2023г.  №  2353

г.Кинель

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 27.12.2023г.  №  2353

г.Кинель

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального района Кинельский на 2024-2028 годы».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Кинельский Самарской области, администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий муниципального  района    Кинельский на 2024-2028 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Трунова А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский		                                                В.А. Чихирев

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

Приложение к постановлению

от 27.12.2023г.  №  2353

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального района    Кинельский на 2024-2028 годы»

Муниципальная программа

"Благоустройство территорий муниципального района Кинельский на 2024-2028 годы"

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального района Кинельский на 2024-2028 годы" |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2023 г. № 538 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области" |
| Цели муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование эстетического вида территорий муниципального района Кинельский Самарской области |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество благоустроенных территорий муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы, реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 4 545,0 тыс. руб., из них: 2024г. – 319,7 тыс.руб., 2025г. – 2167,9 тыс.руб., 2026г. – 2 057,4 тыс.руб., 2027г. – 0 тыс.руб., 2028 г. – 0 тыс. руб. – за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 4 545,0 тыс. рублей, в том числе из них: в 2024 году – 319,7 тыс. рублей; в 2025 году – 2 167,9 тыс. рублей; в 2026 году – 2 057,4 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей. в 2028 году - 0,0 тыс. рублей. – за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета (при условии предоставления субсидий) – 0,0 тыс. рублей, в том числе из них: в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение состояния территорий муниципального района Кинельский Самарской области; создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения; повышение уровня благоустроенности территорий муниципального района Кинельский Самарской области. |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы реализации муниципальной программы, показатели и анализ рисков реализации муниципальной программы.

Благоустройство сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области не отвечает современным требованиям, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, парки, скверы, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Ранее в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального района    Кинельский  на 2019-2021 годы»  были реализованы мероприятия по обустройству 238 новых контейнерных площадок на территории сельских поселений муниципального района Кинельский, что сократило количество несанкционированных свалок и их негативное воздействие на окружающую среду. Также были благоустроены 17 военно-исторических мемориальных комплексов (памятников). Реализация подобных мероприятий увековечивает память погибших защитников Родины, позволяет привить чувство патриотизма для подрастающего поколения, чувства сопричастности к героическим событиям у старшего поколения. Несмотря на проделанную работу по реализации данных мероприятий актуальность благоустройства территорий сохраняется и в настоящее время.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории муниципального района Кинельский путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений поспособствует концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития муниципального района Кинельский, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Цель муниципальной программы не может быть достигнута без участия и взаимодействия администрации муниципального района Кинельский с привлечением предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, а также участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.

Реализация программы сопряжена с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита. При условии финансового обеспечения реализации Программы в заявленных объемах поставленная цель будет достигнута.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующей задачи:

совершенствование эстетического вида территорий муниципального района Кинельский Самарской области.

Сроки и этапы реализации программы:

Реализация программы рассчитана на 2024-2028 гг.

Программа реализуется в один этап.

Конечным результатом реализации муниципальной программы является:

– повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, достижение целей по приведению парков и скверов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, привитие жителям любви и уважения к своему району.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Решение задач в рамках реализации программы будет определяться достижением индикаторов (показателей) муниципальной программы, представленных в таблице №1.

Таблица №1

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Срок реализации | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального района Кинельский Самарской области. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача программы: совершенствование эстетического вида территорий муниципального района Кинельский Самарской области. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных территорий муниципального района. | 2024- 2028 | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №1.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального района Кинельский и средств, поступающих в местный бюджет из областного бюджета.

Ориентировочные объемы финансирования Программы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2.

Ориентировочные объемы финансирования Программы

| Источник финансирования | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Поступающие в бюджет муниципального района Кинельский средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального района Кинельский | 319,7 | 2167,9 | 2057,4 |  | 0,0 |
| Итого по Программе | 319,7 | 2167,9 | 2057,4 |  | 0,0 |

Объемы финансирования программы могут корректироваться, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и оценки эффективности реализации программы.

6. Описание мер правового и муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2025годы».

7. Механизм реализации муниципальной программы.

МБУ «Управление строительства архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

Приложение №1

к муниципальной программе "Благоустройство  территорий  муниципального  района    Кинельский  на 2024-2028 годы"

Перечень мероприятий муниципальной Программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| Благоустройство территорий муниципального района Кинельский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» | 2024 -2028 | 319,7 | 2167,9 | 0 | 0 | 0 | 2487,6 | Улучшение состояния территорий муниципального района Кинельский Самарской области; создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения; повышение уровня благоустроенности территорий муниципального района Кинельский Самарской области. |
| 2 | Благоустройство территории, в том числе: |  | 2026 |  |  | 2057,4 |  |  | 2057,4 |  |
| 2.1 | Благоустройство территории | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» | 2026 |  |  | 420,5 |  |  |  | Улучшение состояния территорий муниципального района Кинельский Самарской области; создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения; повышение уровня благоустроенности территорий муниципального района Кинельский Самарской области. |
| 2.2 | Благоустройство территории | МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области" | 2026 |  |  | 1636,9 |  |  |  | Улучшение состояния территорий муниципального района Кинельский Самарской области; создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения; повышение уровня благоустроенности территорий муниципального района Кинельский Самарской области. |
|  | Итого: |  |  | 319,7 | 2167,9 | 2057,4 | 0 |  | 4545 |  |