Заявка

на участие в конкурсном отборе инициативных проектов

в муниципальном образовании администрация муниципального района Кинельский

28 мая 2026 г.

Инициативная группа в лице уполномоченного лица Алясиной Натальи Владимировны, Главы сельского поселения Георгиевка, просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии проект инициативного бюджетирования «Парк памяти» - обустройство мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов напротив д.40 по ул.Центральной в селе Гурьевка.

599 776,77  рублей

( пятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 77 копеек)

(сумма прописью)

Прилагаемые документы:

1.  Проект  инициативного бюджетирования (далее - проект) на 3 л. в 1 экз.

2. Протокол собрания жителей с. Георгиевка  на 3 л. в 1 экз.

3. Лист регистрации участников собрания на 1л. в 1 экз.

4. Подписной лист в поддержку инициативы  на 1 л. в 1 экз.

5. Протокол заседания комиссии № 3 от 13.04.2026г. на 3 л в 1 экз.

6.  Локальный сметный расчет   на 8 л. в 1 экз.

7. Фотографии общего собрания на 1 л. в 1 экз.

8.  Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на 1 л. в 1 экз.

Заявитель  настоящим  подтверждает,  что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах, является достоверной и полной.

____________            Алясина Наталья Владимировна

(подпись)                (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

89276856320     ageorgievka@yandex.ru

телефон                        электронный адрес

Проект инициативного бюджетирования

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):

«Парк памяти» - обустройство мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов напротив д.40 по ул.Центральной в селе Гурьевка

2. Место реализации проекта

Самарская область, Кинельский район, село Гурьевка, улица Центральная, напротив д.40.

3. Описание проекта

В селе Гурьевка проживает 166 человек, жители этого небольшого села свято чтят память о своих земляках, защищавших Родину в годы великой Отечественной войны. Их имена занимают почётное место на специальном стенде в Доме культуры, но памятника, как особого места для поклонения великому подвигу, а также места для проведения митингов и других патриотических акций, в селе нет. Жители села неоднократно поднимали вопрос о необходимости установки памятника, рассматривали разные места его расположения. В то же время, в самом центре села, на пересечении улиц Центральной и Луганской, есть небольшой парк, заложенный местными жителями много лет назад. Парк имеет красивую прямоугольную форму, состоит из лиственных и хвойных деревьев разных возрастов, а также декоративных кустарников. Он находится в нескольких метрах от дороги, но благоустроенной тропинки к нему нет. Чтобы защитить саженцы, это место было огорожено деревянными столбиками с натянутой колючей проволокой. Сейчас это ограждение выглядит некрасиво, да и необходимости в нём больше нет.

Отсутствие в селе открытого для посещения в любое время благоустроенного мемориала негативно влияет на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание граждан, особенно подрастающего поколения. Кроме того, неухоженный вид сельского парка приводит к общей неудовлетворенности граждан качеством их жизни, уровнем её комфорта. Эти проблемы неоднократно озвучивали жители села на встречах с главой поселения.

3.1. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта

«Парк памяти» - обустройство мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов напротив д.40 по ул. Центральной в селе Гурьевка.

- Определить первичную необходимость основных средств.

- Разработка сметной документации.

- Разработать проект для предоставления на конкурс.

- Провести Общее жителей села Гурьевка. Цель - заручиться поддержкой при реализации проекта.

- Освещение о реализации проекта в СМИ, социальных сетях.

3.2. Ожидаемые результаты реализации проекта:

После реализации проекта в селе Гурьевка появится мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он станет не просто центральным объектом небольшого парка, уже имеющегося в селе, но и основным местом поклонения землякам, защищавшим Родину в годы войны на полях сражений. В парке будет обустроена площадка, на которой разместятся две стелы с именами односельчан-воинов. От автодороги до площадки будет обустроена тропинка. В любое время жители села, а также их гости, в том числе родственники участников войны, смогут посетить это место и почтить память наших защитников. Мемориал будет расположен на самом въезде в село, на пересечении его главных улиц, будет хорошо виден с автомобильной дороги каждому проезжающему и проходящему.

Инициированный самими жителями проект будет способствовать сплочению местного сообщества уже на стадии подготовки. Люди вместе обсуждали эскиз мемориала, материалы из которых он будет изготовлен, составляли списки воинов-односельчан, а определились со способами оповещения жителей о проекте, вариантами внесения денежного вклада, а также видами трудового и материального участия. Реализация проекта поможет выявить наиболее активных граждан, лидеров общественного мнения. Совместная работа во имя сохранения исторической памяти позволит сельчанам не только самореализоваться, но и подружиться, почувствовать себя полезными и важными членами общества. Особый эффект ожидается от привлечения к совместной работе детей и подростков, которые на примере взрослых увидят результат совместной деятельности. Реализация проекта значительно повысит уровень удовлетворенности в сфере благоустройства не только граждан с детьми, но и всех жителей и гостей села.

3.3. Техническая документации:

Локальный сметный расчет.

4.Объем затрат на реализацию проекта: 599 776,77 руб.

4.1.  Планируемые  источники  финансирования мероприятий проекта (стоимость

проекта):

| N п/п | Виды источников | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального образования | 599 776,77 |
| 2 | Средства населения | нет |
| 3 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |
| 4 | Итого | 599 776,77 |

4.2.Сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ.

Демонтаж имеющегося на территории ветхого ограждения парка, подрезка декоративных кустарников, посадка однолетних и многолетних цветов, обкос травы и уборка прилегающей территории.

5. Эффективность реализации проекта

5.1. Благополучатели проекта: жители села Гурьевка

Благополучателями при реализации данного проекта станут жители села Гурьевка  (пенсионеры, дети и их родители, а также гости села.

(группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта (например, дети, учащиеся школы, молодежь, жители пожилого возраста, население, проживающее на определенной улице населенного пункта, и т.д.)

Численность  благополучателей проекта, которые непосредственно или косвенно

получат пользу от реализации проекта:

- непосредственно_166_человек;

- косвенно_40___человек;

- всего__206__человек.

5.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан по отбору проекта:

Поддержали инициативу по данному проекту 17 человек.

5.3. Предварительная работа с населением по определению проблемы:

Собрание жителей села Гурьевка.

5.4.  Мероприятия  по  обеспечению  эксплуатации  содержания  объекта после

реализации проекта:

Дальнейшая эксплуатация объекта будет осуществляться жителями села Гурьевка, ответственность за сохранность реализуемого общественного проекта возлагается на Администрацию сельского поселения Георгиевка.

6. Информирование населения о подготовке и реализации проекта:

- досок/стендов                                          да/нет

- наличие публикаций в газетах             да/нет

- информация по телевидению               да/нет

- информация в сети Интернет               да/нет

7. Планируемый срок реализации проекта:   2026 год

8. Сведения об инициативной группе:

Уполномоченный представитель инициативной группы: Алясина Наталья Владимировна 89276856320, e-mail: ageorgievka@yandex.ru

Состав инициативной группы:

1.Алясина Н.В. (89276856320)

2.Меркурьева И.И. (89874419227)

3.Тигаева В.А. (89879287391)

4. Захарова С.Г.  (89272070134)

9. Дополнительная информация и комментарии:

Проект поддержан на собрании жителей села Гурьевка

Дата проведения:     17.04.2026 г.