Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от        09.06.2026г.     №   932

г.Кинель

«О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории

муниципального района Кинельский

на 2022-2028 годы».

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» Трунова А.А.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Официальное опубликование».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального района Кинельский |  | В.А. Чихирев |
| --- | --- | --- |

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от   09.06.2026г.   №  932

Изменения

в муниципальную программу

«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы»».

- Позицию объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования – 564 855,5 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 52 765,2 тыс. рублей; 2023 год – 23 095,5 тыс. рублей; 2024 год – 54 286,9 тыс. рублей; 2025 год – 124 846,7 тыс. рублей; 2026 год – 224 466,8 тыс. рублей; 2027 год –67 266,5 тыс. рублей; 2028 год – 18 127,9 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- Абзац первый Раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются средства в объеме 564 855,5 тыс.  рублей, в том числе в 2022 году – 52 765,2 тыс. рублей, в 2023 году – 23 095,5 тыс. рублей, в 2024 году – 54 286,9 тыс. рублей, в 2025 году – 124 846,7 тыс. рублей, в 2026 году – 224 466,8 тыс. рублей, в 2027 году – 67 266,5 тыс. рублей, в 2028 году – 18 127,9 тыс. рублей.».

- п. 1.134-1.179 Раздела 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| п/п | Наименования цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации |  |  | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.рублей. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 52765,20407 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 36277,85006 | 23095,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267 |  | 54286,91281 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 24990,82584 | 124846,66072 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 81403,8345 | 224466,75786 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 193063,88243 | 67266,50778 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 62367,29363 | 18127,94798 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 13964,74 |  |
| 1 | Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022-2028 | 43860,11319 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 30653,97286 | 22745,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267 |  | 43388,52143 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 20527 | 117887,21994 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 77402,08869 | 195039,05444 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 166683,12089 | 49087,73252 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 48371,36363 | 11627,90698 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.134 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2. Благоустройство территории. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 4114,05505 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.135 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2. Замена наружных сетей теплоснабжения. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 267,50253 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.136 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37. Наружные сети водоотведения. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 118,44242 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.137 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37. (сверх софинансирование) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 4345,53498 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3737,16008 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.138 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2 (сверх софинансирование) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 7676,248 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 6601,57328 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.139 | Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 (устранение предписаний) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 900,26608 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 774,22883 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.140 | Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул.Юбилейная, 4 (устранение предписаний) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 6000 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5160 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.141 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 55а (устранение предписаний) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2238,01824 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 1924,69568 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.142 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Домашкинская, 2 (устранение предписаний) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 456,90601 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 392,93917 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.143 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Кинельский Самарской области | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 75,6 | 1201,4 | 1605,3 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.144 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37. Художественное оформление. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.145 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2. Художественное оформление. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.146 | Обследование здания СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1А. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 125 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.147 | Выполнение работ по подготовке акта технического осмотра, рабочей и сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1А." с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 400,366 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.148 | Обследование здания ГБОУ СОШ п. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.22. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 130 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.149 | Выполнение работ по подготовке акта технического осмотра, рабочей и сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.22." с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 498,065 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.150 | Обследование и выполнение работ по подготовке акта технического осмотра здания СП ДС «Ромашка» ГБОУ СОШ с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д.4. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 409,5 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.151 | Выполнение работ по подготовке проектной документации и ведомостей объемов работ по объекту: "Капитальный ремонт здания СП ДС «Ромашка» ГБОУ СОШ с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д.4." | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 413 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.152 | Выполнение работ по разработке типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания СП ДС «Ромашка» ГБОУ СОШ с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д.4." с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 410 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.153 | Обследование и выполнение работ по подготовке акта технического осмотра здания ГБОУ СОШ с. Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Советская, д.8 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 585,5 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.154 | Выполнение работ по подготовке проектной документации и ведомостей объемов работ по объекту: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Советская, д.8." | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 590 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.155 | Выполнение работ по разработке типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Советская, д.8." с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 590 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.156 | Услуги по разработке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» структурное подразделение ГБОУ СОШ, находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Большая, д.45 (4 этап)» с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.157 | Услуги по разработке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А. Ремонт фасада» с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.158 | Услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2,55986 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.159 | Услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, 2» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 3,923 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.160 | Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ, находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Большая, д.45. (4 этап)» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 107,33096 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.161 | Услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А.» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 38,90944 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.162 | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1. Ремонт покрытия территории школы.» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.163 | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт СП детский сад ГБОУ СОШ с. Чубовка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул.Юбилейная, 4. Ремонт теневого навеса, ремонт асфальтового покрытия территории детского сада, ремонт полов и стен в помещениях детского сада.» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 85,57446 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.164 | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт СП детский сад ГБОУ СОШ с. Бузаевка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 55а. Ремонт теневого навеса, ремонт асфальтового покрытия территории детского сада.» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.165 | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Домашка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Домашкинская, 2. Ремонт стен в коридоре, ремонт пола в спортзале.» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.166 | Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п.Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Комсомольский, ул.Молодежная, д.1А» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 152,99229 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.167 | Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Советская, д.8." | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 148,28815 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.168 | Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул.Юбилейная, 4" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 146,74482 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.169 | Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2» с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.170 | Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.22." | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 196,49424 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.171 | Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов образования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 1184,1966 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.172 | Выполнение работ по строительному контролю на объекте: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37." | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 979,3493 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.173 | Выполнение работ по строительному контролю на объекте: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, 2." | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 1736,50448 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.174 | Выполнение работ по строительному контролю на объекте: "Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Богдановка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 12А." | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 870,93023 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.175 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2. Художественное оформление кабинетов и пространств в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (2 этаж) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 600 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.176 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37. Художественное оформление кабинетов и пространств в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (2 этаж) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 600 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.177 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бобровка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, улица Кирова, д. 28 Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 3488,37209 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3000 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.178 | Капитальный ремонт здания СП детского сада «Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул.Набережная д.32 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 46015,58177 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 45371,36363 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.179 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бобровка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, улица Кирова, д. 28 Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 11627,90698 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |