                            							
                  Администрация							
Муниципального района Кинельский                                                    
                Самарской области
	
           Постановление	ПРОЕКТ	
	
             от                         №   	
                        г.Кинель	



«О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории 
муниципального района Кинельский 
на 2022-2028 годы».


В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» Трунова А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Официальное опубликование».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


	Глава муниципального  
района Кинельский
	
	В.А. Чихирев




















Трунов А.А. 8-84663-21333
Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.
                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации
муниципального района Кинельский
           от                             №   

Изменения
в муниципальную программу
 «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы»».
1. Позицию объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования – 571 436,1
  тыс.  рублей, в том числе:
2022 год – 52 765,2 тыс. рублей;
2023 год – 23 095,5 тыс. рублей;
2024 год – 54 286,9 тыс. рублей;
2025 год – 124 846,7 тыс. рублей;
2026	год – 231 047,4 тыс. рублей;
2027	год –67 266,5 тыс. рублей;
2028	год – 18 127,9 тыс. рублей.




2. Абзац первый Раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:  
 «Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются средства в объеме 571 436,1 тыс.  рублей, в том числе в 2022 году – 52 765,2 тыс. рублей, в 2023 году – 23 095,5 тыс. рублей, в 2024 году – 54 286,9 тыс. рублей, в 2025 году – 124 846,7 тыс. рублей, в 2026 году – 231 047,4 тыс. рублей, в 2027 году – 67 266,5 тыс. рублей, в 2028 году – 18 127,9 тыс. рублей.».
3. п. 1.133, 1.174, 1.187-1.194, 3.11 Раздела 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:


	п/п
	Наименования цели, задачи, мероприятия
	Ответственные исполнители
	Соисполнители
	Срок реализации
	
	Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.рублей.
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	52765,20407 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 36277,85006
	23095,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267
	54286,91281 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 24990,82584
	124846,66072 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 81403,8345
	231047,38461 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 192045,20714
	67266,50778 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 62367,29363
	18127,94798 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 13964,74
	 

	1
	Ремонт, строительство и реконструкция зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2022-2028
	43860,11319 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 30653,97286
	22745,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267
	43388,52143 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 20527
	117887,21994 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 77402,08869
	201625,17683 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 165668,9456
	49087,73252 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 48371,36363
	11627,90698 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.133
	Капитальный ремонт фасада здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Красносамарское ул. Базарная 5
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2026
	
	
	
	
	1263,25003
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.174
	Выполнение работ по строительному контролю на объекте: "Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Богдановка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 12А."
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2026
	
	
	
	
	711,62194
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.187
	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37. Ремонт асфальтового покрытия
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	
	2026
	
	
	
	
	984,17209
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.188
	Аварийно-восстановительные работы на сетях ХВС для обеспечения бесперебойного водоснабжения ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	
	2026
	
	
	
	
	78,31032
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.189
	Аварийно-восстановительные работы на сетях канализации ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2026
	
	
	
	
	92,7227
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.190
	Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ, находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Большая, д.45. (4 этап). Дополнительные работы по ремонту козырька центрального входа и устройство лестницы на чердак.
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2026
	
	
	
	
	201,72762
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.191
	Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ, находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Большая, д.45. (4 этап). Дополнительные работы.
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2026
	
	
	
	
	100
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.192
	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бобровка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, улица Кирова, д. 28 Б 
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2027
	
	
	
	
	
	3488,37209 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3000
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.193
	Капитальный ремонт здания СП детского сада «Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул.Набережная д.32
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2027
	
	
	
	
	
	46015,58177 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 45371,36363
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	1.194
	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бобровка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, улица Кирова, д. 28 Б 
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	 
	2028
	
	
	
	
	
	
	11627,90698 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

	3
	Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	КУМИ
	
	2022-2028
	6061,84105 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772
	350
	4320,59705 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613 
	268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935
	24077,17905 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 23704,06154
	0
	0
	Увеличения количества  оснащенных современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

	3.11
	Оснащение оборудованием пищеблоков
	КУМИ

	
	2026
	
	
	
	
	204,5 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 165,6
	
	
	Проведение во всех  зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)



