Администрация

сельского поселения

Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  05.03.2026  г. № 12

«О проведении в весенний период 2026 года

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьёй 7 Федерального закона от 10.01.2002 года      № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

1. Провести в весенний период 2026 года мероприятия по санитарной очистке и благоустройства территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

- Утвердить План о проведении весеннего двухмесячника по очистке территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области (Приложение № 1).

- Администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области организовать целевые рейды по выявлению нарушений санитарного содержания территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

- Депутатам Собрания представителей сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области по своим округам, предприятиям и организациям, расположенным на территории сельского поселения Кинельский, организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройства территории.

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

Глава сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                        О. Н. Кравченко

Приложение №1

к распоряжению администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

от 05.03.2026 г. № 12

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Кинельский

______________________О. Н. Кравченко

«05» марта 2026 года

ПЛАН

проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройства территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в весенний период 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество отходов, т. | Площадь уборки, м2 | Сроки | Затраты на проведение, тыс. рублей | Количество человек, принявших участие в мероприятии | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уборка от мусора твердых коммунальных отходов территории сельского поселения Кинельский. Организовать очистку от мусора и твердых коммунальных отходов зон массового отдыха населения, входящих в состав территории сельского поселения: кладбищ, мест, где установлены мусорные контейнеры, мест общего пользования (центральный въезд в поселок, площадь, клуб, офис врача общей практики, центральные улицы на территории сельского поселения Кинельский), в том числе: | 55 | 243362 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 25 | 216 | Глава сельского поселения Кинельский Депутаты Собрания представителей с.п. Кинельский, общественные организации и предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории поселения |
| 1.1. | Администрация сельского поселения, ул. Южная, д.17 | 0,4 | 1800 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,500 | 12 | Администрация сельского поселения Кинельский |
| 1.2. | «Обелиск Славы» ул. Рабочая д. № 2 п. Кинельский ГБОУ СОШ п. Кинельский - территория школы, стадион, хоккейная коробка. | 0,3 | 21000 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,500 | 75 | Директор школы– Зиятдинова И.С. |
| 1.3. | ГБОУ СОШ п. Угорье - территории: школа, сад, Обелиск, хоккейная коробка. | 0,5 | 2000 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,400 | 30 | Директор школы – Панарина А.Н. |
| 1.4. | ООО «Юником» - центральный въезд в п. Кинельский, около здания ООО «Юником» - торговая площадка и остановки автобусов, территория, прилегающая к МКД | 1,0 | 46262 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,800 | 25 | Директор ООО «Юником» - Зарюта А.В. |
| 1.5. | Офис врача общей практики - вся территория около офиса, гаража до дороги по ул. Южной п. Кинельский. | 0,3 | 1500 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,300 | 5 | Врач – Дорофеева Т. С. |
| 1.6. | ООО «РебусПластГрупп»п. Кинельский - территории автогаража, прилегающей территории по ул. Транспортная | 0,8 | 38000 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,600 | 12 | Генеральный директор – Филатов А. В. |
| 1.7. | МБУ «Центр культуры» -территория клуба, центральная улица Южная, - вся территория около СДК со стороны улиц Южной и Набережной. | 0,5 | 11200 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,380 | 12 | Руководитель – Быкова Ж.А. |
| 1.8. | Детский сад - территория детского сада, установленного мусорного контейнера и около них. | 0,5 | 6000 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,40 | 12 | Директор школы– Зиятдинова И.С. |
| 1.9. | Магазины- территории прилегающие к магазинам. | 0,5 | 2600 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,380 | 8 | Руководители |
| 1.10. | Природоохранные территорий: водоохранные зоны, входящие в состав территории сельского поселения Кинельский: Озеро «Кругленькое»; Берег реки Кинель в районе пос. Луговой; Озеро «Родионово» в районе пос. Культура | 0,5 | 3000 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,400 | 125 | Администрация сельского поселения Кинельский, Депутаты Собрания представителей с.п. Кинельский, ГБОУ Кинельская СОШ, ООО «Юником», общественный и молодежный советы |
| 1.11. | Уборка мест общего пользования на территории сельского поселения Кинельский | 20,0 | 110000 | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 16,0 | 10 | Глава администрации сельского поселения Кинельский |
| 1.12. | ООО «РМ-САМАРА»- Территория АЗС, территория прилегающая к АЗС по ул. Транспортная п. Кинельский | 18,0 | 9500 |  |  | 4 | Директор |
| 1.13. | КФХ – территория, прилегающая к КФК |  |  | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. |  |  | Главы КФХ |
| 1.14. | ООО «Теплосеть» территории мини-котельных, территория прилегающая к котельным | 1,0 |  | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. | 0,500 | 4 | Директор ООО «Теплосеть» - Востриков А.С. |
| 2 | Мероприятия по посадке деревьев, кустарников и цветов на территории сельского поселения: |  |  | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. |  |  | Администрация сельского поселения Кинельский, Депутаты Собрания представителей с.п. Кинельский, ГБОУ Кинельская СОШ |
| 2.1. | Проведение акции «Посади дерево» |  |  | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. |  | Все организации и предприятия | Руководители |
| 3 | Предоставление отчета по мероприятиям при проведении весеннего двухмесячника в 2026 году по очистке территории сельского поселения Кинельский от мусора и твердых коммунальных отходов (согласно приложению к плану проведения весеннего двухмесячника по очистке территории сельского поселения в 2026 году) |  |  | с 01.04.2026 г. по 01.06.2026 г. |  |  | Специалист администрации сельского поселения Кинельский |

Приложение №1

к Плану проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройства территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в весенний период

2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Кинельский

____________________О. Н. Кравченко

Отчет

по мероприятиям при проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройства территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

в весенний период 2026 года

| № п/п | Мероприятия по уборке территории сельского поселения Кинельский от твердых коммунальных отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  | Посадка деревьев, кустарников и цветов, шт. | Кол-во человек, принявших участие в месячнике | Исполнители (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, в том числе |  | парки |  | лесной фонд |  | водоохранные зоны |  |  |  |  |
|  | кол-во отходов, т. | площадь уборки, кв..м. | кол-во отходов, т. | площадь уборки кв..м. | кол-во отходов, . т. | площадь уборки | кол-во отходов, т. | площадь уборки |  |  |  |

Ответственный за предоставление информации  ФИО____________,  должность  ________________