


Администрация
сельского поселения
    Новый Сарбай 
  муниципального 
района Кинельский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№7 от 11.02.2026г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай  муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2029 гг.» за 2025 год»

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за №18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2029 г.г.» за 2025 год.
     2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».
  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
          4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.	


Глава сельского поселения Новый Сарбай                                                                муниципального района Кинельский                                                                       Самарской области                                                                     А.С.Золотухин




Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 11.02.2024 № 7 



Отчет
 о ходе реализации и оценки эффективности 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2029 г.г.» за 2025 год

	Муниципальная программа  «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2029 г.г.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области № 106 от 28.11.2017г. 
	Основными целями Программы являются: 
1. Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.
	Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач: 
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области;
2. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

	
Информация 
о результатах достижения значений показателей
 (индикаторов) муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области 
на 2018-2029 г.г»за 2025 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)  от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
	%
	-
	-
	-
	

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет)
	ед.
	-
	-
	-
	

	3.
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
	%
	-
	-
	-
	

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования
	ед.
	2
	2
	100
	Акт обследования

	5
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	кв.м.
	24955
	24955
	100
	Акт обследования

	6
	Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий
	чел.
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей
	%
	-
	-
	-
	-

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной  программы
	%
	
	
	100
	






Перечень  выполненных мероприятий 
 и освоенных в ходе реализации муниципальной программы   «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2029 г.г.» за 2025 год


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ресурсное обеспечение (тыс.руб)

	
	
	2025
план
	2025
факт

	1
	Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов
	-
	-

	2
	Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области
	-
	-

	3
	Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области
	-
	-

	4
	Проведение инвентаризации общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области
	В рамках текущей деятельности
	исполнено

	5
	Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области
	В рамках текущей деятельности
	исполнено

	6
	Благоустройство общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области
	32160,4
	32160,4

	7
	Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области 
	В рамках текущей деятельности
	исполнено

	
	Итого по Программе
	32160,4
	32160,4

	
	Степень выполнения программных мероприятий, %
	100
	100



	Реализация программных мероприятий повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.
[bookmark: _GoBack]	Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 32160,4 тыс.руб., фактически было потрачено— 32160,4 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая— 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. 
