| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «28» декабря 2024 г. | № 95 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы»

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы».

- Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области 21 ноября 2019 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2020-2024 годы»

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                               И.В. Ионова

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

от 28.12.2024 года № 95

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы». |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 15.04.2024 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - Снижение расходов бюджета муниципального образования; - Повышение уровня благоустройства сельского поселения Алакаевка. |
| Задачи муниципальной программы | - снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; - снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки двухтарифных приборов учета электропотребления и светодиодных фонарей на уличное освещение; - улучшение условий и комфортности проживания граждан. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий; 2.Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Алакаевка; 3. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется в один этап - с 2025 по 2029 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы Средства местного бюджета 1 008,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 63,3 тыс. руб. 2026 год – 472,4 тыс. руб. 2027 год – 472,4 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация намеченных программных мероприятий позволит: - улучшить состояние уличного освещения сельского поселения Алакаевка; - снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; - создание благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения Алакаевка; - повысить безопасность дорожного движения |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение поселения. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях сельского поселения Алакаевка  светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

В настоящее время фактическое состояние наружного освещения не в полной мере соответствует современным требованиям и потребности населения в освещении. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

В целях снижения бюджетных расходов на оплату электроэнергии в селе Алакаевка планируется установка приборов учета электропотребления на уличное освещение.

При реализации программы затраты на уличное освещение должны снизится на 15% по отношению к настоящему времени.

В связи с неисправными, устаревшими светильниками уличного освещения, требующими замены на современные является показателем состояния безопасности дорожного движения, а так же показателем травматизма.

- Основные цели и задачи программы

Основными целями реализации данной Программы на территории сельского поселения Алакаевка являются:

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Снижение расходов бюджета муниципального образования;

- Повышение уровня благоустройства сельского поселения Алакаевка.

Достижение   данных   целей  обеспечивается  за счет решения следующих задач:

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

- снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки двухтарифных приборов учета электропотребления и светодиодных фонарей на уличное освещение;

- улучшение условий и комфортности проживания граждан.

- Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения. Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составят –

2025 год – 63,3 тыс. руб.

2026 год – 472,4 тыс. руб.

2027 год – 472,4 тыс. руб.

2028 год – 0,0 тыс. руб.

2029 год – 0,0 тыс. руб

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете сельского поселения Алакаевка на очередной финансовый год.

- Методика комплексной оценки эффективности

реализации программы.

- Комплексная оценка эффективности реализации  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы» осуществляется администрацией сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

- Степень выполнения мероприятий муниципальной программы  за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

- Степень выполнения мероприятий муниципальной программы  по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году

- Мероприятия по реализации Программы

Основными мероприятиями Программы являются мероприятия по улучшению состояния уличного освещения сельского поселения Алакаевка.

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Администрация несет ответственность за выполнение Программы, издает нормативные акты и организует проведение работ, направленных на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы»

План мероприятий

по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Замена ламп уличного освещения на светодиодные | Администрация сельского поселения Алакаевка | 2025-2029 годы | Местный бюджет | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Алакаевка по ремонту уличного освещения | Администрация сельского поселения Алакаевка | 2025-2029 годы | Местный бюджет | 490,3 | 13,3 | 236 | 241 | 0 | 0 |
| 3 | Оплата договоров на поставку электрической энергии в целях реализации полномочий сельского поселения Алакаевка по организации уличного освещения | Администрация сельского поселения Алакаевка | 2025-2029 годы | Местный бюджет | 512,8 | 50,0 | 231,4 | 231,4 | 0 | 0 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  | 1008,1 | 63,3 | 472,4 | 472,4 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы»

Перечень показателей (индикаторов),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения

на территории сельского поселения Алакаевка на 2025-2029 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы, % | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 2 | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Алакаевка | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | отчет |
| 3. | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |