Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2021 года № 153

с. Бобровка

«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бобровка на 2021-2023 годы»

В целях повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Бобровка, администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бобровка на 2021-2023 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский от 30.10.2020 года № 179 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 5,0 тыс. руб.

2023 год – 5,0 тыс. руб.»

1.2. Первый абзац раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Бобровка.

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. – 5,0 тыс. руб. и 2023 г. – 5,0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения Бобровка на очередной финансовый год.

1.3. Перечень мероприятий Программы приложения № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бобровка на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |  |
| Цель: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и жилым фондом сельского поселения Бобровка за счет снижения к 2023 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления и создания условий для перевода экономики поселения на энергосберегающий путь развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей на уровне каждого объекта и их мониторинга. 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципальной сферы. 3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию. 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в муниципальную программу. 5. Реализация энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте объектов бюджетной сферы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация сельского поселения Бобровка | 2021-2023 годы | Бюджет поселения | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 20% |
| 2. | Замена радиаторов отопления, Тепловая изоляция трубопроводов внутри зданий, установка отражающей теплоизоляции за радиаторами, наружное утепление зданий | Администрация сельского поселения Бобровка | 2021-2023 годы | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение коммунальных расходов. |
| 3. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Администрация сельского поселения Бобровка | 2021-2023 годы | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению |
| 4 | Осуществление контроля над тем, чтобы товары, работы, услуги, закупаемые для нужд организации соответствовали требованиям энергетической эффективности | Администрация сельского поселения Бобровка | 2021-2023 годы | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт зданий и сооружений. Исполнение требований энергоаудита | Администрация сельского поселения Бобровка | 2023 год | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении. |
| 6 | Проведение инвентаризации по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества с целью в дальнейшем применения их в области энергосбережения. | Администрация сельского поселения Бобровка | 2021-2023 годы | Не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |  |

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И. о. Главы сельского поселения Бобровка                                Г.М. Генералова

Исполнитель: Кривутенко Е.В.

тел. 8(846)63-3-25-53.