Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От  27.04.2021г.  № 708

г. Кинель

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы»»

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.11.2013 г. №1999, Уставом муниципального района  Кинельский Самарской области,  администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы»», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 № 2343

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Трунова А.А.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н.Жидков |
| --- | --- | --- |

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.04.2021г. № 708

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы»»,  утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 № 2343

1. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский от 01.11.2017 г. № 948 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района Кинельский Самарской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Кинельский ; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий); 4. Количество благоустроенных общественных территорий; 5. Площадь благоустроенных общественных территорий; 6. Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий; 7. доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых программой | «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 61 385,44579 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 16 521,40 тыс. рублей; в 2019 году – 15 230,53 тыс. рублей; в 2020 году – 15 381,71579 тыс. рублей; в 2021 году – 14 251,8 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 4 059,70579 тыс. рублей, в том числе из них: в 2018 году –1 652,10 тыс. рублей; в 2019 году – 734,03 тыс. рублей; в 2020 году – 903,98579 тыс. рублей; в 2021 году – 769,59 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. - за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджетов (при условии предоставления субсидий) – 56 775,74 тыс. рублей, в том числе из них: в 2018 году - 14 869,30 тыс. рублей; в 2019 году - 13 946,50 тыс. рублей; в 2020 году - 14 477,73 тыс. рублей; в 2021 году - 13 482,21 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс.рублей; в 2023 году - 0,0 тыс.рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. - за счет внебюджетных источников 500,0 тыс.руб., в том числе из них: в 2019 году - 500,0 тыс.руб. - за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств бюджета сельского поселения Кинельский - 50 тыс.руб., в том числе в 2019 году - 50,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить комплексный подход к благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области повышению качества и комфорта городской среды произвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями; произвести благоустройство общественных территорий |

2. Приложение №5 к программе «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» изложить согласно Приложению №1 к настоящим изменениям.

3. Приложение №6 к программе «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах» изложить согласно Приложению №2 к настоящим изменениям.

4. Приложение №7 к программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 годы» изложить согласно Приложению №3 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| №п/п | Адрес МКД | Виды работ из минимального перечня работ |  |  | Виды работ из дополнительного перечня работ | Форма участия жителей в выполнении работ |  | Сметная стоимость работ, (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Советская, д. 27А | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, детской площадки | трудовое |  | 499 363,81 |  |
| 2 | Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д. 17 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, детской площадки | трудовое |  | 559 427,95 |  |
| 3 | Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 33 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, детской площадки | трудовое |  | 465 076,83 |  |
| 4 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д. 11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, детской площадки | трудовое |  | 542 895,34 |  |
| 5 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д. 7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 310 205,09 |  |
| 6 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, д. 11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, детской площадки | трудовое |  | 675 950,96 |  |
| 7 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, контейнерной площадки | трудовое |  | 479 047,87 |  |
| 8 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 212 996,97 |  |
| 9 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 160 801,37 |  |
| 10 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 4 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, детского игрового комплекса | трудовое |  | 701 276,34 |  |
| 11 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 486 192,15 |  |
| 12 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 17 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 397 836,33 |  |
| 13 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 20 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения, спортивной площадки | трудовое |  | 1 518 410,43 |  |
| 14 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Аксенова, д. 3 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 411 951,88 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.10 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 2 200 000,00 |  |
| 2 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.13 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 3 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 4 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 5 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 6 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.6 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 7 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.8 а | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 8 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 9 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д. 6 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 811 009,56 |  |
| 10 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д. 7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 11 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д. 9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 12 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 13 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 14 | Кинельский район с. Домашка, ул. Домашкинская, д.1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 15 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Полевая, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  | 1393149,47 |  |
| 16 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Полевая, д.11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 17 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Пионерская д.19 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| 18 | Кинельский район с.Чубовкаул..Юбилейная, д.10 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  | Установка ограждения | трудовое |  |  |  |
| Итого в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  | 4 404 159,03 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  | 3 476 195,78 |  |
| 2 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.3 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.15а | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  | 1 731 983,17 |  |
| 15 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Советская, д.12 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Молодежная, д.13 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Молодежная, д.14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  | 5 208 178,95 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.4 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  | 2 906 536,74 |  |
| 2 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.6 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.12 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.15 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.12 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.13 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кинельский район с.Чубовкаул.Полевая, д. 2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  | 1 813 364,4 |  |
| 13 | Кинельский район с.Чубовкаул.Полевая, д. 4 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кинельский район с.Чубовкаул.Полевая, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Пионерская д.17 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Пионерская д.21 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.16 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  | 411 513,6 |  |
| 18 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.34 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Советская, д.26 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  | 5 131 414,74 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Самарская, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кинельский район с. Чубовка ул. Пионерская д.2б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кинельский район с. Чубовка ул.Пионерская д.4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кинельский район с. Чубовка ул. Комсомольская д.2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кинельский район с.Чубовка ул..Юбилейная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кинельский район с.Чубовка ул..Юбилейная, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кинельский район с.Чубовка ул..Юбилейная, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Октябрьская, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинельский район с.Георгиевка, ул.Цветочная, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Советская, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Советская, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Молодежная, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кинельский район п.Кинельский, ул. Набережная, д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кинельский район п.Кинельский, ул. Рабочая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинельский район п.Кинельский, ул.Рабочая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству в 2019-2024 годах

| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Виды работ благоустройству общественной территории | Сметная стоимость, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | Село Бобровка. Площадь при СДК | Благоустройство, забор, детская игровая площадка, дорожки, лавочки, урны, спортивная площадка, освещение. | 3 000,00 |  |
| 2 | Село Сырейка. Территория СДК. | Установка фонарей, строительство тротуарных дорожек, установка трибун, установка урн, посадка деревьев, установка зоны для раздевалки, сцена, посадка газона. | 3 500,00 |  |
| 3 | Село Алакаевка. Площадь при СДК. | Лавочки, урны, освещение покрытие, озеленение. | 3 776,37 |  |
| Итого в 2019 году |  |  | 10 276,37 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Сквер для занятий спортом с.Богдановка, ул.Октябрьская, 18 «В» | Устройство асфальтированных дорожек, ограждение территории, устройство детской игровой площадки с твердым травмобезопасным покрытием, утройство спортплощадки с твердым основанием. |  | 2 344, 66001 |
| 2 | Пешеходная зона по ул. Специалистов с.Георгиевка | Ремонт тротуара, ремонт ограждений придомовых территорий, устройство основания для детской игровой площадки, ограждение детской игровой площадки, уличное освещение. |  | 3 284, 60908 |
| 3 | Благоустройство второй очереди парка Победы с.Красносамарское, ул.Зрящева | Ремонт пешеходных дорожек, уличное освещение, установка МАФов. |  | 2 642, 42112 |
| 4 | Благоустройство территории вокруг универсальной спортивной площадки с.Домашка, пер.Школный, 5 «А» | Устройство тротуаров, парковок, установка зрительских трибун. |  | 1 759, 84663 |
| Итого в 2020 году |  |  |  | 10 031,53684 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство парка при СДК в с.Новый Сарбай | Строительство тротуарных дорожек, установка детской игровой площадки, установка скамеек, урн, посадка деревьев, газона. |  | 3 400 000,00 |
| 2 | Благоустройство площади при СДК в с. Малая Малышевка | Строительство тротуарных дорожек, установка скамеек, урн, паркового декора, посадка деревьев, кустарников, газона. |  | 3 416 107,2 |
| 3. | Благоустройство территории сквера по ул.Школьная, 1А в п.Октябрьский | Асфальтирование территории, укладка дорожек декоративной плиткой, установка бортовых камней, установка детской площадки, установка лавочек и урн. |  | 1 944 266,48 |
| 4. | Благоустройство детской игровой площадки по ул.Советская, 95А в с.Сколково. | Установка детской игровой площадки. |  | 300 000,00 |
| Итого в 2021 году |  |  |  | 9 060 373,68 |

| 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство парка Победы по ул.Нефтяников, 13 в с.Чубовка | Установка декоративных фонарей, строительство тротуарных дорожек, установка МАФ |  |
| 2. | Благоустройство парка Победы, территория около СДК, п.Комсомольский | Строительство тротуарных дорожек, восстановление и замена зеленых насаждений, установка МАФ, устройство освещения. |  |
| 3. | Благоустройство площади при СДК в с.Бузаевка | Асфальтирование территории, устройство освещения, установка МАФ. |  |
| 4. | Благоустройство парка искусств по ул.Школьной в с.Георгиевка | Установка уличной сцены, асфальтирование территории, установка декоративных ограждений, устройство освещения, озеленение территории, установка МАФ. |  |
| Итого в 2022 году |  |  |  |

| 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство парка отдыха по ул.Набережная в п.Кинельский. | Устройство тротуара и ограждения, установка детской игровой площадки. |  |
| 2. | Благоустройство площади при СДК по ул.Центральная, 4 в с.Парфеновка. | Устройство освещения с установкой декоративных фонарей, устройство пешеходных дорожек, установка МАФ. |  |
| 3. | Благоустройство территории вокруг здания СДК по ул.Юбилейная,39 в с.Алакаевка. | Асфальтирование территории, установка бортовых камней, установка МАФ, озеленение территории. |  |
| 4. | Благоустройство территории около СДК в с.Богдановка по ул.Конычева, 18 | Асфальтирование территории, ремонт подъездных путей, установка уличной сцены, устройство освещения. |  |
| Итого в 2023 году |  |  |  |

|  | Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 - 2024 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 0503 | 29000L5550 | 612 |  |  | 142,00 | 60,00 |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 6679,30 | 4183,95 | 4947,77 | 4879,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 742,10 | 220,21 | 260,40895 | 256,60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 8189,00 | 9762,55 | 9529,96 | 8607,40 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 910,00 | 563,82 | 501,57684 | 453,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе |  | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | - - | - - | - - | - - | 14869,30 | 13946,5 | 14477,73 | 13482,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | - | - | - | - | 1652,10 | 734,03 | 903,98579 | 769,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |

* - Объемы бюджетных ассигнований подлежат корректировке после утверждения объемов финансирования из областного и федерального бюджетов

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств.

РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов

ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.

ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов.