Собрание  представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской  области

  - РЕШЕНИЕ

  - ПРОЕКТ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (далее-Программа) следующие изменения:

1.1. Внести в приложение к Решению (далее-Программа) следующие изменения:

1.1.1. строку 11 Паспорта программы изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2025 годов составляет 77302,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 4550,0 тыс. рублей; 2018 год - 23427,9тыс. рублей; 2019 год - 21265,1 тыс. рублей; 2020 год - 4179,9 тыс. рублей; 2021 год - 6980,0 тыс. рублей; 2022 год- 3700,0 тыс.рублей; 2023 год- 4730,0 тыс. рублей 2024 год- 4235,00 тыс.рублей 2025 год – 4235, 0 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.1.2. в разделе 6 Программы:

- в абзаце втором сумму «77767,9» заменить суммой «78302,9».

1.2. Приложение №1 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2025.» изложить в новой редакции.

1.3. Приложение №2 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2025г.» изложить в новой редакции.

1.4. Приложение №3 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации по сельскому поселению Чубовка на  2017-2025г.» изложить в новой редакции.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

Глава сельского поселения Чубовка                                       А.А.Авдеев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Чубовка                                                  Т.А.Жукова

Приложение №1

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2025 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения

по сельскому поселению Чубовка

на  2017-2025 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятия (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017-2018 | Разработка проекта по техническому перевооружению центральной котельной и тепловых сетей с.Чубовка | 1721,1 | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017-2018 | Реконструкция котельной и тепловых сетей | 39416,2 | Областной бюджет 95%, софинансирование местного бюджета 5% |
| 3 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 | Выполнение работ по замене теплотрассы к многоквартирным домам, расположенных по адресу: Самарская область, село Чубовка, улица Полевая, дом №10 и улица Чапаевская, дом №14 и №16 | 348,1 | Местный бюджет |
| 3 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 | Реконструкция и замена вводов тепловых сетей в многоквартирные дома по адресу с.Чубовка, ул.Юбилейная дома №№ 6 и 8, ул.Пионерская, дома №№ 17, 19 и 21 | 798,3 | Местный бюджет |
| 4 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021 | Замена теплотрассы от больницы до школы с.Чубовка | 304,9 | Местный бюджет |
| 5 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2025 | Замена и ремонт теплотрасс с Чубовка | 9796,9 | Местный бюджет |
| 6 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2025 | Выполнение работ по утеплению теплотрасс сельского поселения Чубовка | 6922,4 | Местный бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 59307,9 |  |

Приложение №2

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2025 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения

по сельскому поселению Чубовка муниципальному району Кинельский на 2017-2025 г. г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2019 | Установка приборов учета и автоматики на водозаборных скважинах | 293,0 | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2022 | Замена глубинных насосов, 3 шт | 578,6 | Местный бюджет |
| 3 | с.Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Замена водопровода в с.Чубовка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 1 000 ,0 | Местный бюджет и бюджет района |
| 4 | с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Замена водопровода в с. Сырейка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 829,4 | Местный бюджет и бюджет района |
| 5 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Установка и ремонт пожарных гидрантов | 250 ,0 | Местный бюджет |
| 6 | с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Проведению работ по гидродинамической очистке скважины в с. Чубовка. по аварийно-восстановительному ремонту водозаборной скважины №1 в поселке Бугры | 1853,1 | Местный бюджет и областной бюджет |
| 7. | с.Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Гидродинамическая очистка артезианской скважины № 5, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Чубовка, с. Чубовка ул. Ново-Полевая, 10 А | 139,6 | Местный бюджет и областной бюджет |
|  | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2022 | Ремонт и содержание артезианских скважин | 719,6 | Местный бюджет |
| 7. | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2025 | Ремонтные работы по водоснабжению | 4147,5 | Местный бюджет |
| 8 | с. Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020 | Н2О-Замена участка водопроводной сети в с. Сырейка | 2800,4 | Местный бюджет, Средства самообложения граждан и областной бюджет |
| 9. | с. Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021 | Н2О перезагрузка-Замена участков водопроводной сети по ул. Советской, ул. Специалистов, ул. Первомайской, ул. Ново- Полевой, ул. Комсомольской, ул. Южной, ул. Мирной в с. Сырейка и по ул. Заречной в поселке Бугры. | 2775,8 | Местный бюджет, Средства самообложения граждан и областной бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 15387,0 |  |

Приложение №3

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2025 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации

по сельскому поселению Чубовка  муниципального района Кинельский на  2017-2025 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017-2019 | Разработка проекта центрального водоотведения улиц Степная, Цветочная, Светлая и Лесная с.Чубовка | 1042,7 | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2022-2025 | Техническое обследования, разработка проекта реконструкции полей фильтрации с.Чубовка | 200,0 | Местный бюджет |
| 3 | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2025 | Ремонтные работы систем канализации | 765,3 | Местный бюджет |
| 4 | с. Чубовка, | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2022 | Подключение жилых домов с. Чубовка ул. Степная, Цветочная, Светлая, Лесная к системе центрального водоотведения | 600,0 | Местный бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 2608,0 |  |

# Text boxes

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы», утвержденную решением Собрания представителей от 22.08.2017г. № 117