Собрание  представителей
сельского   поселения    Чубовка
муниципального района Кинельский
Самарской  области
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:
1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (далее-Программа) следующие изменения:
1.  Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы и на период до 2028 года».
2. Внести в приложение к Решению (далее-Программа) следующие изменения:
          2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
	Наименование муниципальной программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы и на период до 2028 года». (далее – Программа)


        2.2. строку 8 изложить в следующей редакции:
	Сроки и этапы реализации программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2028 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 6 лет  без разбивки по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) -  с разбивкой по годам


2.2. строку 9 Паспорта программы изложить в новой редакции:
	Объемы и источники финансирования программы
	Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2028 годов составляет 90762,7 руб,в том числе по годам:
2017 -2022год -   64102,9 тыс. рублей; 
2023 год- 2730,1 тыс. рублей
2024 год- 5110,0 тыс. рублей
2025 год – 5735,0 тыс. рублей

2026 год – 4585,0, 0 тыс. рублей

2027 год – 4250, 0 тыс. рублей

2028 год – 4250, 0 тыс. рублей - 


1.1.2. в разделе 6 Программы:
- в абзаце втором сумму «83663,0» заменить суммой «90762,7»
1.2. Приложение №1 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2028.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение №2 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2028г.» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение №3 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации по сельскому поселению Чубовка на  2017-2028г.» изложить в новой редакции.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»
Глава сельского поселения Чубовка                                                      А.А.Авдеев
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чубовка                                                                 Е.А.Михина
Приложение №1
к Программе «Комплексное развитие систем
 коммунальной инфраструктуры сельского поселения
 Чубовка муниципального района Кинельский
 Самарской области на 2017 – 2028 годы»
Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения
по сельскому поселению Чубовка
на  2017-2028 г.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Заказчик
	Сроки  реализации мероприятия
(годы)
	Мероприятия
	Финансовые средства на реализацию мероприятий
Тыс. руб
	Источник финансирования

	1
	с. Чубовка
	Администрация сельского поселения Чубовка
	2017-2018
	Разработка проекта по техническому перевооружению центральной котельной и тепловых сетей с.Чубовка
	1721,1 
	Местный бюджет

	2
	с. Чубовка
	Администрация сельского поселения Чубовка
	2017-2018
	Реконструкция котельной и тепловых сетей
	39416,2 
	Областной бюджет 95%,   софинансирование местного бюджета 5%

	3
	с. Чубовка
	Администрация сельского поселения Чубовка
	2017
	Выполнение работ по замене теплотрассы к многоквартирным домам, расположенных по адресу: Самарская область, село Чубовка, улица Полевая, дом №10 и улица Чапаевская, дом №14 и №16 
	348,1
	Местный бюджет

	3
	с. Чубовка
	Администрация сельского поселения Чубовка
	2017
	Реконструкция и замена вводов тепловых сетей в многоквартирные дома по адресу с.Чубовка, ул.Юбилейная дома №№ 6 и 8, ул.Пионерская, дома №№ 17, 19  и 21
	798,3
	Местный бюджет

	4
	с. Чубовка
	Администрация сельского поселения Чубовка
	2021
	Замена теплотрассы от больницы до школы с.Чубовка
	304,9 
	Местный бюджет

	5
	с. Чубовка
	Администрация сельского поселения Чубовка
	2020-2028
	Замена и ремонт теплотрасс  с Чубовка
	14348,9
	Местный бюджет

	6
	с. Чубовка
	Администрация сельского поселения Чубовка
	2020-2028
	Выполнение работ по утеплению теплотрасс сельского поселения Чубовка 
	8530,2 
	Местный бюджет

	
	Всего
	
	
	
	65467,7
	


Приложение №2
к Программе «Комплексное развитие систем
 коммунальной инфраструктуры сельского поселения
 Чубовка муниципального района Кинельский
 Самарской области на 2017 – 2028 годы»
Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения 
по сельскому поселению Чубовка муниципальному району Кинельский на 2017-2028 г. г.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Заказчик
	Сроки реализации мероприятий
(годы)
	Мероприятия
	Финансовые средства на реализацию мероприятий
 (тыс.руб.)
	Источник финансирования

	1

	с. Чубовка, с.Сырейка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2017 – 2019
	Установка приборов учета и автоматики на водозаборных скважинах
	293,0 
	Местный бюджет

	2
	с. Чубовка, с.Сырейка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2017 – 2022
	Замена глубинных насосов, 3 шт
	578,6 
	Местный бюджет

	3
	с.Чубовка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2017 – 2018
	Замена водопровода в с.Чубовка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм
	1 000 ,0
	Местный бюджет и бюджет района

	4
	с.Сырейка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2017 – 2018
	Замена водопровода в с. Сырейка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм
	829,4 
	Местный бюджет и бюджет района

	5
	с. Чубовка, с.Сырейка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2017 – 2018
	Установка и ремонт пожарных гидрантов
	250 ,0
	Местный бюджет

	6
	 с.Сырейка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2018
	 Проведению работ по гидродинамической очистке скважины в с. Чубовка.
по аварийно-восстановительному ремонту водозаборной скважины  №1 в поселке Бугры
	1853,1 
	Местный бюджет и областной бюджет

	7.
	 с.Чубовка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2018
	Гидродинамическая очистка артезианской скважины № 5, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Чубовка, с. Чубовка ул. Ново-Полевая, 10 А 
	139,6 
	Местный бюджет и областной бюджет

	
	с. Чубовка, с.Сырейка
с. Бугры
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2018-2028
	Ремонт и содержание артезианских скважин
	1419,6
	Местный бюджет

	7.
	с. Чубовка, с.Сырейка
с. Бугры
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2018-2028
	Ремонтные работы по водоснабжению
	9012,8
	Местный бюджет

	8
	с. Сырейка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2020
	Н2О-Замена участка водопроводной сети в с. Сырейка
	2800,4 
	Местный бюджет, Средства самообложения граждан
 и областной бюджет

	9.
	с. Сырейка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2021
	Н2О перезагрузка-Замена участков водопроводной сети по ул. Советской,  ул. Специалистов, ул. Первомайской, ул. Ново- Полевой, ул. Комсомольской, ул. Южной, ул. Мирной в с. Сырейка и по ул. Заречной в поселке Бугры.
	2775,8 
	Местный бюджет, Средства самообложения граждан
 и областной бюджет

	10.
	С. Чубовка
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2025
	Работы по водоснабжению участков по ул. Юхтина, Олимпийская, Спортивная
	1000,0
	Местный бюджет,

	
	Всего
	
	
	
	21952,3
	


Приложение №3
к Программе «Комплексное развитие систем
 коммунальной инфраструктуры сельского поселения
 Чубовка муниципального района Кинельский
 Самарской области на 2017 – 2028 годы»
Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации 
по сельскому поселению Чубовка  муниципального района Кинельский на  2017-2028 г.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Заказчик
	Сроки реализации мероприятий (годы)
	Мероприятия
	Финансовые средства на реализацию мероприятий
Тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	с. Чубовка 

	Администрация
сельского поселения Чубовка
	2017-2019
	Разработка проекта центрального водоотведения улиц Степная, Цветочная, Светлая и Лесная с.Чубовка
	1042,7 
	Местный бюджет 

	2
	с. Чубовка 

	Администрация
сельского поселения Чубовка
	2022-2025
	Техническое обследования, разработка проекта реконструкции полей фильтрации с.Чубовка
	200,0
	Местный бюджет 

	3
	с. Чубовка, с.Сырейка
с. Бугры
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2018-2028
	Ремонтные работы систем канализации
	1500,0
	Местный бюджет

	4
	с. Чубовка,
	Администрация 
сельского поселения Чубовка
	2018-2022
	Подключение  жилых домов с. Чубовка ул. Степная, Цветочная, Светлая, Лесная к системе  центрального водоотведения
	600,0
	Местный бюджет

	
	Всего
	
	
	
	3342,7
	


О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы», утвержденную решением Собрания представителей от 22.08.2017г. № 117 (изм. изм. № 184 от 10.07.18г.; № 188 от 03.08.18г.; №213 от 13.11.18; №222 от 10.12.18; №251 от 18.04.19; № 273 от 08.10.19г.; № 288 от 22.11.19; №300 от 30.12.19; № 310 от 24.01.20г.; № 340 от 22.05.20г.;№ 358 от 24.08.20г.; №52 от 30.12.20г.; №89 от 18.08.21г.;


№135 от 01.12.21г.; №229 от 21.12.22; №268 от 01.06.23; №323 от 25.12.23; №355а от 17.06.24; № 368 от 24.07.24; №408 от 26.11.24; №418 от 28.12.24; №14 от 10.10.25)�
�
 








