**Администрация**

 **сельского поселения**

 **Новый Сарбай**

**муниципального район**

 **Кинельский**

 **Самарской области**

 Постановление

 от 29.12.2020 г. № 95

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья

2021 года на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности по руководству и координации деятельности по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2021 года на территории сельского поселения Новый Сарбай на председателя Председатель комиссии по ГО и ЧС Золотухина А.С.

 2. До 20 февраля 2021 года провести заседание паводковой комиссии с повесткой дня «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, на территории сельского поселения Новый Сарбай в 2021 году».

 3. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2021 года (Приложение №1).

 4. Утвердить состав паводковой комиссии (Приложение №2).

 5. Председателю паводковой комиссии совместно с главой сельского поселения Новый Сарбай организовать исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2020 года.

 6. В срок до 31.12.2020 года разработать планы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2021 года. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных животных в период половодья.

 7.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Нового Сарбая».

 8.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

 9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новый Сарбай А. С. Золотухин

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский от « 29 » декабря 2020 г. № 95 УТВЕРЖДАЮ

 Глава АСП Новый Сарбай

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. С. Золотухин

ПЛАН основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. В подготовительный период |
| 1.1. | Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС | до 15.02.2014 г. | Старыгина С. П. |
| 1.2. | Создание материальных резервов, финансовых ресурсов, продовольствия и медикаментов | до 01.02.2014 г. | Специалисты администрации |
| 1.3. | Разработка перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий по отрасли ЖКХ | до 20.02.2014 г. | Платонова В. А.Зайцев В.А. И. |
| 1.4. | Разработка порядка водоснабжения населения муниципального района Кинельский на паводкоопасных территориях, планирование мероприятий по обеспечению водой водой, эксплуатации водопровода в форс-мажорных ситуациях | до 05.03.2014 г. | Золотухин А. С. |
| 1.5. | Определение количества жилых домов и населения, объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнении. | до 20.02.2014 г. | Старыгина С. П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.1. | Организация очистки от снега и льда водоотводящих труб и каналов в населенных пунктах |  до 20.03.2021 г. | глава сельского поселения |
| 1.2. | Проверка и приведение в рабочее состояние техники и оборудования для откачки воды, их учёт и содержание в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод | до 05.03.2021 г. | Зайцев В.А.  |
| 1.3. | Обеспечение готовности средств связи, систем централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и производственных объектов. Обеспечение готовности подвижных средств оповещения. | постоянно | Золотухин А. С. Зайцев В.А.  |
| 1.4. | Определение мест эвакуации людей и крупного рогатого скота из районов возможного подтопления. Разработка плана эвакуации и порядка первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию подтопления | до 20.03.2021 г. | Золотухин А. С.  |
| 1.5. | Проведение работ по расчистке русла реки Сарбай от завалов древесины, а также расширению узких мест с целью обеспечения беспрепятственного прохода воды. |  4 квартал 2020 года -1 квартал 2021 года | Золотухин А. С. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.6. | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период.Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии. | постоянно | Пиражков В. М. Золотухин А. С. |
| 2. В период пропуска паводка |
| 2.1. | Сбор и анализ информации о паводковой обстановке на подведомственных территориях и объектах инженерной инфраструктуры | постоянно | Пиражков В. М. Золотухин А. С. |
| 2.2. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в населенных пунктах поселения | с 10.03.2021 г. до окончания паводка | Зайцев В.А. Золотухин А. С. |
| 2.3. | Организация комплексного обследования, совместно с собственниками, состояния линий электроснабжения, телефонных линий связи, дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности. | 4 квартал 2020 года - до окончания паводка 2021 года | Зайцев В.А.Золотухин А. С.ТСЖ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 2.4. | Обследование водных объектов с целью своевременного обнаружения и ликвидации заторных участков | постоянно | Зайцев В.А. Золотухин А. С. |
| 2.5. | Организация проверки состояния оврагов, берегов реки в местах близкого расположения к ним жилых домов и других объектов. | до 16.03.2021 г. | Золотухин А. С. |
| 2.6. | Организация экстренного оповещения населения, проживающего на подтопляемых территориях, об угрозе затопления | при получении прогноза оугрозе наводнения | Золотухин А. С. |
| 2.7. | Организация аварийно- восстановительных работ по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения. | при аварийных ситуациях | Зайцев В.А. Золотухин А. С. |
| 2.8. | Разработка оперативного плана действий по каждому потенциально подтапливаемому населенному пункту или части его территории | до 25.03.2021 г. | Золотухин А. С. |
| 2.9. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой на реке | с 25.03.2021 г. до окончания паводка | Пиражков В. М. Золотухин А. С. Зайцев В.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 2.10 | Информирование населения об обстановке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газетах, распространение памяток, листовок) по действиям населения при подтоплении территорий, домов. | март 2021 г. до окончания паводка | Специалисты администрации |
| 2.11 | Представление сведений в ЕДЦС о складывающейся обстановке в период паводка. | в течение паводка | Золотухин А. С. |
| 3. После прохождения паводка |
| 3.1. | Организация и проведение своевременной уборки территорий от последствий паводковых вод | по отдельным планам | АСП Новый Сарбай СПК им Калягина |

Председатель комиссии по ГО и ЧС А. С. Золотухин

Председатель паводковой комиссии В. М. Пиражков

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский от « 29 » декабря 2020 г. № 95

УТВЕРЖДАЮ Глава АСП Новый Сарбай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. С. Золотухин

СОСТАВ

паводковой комиссии сельского поселения Новый Сарбай

Золотухин А.С.– глава администрации сельского поселения Новый Сарбай; председатель КЧС и ОПБ

Пиражков В.М. оператор котельной – председатель паводковой комиссии;

**Члены паводковой комиссии:**

Майорова А.М.– специалист администрации по ГО ЧС; секретарь комиссии;

Лукьянова И.Н. – директор Новосарбайской СОШ;

Титов Г.В. - нач. цеха животноводства;

Никулина Д.Ю. – директор СДК;

Терехина И. А. – стар. воспит. д/с «Светлячок»;

Левина Л.В. – врач общей практики;

Важов П.А.– бригадир тракторной бригады;

Лаврентьев Г.А. – зав. гаражом;

Сибилев М.А. – слесарь – механик МТФ;

Зайцев В.А.- председатель СПК (к-з) им. Калягина

Золотухин С. В. – гл. инженер СПК (к-з) им. Калягина