АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «____» _______ 2021 года №____

Об утверждении  муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской

области» на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, постановлением главы сельского поселения Богдановка от 20.08.2013 г. № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», а также в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022-2024 годы.

2. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются сельским поселением Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю средств бюджета поселения - Администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022-2024 годы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы сельского

поселения Богдановка							Ж.М. Ахмадиева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «____» _____ 2021 г. №___

ПАПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской

области» на 2022 – 2024 годы

| Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 26.10.2021 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Чистое село» Образовательные учреждения сельского поселения Богдановка |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Основные задачи муниципальной программы | - создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге; - повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; - сокращение количества погибших в результате ДТП; - снижение уровня аварийности и сокращения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Иные программы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2022 по 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Богдановка и составляет 161,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год –25,2 тыс. рублей; 2023 год – 84,9 тыс. рублей; 2024 год – 51,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети сельского поселения Богдановка |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30-40 процентов всей смертности от несчастных случаев приходится на долю ДТП. В Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации отмечается, что решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития страны.

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям  органов местного самоуправления сельских поселений отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению безопасности дорожного движения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации

Целью программы является повышение безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе сокращение количества  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели настоящей программы предлагается решить следующие задачи:

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

Ожидаемый результат реализации программы – снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети сельского поселения  Богдановка

Программа реализуется в один этап с 2022 по 2024 годы.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий (Приложении 1 к Программе).

Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счет привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит оптимизацию режимов движения автомобилей, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2022 по 2024 годы.

Раздел 5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, позволяющие оценить достижение цели муниципальной программы с учетом выполнения поставленных задач, приведены Приложении №2.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 161,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году –  25,2 тыс. рублей,

в 2023 году –  84,9 тыс. рублей,

в 2024 году –  51,5 тыс. рублей,

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Раздел 7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения

на территории сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской

области» на 2022-2024 годы

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | Всего | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за обеспечением сохранности дорог местного значения | Администрация сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0,0 | повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Богдановка |
| 2 | Установка и замена дорожных знаков организации дорожного движения | Администрация сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | 7,0 | 30,0 | 15,0 | 52,0 | повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Богдановка |
| 3 | Разработка дислокаций дорожных знаков и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | Администрация сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Богдановка; уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории сельского поселения Богдановка |
| 4 | Оборудование (содержание) пешеходных переходов в сельском поселении Богдановка | Администрация сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | 15,0 | 17,0 | 14,0 | 46,0 | повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Богдановка; уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории сельского поселения Богдановка |
| 5 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | 3,2 | 37,9 | 22,5 | 63,6 | повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Богдановка; предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети сельского поселения Богдановка; сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов; уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории сельского поселения Богдановка |
| 6 | Размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в газете «Вестник Богдановки», в официальной группе администрации с.п. Богдановка в социальных сетях | Администрация сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0,0 | формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения |
| 7 | Организация и проведение выставок по безопасности дорожного движения в библиотеках СДК поселения | Администрация сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0,0 | повышение эффективности профилактической работы с участниками движения |
| 8 | Проведение конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.д., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Образовательные учреждения сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0,0 | повышение эффективности профилактической работы с участниками движения |
| 9 | Профилактические беседы с детьми дошкольного и школьного возраста | Образовательные учреждения сельского поселения Богдановка | 2022-2024 | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0,0 | повышение эффективности профилактической работы с участниками движения |
|  | Итого по программе |  |  | 25,2 | 84,9 | 51,5 | 161,6 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Повышение

безопасности дорожного движения на территории

сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области» на 2022-2024 годы

Перечень  показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 2020 | Оценка 2021 | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сокращение количества с пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение уровня аварийности и сокращения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |