УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от 13.02.2025 г.    № 216

муниципальная программа

«модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Кинельский Самарской области

на 2025 – 2030 годы»

(далее – Программа)

2025 г.

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025 – 2030 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение № 80 от 11.02.2025 г. «О разработке муниципальной программы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение устойчивого водоснабжения качественной водой в необходимом количестве на территории муниципального района Кинельский Самарской области. Цель 2. Обеспечение устойчивого водоотведения, сбора, транспортировки и очистки ЖКО на территории, муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Задачи муниципальной программы | - модернизация, реконструкция, строительство водозаборов и скважин; - модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, строительство сетей водоснабжения и водонапорных башен; - модернизация, реконструкция, строительство, систем водоотведения, сбора ЖКО; - модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, строительство очистных сооружений на территории, муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - потенциал полезной мощности по услуге - освоение средств финансирования строительства (реконструкции и капитального ремонта) скважин - освоение средств финансирования строительства водозабора - освоение средств финансирования строительства (реконструкции и капитального ремонта) водонапорных башен - количество случаев ограничения водоснабжения - выполнение плана ввода объектов строительства, (реконструкции и капитального ремонта) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации мероприятий: 2025-2030 гг. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как мероприятия будут реализовываться весь период с 2025 по 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский в рамках текущего финансирования Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области, а также за счет привлечённых средств государственных программ. Общий объем финансирования муниципальной программы составит 326 407,7 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 234 284,7 тыс. руб. в том числе: 2025 год- -243 667,5 тыс. руб. в том числе за счет поступающих в бюджет в том числе: муниципального района средств областного бюджета 234 284,7 тыс. руб. В том числе: Проектирование и строительство водозабора из подземного источника и разводящих сетей в пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области 231 391,7 тыс. руб., в том числе за счет за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 226 085,1 тыс. руб. Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Бобровка, ул. Восточная, д.99 - 3 016, 9 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 2 715,2 тыс. руб. Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Георгиевка, ул. Шоссейная. д.19 - 3 036, 9 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 2 733,2 тыс. руб. Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Малая Малышевка, ул. Школьная, д. 193а - 3 056,9 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 2 751,2 тыс. руб Устройство железобетонных фундаментов для водонапорной башни п. Георгиевка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Георгиевка, ул. Шоссейная, д. 19- 293, 9 тыс. руб. Разработка проектной документации 174,6 тыс. руб. На мероприятия по проведению капитального ремонта водонапорных башен 2 696,7 тыс. руб. 2026 год - 82 740,1 тыс. руб. Проектирование и строительство водозабора из подземного источника и разводящих сетей в пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 81 002,6 тыс. руб. 2027 год – 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс. руб. 2029 год – 0 тыс. руб. 2030 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в рамках переданных полномочий на территории муниципального района Кинельский Самарской области. При реализации программы улучшается качество и объём водоснабжения населения и хозяйствующих субъектов. При реконструкции и строительстве систем водоотведения и очистных сооружений обеспечивается услуга водоотведения с очисткой ЖКО, охрана окружающей среды, защита от загрязнения рек и водоёмов. |

        - 1.   Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района Кинельский. Показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

На сегодняшний день отчетливо обозначилась проблема содержания жилищно-коммунального имущества, находящегося в муниципальной собственности, что является одной из актуальных проблем требующих ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Причиной, вызывающей необходимость выполнения программных мероприятий, является процесс физического и морального старения объектов, требований законодательства и контрольных органов. Не выполнение работ по эксплуатации данных объектов приведет к значительному ухудшению их состояния, наложению штрафных санкций, к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу безаварийному функционированию систем водоснабжения и водоотведения. Система водоснабжения и водоотведения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии района. Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния.

Высокий уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой и отсутствием инвестиций в данные услуги, что не обеспечивало реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов.

Следствием высокого износа объектов водоснабжения и водоотведения является низкое качество оказания коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Уровень физического износа:

Коммунальных сетей водопровода из общей протяжённости – 268,7 км. Из которых 122,9км сети из полиэтилена с износом до 30% , 85,8 км. сетей из металла имеют износ до 80% и 60 км. сетей имеют износ свыше 90%.

Коммунальных сетей водоотведения из общей протяжённости – 32,7км.  Из которых, 15 км сетей имеют износ свыше 90%, 17,7 км. Имеют износ до 65%.

Водозаборные скважины имеют средний износ 60%. Из 62 скважин отремонтировано и обеспечивают расчетный дебет воды 37

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному падению надёжности коммунальных систем.

Утечки и неучтённый расход воды в системах водоснабжения в сельских поселениях района достигает до 40% от поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировке воды до потребителей и её водоотведения.

Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами: ограничение финансирования программы, не достаточное количество подрядных организаций на рынке строительных работ, отсутствие проектов с государственной экспертизой, приведет к невыполнению запланированных мероприятий.

2.	Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной

программы, конечные результаты ее реализации.

Цели Программы:

Цель 1. Обеспечение устойчивого водоснабжения качественной водой в необходимом количестве на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Цель 2. Обеспечение устойчивого водоотведения, сбора, транспортировки и очистки ЖКО на территории, муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи программы:

- модернизация, реконструкция, строительство водозаборов, скважин, систем водоочистки;

- модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, строительство сетей водоснабжения и водонапорных башен;

- модернизация, реконструкция, строительство, систем водоотведения, сбора ЖКО;

- модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, строительство очистных сооружений на территории, муниципального района Кинельский Самарской области.

Срок реализации настоящей Программы - 2025 - 2030 годы.

Период реализации Программы определен с учётом среднесрочного планирования мероприятий и развития района.

Реализация программы позволит привлечь достаточное участие средств местного бюджета в финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и водоотведению, а также воспользоваться мероприятиями федеральных и региональных программ в данном направлении.	 При реализации программы улучшается качество и объём водоснабжения населения и хозяйствующих субъектов. При реконструкции и строительстве систем водоотведения и очистных сооружений обеспечивается условия водоотведения с очисткой ЖКО, охрана окружающей среды, защита от загрязнения рек и водоёмов.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы.

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении № 1 "Показатели (индикаторы) реализации программы.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы.

В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в приложение к настоящей Программе: Приложении № 2 "Перечень мероприятий по реализации программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025 – 2030 годы»

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной» программы последний абзац изложить в следующей редакции: Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский в рамках текущего финансирования Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области, а также за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 326 407,7 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета    234 284,7 тыс. руб. в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета    234 085,1 тыс. руб.  в том числе:

2025 год - 243 667,5 тыс. руб. в том числе за счет поступающих в бюджет в том числе: муниципального района средств областного бюджета    234 284,7 тыс. руб. в ом числе:

Проектирование и строительство водозабора из подземного источника и разводящих сетей в пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области 231 391,7 тыс. руб., в том числе за счет за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 226 085,1    тыс. руб.

Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Бобровка, ул. Восточная, д.99 -  3 016, 9 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета  2 715,2 тыс. руб.

Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Георгиевка, ул. Шоссейная. д.19 - 3 036, 9 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета  2 733,2 тыс. руб.

Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Малая Малышевка, ул. Школьная, д. 193а - 3 056,9 тыс. руб., в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 2 751,2 тыс. руб.

Устройство железобетонных фундаментов для водонапорной башни п. Георгиевка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Георгиевка, ул. Шоссейная, д. 19- 293, 9 тыс. руб.

Разработка проектной документации 174,6 тыс. руб.

На мероприятия по проведению капитального ремонта водонапорных башен 2 696,7 тыс. руб.

2026 год -  82 740,1 тыс. руб. Проектирование и строительство водозабора из подземного источника и разводящих сетей в пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 81 002,6 тыс. руб.

2027 год – 0 тыс. руб.

2028 год – 0 тыс. руб.

2029 год – 0 тыс. руб.

2030 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, в том числе при включении проектов в региональные и федеральные программы.

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий отражены в приложении №3 к настоящей Программе.

Средства бюджета муниципального района Кинельский направляются на выполнение целей, задач муниципальной программы и осуществление деятельности (функций) муниципального бюджетного учреждения

6.  Описание мер муниципального регулирования, направленные на достижение целей муниципальной программы.

В целях реализации могут быть приняты правовые, регламентирующие и иные правовые акты направленные на исполнение и корректировку данной программы с учётом требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»  и другие.

7.  Механизм реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана в соответствии 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», уставом МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области».

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования объектов муниципальной собственности в сфере водоснабжения и водоотведения позволят обеспечить бесперебойное снабжение качественными коммунальными услугами население и хозяйствующие объекты;

- строительство, реконструкция, содержание в технически исправном состоянии скважин, водозаборов, насосно-фильтровального оборудования, автоматики управления и контроля;

- строительство, реконструкция, содержание в технически исправном состоянии сетей водоснабжения, сетей водоотведения и ёмкостей, для сбора ЖКО;

- строительство, реконструкция, содержание в технически исправном состоянии очистных сооружений, автоматики управления и контроля, мест утилизации ЖКО,

- приобретение оборудования, реагентов, специализированной техники для обеспечения водоснабжения, водоотведения и откачки, вывоза ЖКО.

Исполнителем муниципальной программы является Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области», а также в соответствии с содержанием переданных полномочий администрации сельских поселений муниципального района Кинельский. Исполнитель муниципальной программы взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями осуществляющими на данной территории услуги водоснабжения и водоотведения, а также с подрядными организациями при выполнении муниципальных контрактов. Ответственность исполнителя муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (при выполнении программы в текущем году за счет текущего финансирования МБУ К2=1);

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения.

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы.

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

Где: Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы.

Программа признаётся малоэффективной если Эj и Эобщ менее или равно 0,85

Программа признаётся эффективной если Эj и Эобщ более 0,85 но менее 1,05.

Программа признаётся высокоэффективной если Эj и Эобщ равно или более 1,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К муниципальной программе

«модернизация коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального  района Кинельский Самарской области

на 2025 – 2030 годы»

Индикаторы и показатели,

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы «модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Кинельский Самарской области

на 2025 – 2030 годы»

Цель 1. Обеспечение устойчивого водоснабжения качественной водой в необходимом количестве на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Задача 1.  - модернизация, реконструкция, строительство водозаборов и скважин;

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| - освоение средств финансирования строительство водозабора из подземного источника и разводящих сетей в пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области | Тыс. руб. | 231 391,7 | 82 740,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 131,8 |
| - Количество случаев ограничения водоснабжения. | Ед. | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 |

Задача 2. - модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, строительство сетей водоснабжения

и водонапорных башен;

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| - потенциал отпуска полезной мощности водоснабжения (Комсомолец) | Тысяч М3 | 170 | 175 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - освоение средств финансирования Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Бобровка, ул. Восточная, д.99, Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Георгиевка, ул. Шоссейная. д.19, Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Малая Малышевка, ул. Школьная, д. 193а, Устройство железобетонных фундаментов для водонапорной башни п. Георгиевка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Георгиевка, ул. Шоссейная, д. 19- 293, 853 31 тыс. руб. | Тыс. руб. | 9 357,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 357,4 |
| Устройство железобетонных фундаментов для водонапорной башни п. Георгиевка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Георгиевка, ул. Шоссейная, д. 19. | Тыс. Руб. | 293, 9 |  |  |  |  |  |  |
| выполнение плана ввода объектов строительства, (реконструкции и капитального ремонта) | Ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Цель 2. Обеспечение устойчивого водоотведения, сбора, транспортировки и очистки ЖКО на территории, муниципального района Кинельский Самарской области.

Задача 1. - модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, строительство очистных сооружений на территории, муниципального района Кинельский Самарской области.

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| План объёма приёма сточных вод, в том числе откаченных ЖКО | Тысяч М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт приёма сточных вод, в том числе откаченных ЖКО | Тысяч М3 |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2.  - модернизация, реконструкция, строительство, систем водоотведения, сбора ЖКО;

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Строительство (реконструкция) систем водоотведения, сбора и транспортировки ЖБО. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К муниципальной программе

«модернизация коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального  района Кинельский Самарской области

на 2025 – 2030 годы»

"Перечень мероприятий по реализации программы муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение мероприятий по годам |  |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Формирование земельных участков под объекты строительства | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Капитальный ремонт водозаборных скважин | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство водозабора | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Проектирование и экспертиза ПСД | Ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий

Муниципальной программы

| № п/п | Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств | Объем финансирования из бюджета муниципального района Кинельский. тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  | Итого |  |  |
| Цель 1. Обеспечение устойчивого водоснабжения качественной водой в необходимом количестве на территории муниципального района Кинельский Самарской области. Задача 1. - модернизация, реконструкция, строительство водозаборов, скважин; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» строительство водозабора Ремонт скважин | 231 391,7 0 | 82 740,1 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  | 314 131,8 0 | Обеспечение устойчивого водоснабжения качественной водой в необходимом количестве на территории пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области. Обеспечение устойчивого водоснабжения качественной водой в необходимом количестве на территории с. Георгиевка и с. Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области. |  |
| Задача 2. - модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, строительство сетей водоснабжения и водонапорных бешен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» (башни) | 9 110,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 110,7 | Обеспечение устойчивого водоснабжения качественной водой в необходимом количестве и поддержание необходимого давления в системе водоснабжения на территории муниципального района Кинельский Самарской области. |  |
| 3 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» (сети) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Задача 2 - модернизация, реконструкция, строительство, систем водоотведения, сбора ЖКО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |