|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлениемадминистрации муниципальногорайона Кинельский№2050 от 21.12.2016г. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ НА 2017-2026 ГОДЫ»

 (далее - Программа)

 **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  | Муниципальная программа «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2026 годы»  |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский №675 от 01.11.2016 г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИМУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» |
| УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области, муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и участвующие в реализации мероприятий программы. |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;- создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности- содействие повышению уровня газоснабжения природным газом сельских поселений на территории муниципального района Кинельский Самарской области |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - координация деятельности по проведению капитального ремонта нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;- содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий;- организация работ по строительству объектов газоснабжения на территории муниципального района Кинельский Самарской области |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  | - Эксплуатируемая площадь других видов имущества;- Количество проведенных работ по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений;- Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности при исполнении функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений. |
| ЭТАПЫ И СРОКИРЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | I этап – январь-декабрь 2017г.II этап – январь-декабрь 2018г.III этап – январь-декабрь 2019г.IV этап – январь-декабрь 2020г.V этап – 2021-2026г. |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 135 174,7 тыс. руб., из них:- в 2017 году – 11 822,9 тыс. руб.;- в 2018 году – 11 975,4 тыс. руб.;- в 2019 году – 12 547,1 тыс. руб.;- в 2020 году – 11 316,8 тыс. руб.;- в 2021 году – 11 347,4 тыс. руб.;- в 2022 году – 12 696,2 тыс. руб.;- в 2023 году – 12 841,8 тыс. руб.;- в 2024 году – 17 711,1 тыс. руб.;- в 2025 году – 16 458,0 тыс. руб.;- в 2026 году – 16 458,0 тыс. руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - увеличение доли нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский и не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве таких зданий;- организация мест проведения спортивных мероприятий на территории муниципального района Кинельский Самарской области;- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский Самарской области;- повышение уровня газификации поселений на территории муниципального района. |

**I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ.**

Большая часть нежилых зданий школ и детских садов, а также нежилых зданий социально-культурного назначения (сельские дома культуры), расположенных на территории муниципального района Кинельский, были построены более 30 лет назад. Несмотря на то, что ежегодно из бюджета муниципального района Кинельский выделяются средства на проведение текущих и капитальных ремонтов, имеют место аварийные ситуации на системах отопления, водоснабжения, канализации.

Также в настоящее время существует ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры на территории муниципального района Кинельский, а именно:

- недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями;

- недостаточное количество универсальных спортивных площадок;

- несоответствие уровня инфраструктуры и материальной базы физической культуры и спорта задачам развития массового спорта.

Кроме того, следует отметить, что на территории муниципального района Кинельский Самарской области уровень газификации поселений природным газом не достигает 100% значения, в связи с чем имеется необходимость в строительстве новых газопроводов.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» осуществляет функции муниципального заказчика по проведению строительства, реконструкции, текущему и капитальному ремонту объектов производственного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и сооружений, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области. В целях реализации указанной функции учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

* разрабатывает сметную документацию на строительно-монтажные работы;
* заключает муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры с проектными организациями и подрядчиками на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
* организует выполнение планов по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности района;
* осуществляет контроль за расходованием средств подрядными организациями путем проведения документальной проверки и проверки на местах;
* участвует в приемке законченных строительством объектов на правах члена межведомственной комиссии;
* контролирует деятельность подрядных организаций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в части соблюдения объемов, качества и сроков выполнения работ;
* оплачивает выполненные подрядчиком работы;
* контролирует соблюдение сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Между тем, на территории муниципального района Кинельский Самарской области отсутствуют муниципальные программы по организации учреждением работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на будущее время. Данное обстоятельство является препятствием для эффективного решения вышеуказанных проблем.

**II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ**

Основные цели Программы:

- сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- содействие повышению уровня газоснабжения природным газом сельских поселений на территории муниципального района Кинельский Самарской области

Программа предусматривает решение следующих задач:

- координация деятельности по проведению капитального ремонта нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий;

- организация работ по строительству объектов газоснабжения на территории муниципального района Кинельский Самарской области

Индикатором программы является количество объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы по строительству, капитальному и текущему ремонту на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем Программы.

**IV. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ.**

I этап – январь-декабрь 2017г.

II этап – январь-декабрь 2018г.

III этап – январь-декабрь 2019г.

IV этап – январь-декабрь 2020г.

V этап – 2021-2026г.

**V. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ.**

Представлены в Приложении №1 к Программе.

**V.I. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

Прогноз сводных показателей муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

**VI. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

При формировании и корректировке мероприятий Программы, по мере выявления или возникновения вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и выносит их на рассмотрение администрации муниципального района Кинельский.

 При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости соисполнители Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

**VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.**

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 135 174,7 тыс.руб., финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района Кинельский Самарской области.

В 2017 году объем средств составит 11 822,9 тыс. руб. При этом финансирование программных мероприятий по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» составит 9 232,3 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 2 590,6 тыс. руб.

В 2018 году объем средств составит 11 975,4 тыс. руб. В том числе по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» составит 9058,6 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 2 916,8 тыс. руб.

В 2019 году объем средств составит 12 547,1 тыс. руб. В том числе по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» составит 9 666,9 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 2 880,2 тыс. руб.»

В 2020 году объем средств составит 11 316,8 тыс. руб. В том числе по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» составит 8 778,9 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 2 537,9 тыс. руб.

В 2021 году объем средств составит 11 347,4 тыс. руб. В том числе по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» составит 8 217,4 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 3 130,3 тыс. руб.

В 2022 году объем средств составит 12 696,2 тыс. руб. В том числе по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» составит 9 366,5 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 3 329,7 тыс. руб.

В 2023 году объем средств составит 12 841,8 тыс. руб. В том числе по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» составит 10 981,6 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 1 860,2 тыс. руб.

В 2024 году объем средств составит 17 711,1 тыс. руб. по коду подраздела классификации расходов бюджетов «0412. Другие вопросы в области национальной экономики».

В 2025 году объем средств составит 16 458,0 тыс. руб. по коду подраздела классификации расходов бюджетов «0412. Другие вопросы в области национальной экономики».

В 2026 году объем средств составит 16 458,0 тыс. руб. по коду подраздела классификации расходов бюджетов «0412. Другие вопросы в области национальной экономики».

**VIII.** **КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы указывается в процентном отношении и рассчитывается по формуле:

О = В / З × 100,

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2017г., З – количество запланированных мероприятий.

2. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 и №2 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

 показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы

| №п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет2022  | Оценка2022 | Отчет2023 | Оценка2023 | Плановый период (прогноз) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Эксплуатируемая площадь других видов имущества | Тыс. м.кв. | 252 | 100 | 252 | 100 |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных работ по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений  | Единиц | 2575 | 100 | 2735 | 100 |  |  |  |
| 3 | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности при исполнении функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений. | Единиц |  |  |  |  | 47 | 47 | 47 |

Приложение №2

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципального задания

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги | Содержание государственной услуги (работы) | Показатель объема государственной услуги (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема государственной услуги (работы) (по годам) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| I. Государственные услуги |
| 1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Администрация муниципального района Кинельский | Другие виды имущества | Эксплуатируемая площадь | Тыс. м.кв. | 252 |  |   |   |
| II. Работы |
| 1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Физические лица, юридические лица, орган местного самоуправления | Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений | Количество проведенных работ по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений | Единиц | 2735 |  |   |   |
| 2 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Физические лица, юридические лица, орган местного самоуправления | Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности при исполнении функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений. | Единиц  |   | 47 | 47 | 47 |