

**Администрация сельского поселения Бобровка**

**муниципального района Кинельский Самарской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2021 года №71

с. Бобровка

**«О внесении изменений в муниципальную программу**

 **«Формирование современной городской среды сельского**

**поселения Бобровка муниципального района Кинельский**

**Самарской области на 2018-2022 годы»**

В целях повышения уровня внешнего благоустройства дворовых, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения
населённых пунктов сельского поселения Бобровка, администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский от 27.11.2017 года №224 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Постановлении администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 27.11.2017 года №224 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы»:

- в наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»;

- в пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы».

1.2. В наименовании муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы».

1.3. В Паспорте Программы:

в строке «Наименование муниципальной Программы» слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2023 годы»;

в строке «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2023 годы»;

 1.4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет ***740,8 тыс. рублей***, в том числе:

***2018 год – 0 тыс. рублей;***

***2019 год – 200,0 тыс. рублей;***

***2020 год – 215,6 тыс. рублей;***

***2021 год – 295,2 тыс. рублей;***

***2022 год – 30,0 тыс. рублей;***

***2023 год - 0 тыс. руб.***

***за счет средств местного бюджета– 740,8 тыс. рублей».***

1.6. Подпункт 4.1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, раздела 4. Перечень мероприятий Программы изложить в следующей редакции:

Порядок проведения инвентаризации утвержден постановлением Правительства Самарской области от 11 октября 2017 года № 642.

По результатам инвентаризации дворовой территории определяется её физическое состояние и необходимость благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

По результатам инвентаризации общественных территорий определяется их физическое состояние и необходимость благоустройства до 2023 года.

По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) заключаются соглашения об их благоустройстве до 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденных Решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.10.2017 года № 200.

1.7. Подпункт 4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий раздела 4. Перечень мероприятий Программы изложить в следующей редакции:

Работы по благоустройству проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2023 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 (далее - Правила):

1. к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых

территорий МКД относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

2) к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых

территорий МКД относятся:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определенные субъектом Российской Федерации. Согласно Правилам, выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляется при следующих условиях:

- обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в МКД;

- выполнение работ из дополнительного перечня возможно только при выполнении работ из минимального перечня видов работ по благоустройству.

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Очередность благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

Включение дворовых территорий МКД в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД, представленных в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2023 годы», утвержденным постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 27.11.2017 года №224.

Условия о формах и минимальных долях финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизме контроля за их расходованием, а также порядке и форме участия граждан в выполнении указанных работ, приведенном в приложении № 3 к Программе.

Благоустройство каждой дворовой территории МКД будет осуществляться на основании утвержденного с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта.

Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД приведен в приложении № 4 к Программе.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, дизайн-проектов благоустройства осуществляется Общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2023 годы», создаваемой администрацией сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (далее - Общественная комиссия).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2023 годах, представлен в Приложении № 5 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2023 годах, представлен в Приложении № 6 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется Общественной комиссией с учетом мнения жителей сельского поселения Бобровка в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории в муниципальную программу сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018 - 2023 годы, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 27.11.2017 года №224.

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, может быть дополнен, по мере поступления предложений и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 1.8. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2023 годах составит ***740,8 тыс. рублей***, в т.ч. за счет:

средств бюджета сельского поселения Бобровка ***- 740,8 тыс. рублей***.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2018 -2023 годы представлены в приложении №7 к Программе».

1.9. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный**

**ход и итоги реализации муниципальной программы**

| №п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет2020  | Оценка2020  | Плановый период (прогноз) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | **Цель 1:**Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Бобровка**Наименование показателя (индикатора) 1**- охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 75 | 75 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 |
|  | **Задача 1**: повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Бобровка**Наименование показателя (индикатора) 1**- количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет)- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | ед.% | 538 | 538 | 215 | 215 | 538 | 753 | 13100 | 13100 |
|  | **Задача 2:** повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Бобровка**Наименование показателя (индикатора) 2**- количество благоустроенных общественных территорий общего пользования- площадь благоустроенных общественных территорий | ед.кв. м | 00 | 00 | 00 | 15424 | 00 | 00 | 14116 | 14116 |
|  | **Задача 3:** обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству сельского поселения Бобровка**Наименование показателя (индикатора) 2**- количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий- доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | чел.% | 150100 | 150100 | 70100 | 70100 | 150100 | 150100 | 150100 | 150100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1.10. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2023 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Количествозарегистрирован-ных жителей в МКД,чел. | Виды работ изминимального перечняработ | Виды работ из дополнительного перечня  | Форма участия жителей в выполнении работ | Стоимость работ, руб. |
| **2018 - 2023 годы** |
| 1 | с. Бобровка,  ул. Степная, д.9 | 32 | ремонт дворовых проездов;обеспечение освещение дворовых территорий;установка скамеек;установка урн; | установка детских и спортивных площадок;оборудование автомобильных парковок;озеленение территории;иные виды работ. | Трудовое участие | 50,42 |
| 2 | пос. Формальный, ул. Озёрная, д. 64 | 42 | ремонт дворовых проездов;обеспечение освещение дворовых территорий;установка скамеек;установка урн; | установка детских и спортивных площадок;оборудование автомобильных парковок;озеленение территории;иные виды работ. | Трудовое участие | 66,18 |

1.11. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству в 2018 - 2023 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Площадьтерритории,кв. м. | Перечень мероприятий | Сметная стоимость, тыс. рублей |
| 2018-2020 годы |
| 1 | Площадь СДК с. Бобровка, ул. Кирова, 28Г | 5424 | Установка ограждения. Строительство тротуарных дорожек, Установка фонарей.  | 200,0 |
| 2021-2023 годы |
| 2 | Площадь администрациис. Бобровка, ул. Кирова, 28В | 4116 | Строительство тротуарных дорожек. | 97,2 |

1.12. Дополнить Программу приложением № 7

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реали-зации | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
|  | Инвентаризация территории поселения | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2018-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2018-2023 | 0 | 0 | 116,6 | 198,0 | 30,0 | 0 | 344,6 | 100 |
|  | Благоустройствообщественныхтерриторий | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2018-2023 | 0 | 200,0 | 99,0 | 97,2 | 0 | 0 | 396,2 | 100 |
| Наименование программы |

**«Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2023 годы»**

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский [www.kinel.ru](http://www.kinel.ru) и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава сельского поселения Бобровка И. В. Зубец**

Исполнитель: Захлестина Н.В.

тел. 8(846)63-3-25-61.