Приложение

к Постановлению администрации сельского поселения Красносамарское от 27.11.2013 № 115

в редакции: Постановления от 12.11.2019 № 84

от 13.11.2020 № 107

от 24.12.2020 № 131

от 29.11.2021 № 108

от 29.12.2021 № 135

от 14.11.2022 № 92

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСАМАРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014 -2017 годы и на период до 2027 года

(в редакции администрации сельского поселения Красносамарское от 29.12.2024 № 81)

- 2019

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Нормативно-правовые основы разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации - Закон Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» |
| Основные цели и задачи программы | Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области путем реализации Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. Основными задачами Программы являются: - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области в соответствии с региональной программой капитального ремонта. - - оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области; - - финансирование расходов на содержание служебного жилого фонда на период временного отсутствия нанимателей. |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 годы и на период до 2027 года |
| Основные мероприятия программы | - - осуществление полномочий органов местного самоуправления, в соответствии со ст. 6, по реализации Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»; - - установление форм, порядка и условий оказания муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское. - финансирование расходов на содержание служебного жилого фонда на период временного отсутствия нанимателей. |
| Основные исполнители программы | - Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Ожидание и конечные результаты программы | - формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Закон Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в соответствии с решением собственников помещений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта; - оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области; - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области в соответствии плановыми сроками региональной программы капитального ремонта. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования программы определяются: - минимальным размером взноса на капитальный ремонт на очередной год, (в случае, если собственники помещений, в качестве способа формирования фонда, выбрали формирование его на специальном счете), в сумме, определяемой в соответствии с общей площадью каждого многоквартирного дома, состоящего в программе проведения капитального ремонта; - средств бюджета сельского поселения Красносамарское, на оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в общем объеме: 2020 год - 6,2 тыс. руб. 2021 год - 14,4 тыс. руб. - год - 18,0 тыс. руб. 2023 год - 12,0 тыс. руб. 2024 год - 12,0 тыс. руб. 2025 год - 12,0 тыс. руб. 2026 год - 12,0 тыс. руб. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В настоящее время на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский расположено 6 многоквартирных домов, из них 4 остро нуждаются в проведении капитального ремонта или приведении их технического состояния в соответствие с действующими нормами и правилами.

Данное положение сложилось в связи износом конструкций и инженерных коммуникаций многоквартирных домов, высокой стоимостью и с недостаточным финансированием проведения капитального ремонта.

Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов, в свою очередь, является одним из факторов отсутствия у собственников помещений стимулов активному к участию в управлении своими многоквартирными домами.

Большинство домов имеют сходные проблемы, это состояние крыш, износ  внутридомовых инженерных коммуникаций, при этом общей проблемой всех 6 многоквартирных домов является теплоснабжение, осуществляемое от 3-х мини-котельных. Недостаточная теплоизоляция стен зданий приводят к неоправданным тепловым потерям, а износ внутридомовых инженерных коммуникаций теплоснабжения в значительной мере приводит к неравномерности распределения теплоносителя по внутридомовым коммуникациям.

Положение с обеспечением надлежащего теплоснабжения усугубляется низкой ремонтопригодностью системы отопления ввиду отсутствия, в 5 из 6 многоквартирных домов, подвальных помещений.

Данную ситуацию представляется возможным исправить путем реализации муниципальной программы, действующей на основании Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», который, соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не только устанавливает обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества, соразмерно своим долям в праве общей собственности, но и регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский.

Данная муниципальная программа определяет:

- полномочия Администрации сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области по реализации Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»;

- порядок формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения;

- перечень работ и (или) услуг при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта;

- порядок использования средств фонда капитального ремонта;

- перечень услуг и (или) работ при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

- планируемые сроки проведения ремонта и виды планируемых работ.

2. Полномочия Администрации сельского поселения Красносамарское по выполнению программы.

К полномочиям администрации сельского поселения Красносамарское в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Законом Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», относятся:

- Созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (в случае, предусмотренном частью 8 ст. 8 Закона);

- Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора (в соответствии со ст. 8 Закона)

- Установление форм, порядка и условий оказания муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества;

- Утверждение краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта;

- Принятие решения о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой, если в срок указанный в части 4 ст. 22 Закона собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта не приняли решения о проведении ремонта многоквартирного дома;

- Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в случае, предусмотренном ст.22 Закона.

- Осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в случае предусмотренном ст. 30 Закона;

- Иные полномочия в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Самарской области.

3. Порядок формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области формируется в виде денежных средств, находящихся на специальном счете или на счете регионального оператора, из следующих источников:

- из ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирных домах в сумме, устанавливаемой Правительством Самарской области ежегодно, в срок до 01 июня года, предшествующему очередному году реализации региональной программы капитального ремонта, исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере;

- от доходов от передачи в пользование объектов общего имущества;

В случае, если до наступления установленного региональной программой срока проведения капитального ремонта общего имущества, были выполнены отдельные работы (оказаны отдельные услуги) по капитальному ремонту в данном многоквартирном доме, предусмотренные программой, без использования бюджетных средств и средств регионального оператора, и повторное выполнение этих работ не требуется, средства  в размере стоимости этих работ, но не выше размера предельной стоимости этих работ, засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт.

4. Порядок использования средств фонда капитального ремонта.

Средства фонда капитального ремонта могут использоваться:

- для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества;

- для разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

- оплаты услуг по строительному контролю;

- погашению кредитов, займов полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.

5. Формы, порядок и условия оказания муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества.

За счет средств бюджета сельского поселения Красносамарское, областного и местного бюджетов может предоставляться финансовая помощь для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме в форме софинансирования.

Приоритетами для получения муниципальной поддержки на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов являются:

- комплексность при проведении капитального ремонта, под которым понимается включение в него всех или части видов работ;

- соблюдение требований энергетической эффективности, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и подзаконными правовыми актами, включая обязательное выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления, и утеплению ограждающих конструкций зданий с применением энергоэффективных теплоизоляционных материалов;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие сметной документации на проведение капитального ремонта).

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в форме софинансирования предусматривает два перечня многоквартирных домов:

- перечень многоквартирных домов по предусмотренному Программой виду ремонта в 2014 году (приложение № 1 к Программе);

- перечень многоквартирных домов по резервному виду ремонта (приложение № 2 к Программе).

Наличие резервного перечня многоквартирных домов позволяет в случае, если на стадии оказания муниципальной поддержки складывается ситуация, при которой один или несколько многоквартирных домов из основного перечня многоквартирных домов не удовлетворяют условиям получения финансовой поддержки, направить полученные субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из резервного перечня.

Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов и вида, капитального ремонта в 2014 году в соответствии с выделенными объемами муниципальной поддержки ремонта общего имущества многоквартирных домов, осуществляется при выполнении следующих условий:

- соответствие многоквартирного дома техническим характеристикам: несущие стены - кирпичные, каменные, панельные, блочные либо монолитные;

- год ввода в эксплуатацию - не позднее 1990 года (при выполнении работ по замене лифтового оборудования - не позднее 1995 года);

- отсутствие у собственников общего имущества задолженности по ежемесячным взносам в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренного Законом Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»;

- наличие протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение об участии в программе капитального ремонта с получением муниципальной поддержки, утверждении видов и стоимости работ, согласие на долевое финансирование в размере не менее чем 15 процентов от общей стоимости работ. В случае включения в планируемые виды работ проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, требующего доступа в квартиры, указанный протокол должен включать подписные листы с личными подписями всех собственников помещений о согласии на доступ в принадлежащие им помещения в целях проведения работ;

- наличие на отдельном банковском счете собственников жилья, средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 процентов от общей стоимости капитального ремонта данного дома;

- положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

- выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), и узлов управления и регулирования потребления указанных коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

Кроме того, необходимо наличие технического паспорта многоквартирного дома, в отношении которого предлагается предоставление муниципальной финансовой поддержки на капитальный ремонт общего имущества.

6. Перечень услуг и (или) работ при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и (или) ремонт фасада;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа)

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- разработка проектной документации в случае, если законодательством Российский Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта;

- осуществление строительного контроля.

7. Очередность  и планируемые сроки проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

Определение очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области производится на основании исходных данных для подготовки проекта муниципальной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложения 1.1, 1.2  и 1.3).

В соответствии с потребностями первоочередного проведения капитального ремонта формируется оценочная очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту по видам ремонта (Приложение 2), а также планируемые сроки проведения ремонта и виды планируемых работ (Приложение 3).

8. Информационно-организационное освещение программы.

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, газету «Вестник сельского поселения Красносамарское»,  а также встречи с населением по месту жительства.

9. Организация контроля за выполнением программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский  Самарской области.