УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения

Красносамарское от 12.11.2019   № 89

в редакции Постановления от 18.12.2019 № 109

от 13.11.2020 № 108

от 29.11.2021 № 109

от 29.12.2021 № 137

от 14.11.2022 № 93

от 24.12.2020 №132

от 29.12.2021 №137

от 29.12.2023 №73

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСАМАРСКОЕ,

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2020-2022 годы и на период до 2026 года

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 - 2022 годы и на период до 2026 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Нормативно-правовые основы разработки программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» - Распоряжение Главы администрации сельского поселения Красносамарское № 54 от 19.09.2013 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Разработчики программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основные цели программы | Оптимизация, развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности, и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. |
| Сроки реализации программы | 2020- 2026 годы |
| Основные задачи, решаемые при реализации программы | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства; - развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Основные исполнители программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Объемы и источники финансирования программы | Предполагаемый общий объем финансирования программы определяется исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении за счет средств областного, районного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников и составляет 355,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 50,0 тыс. руб. 2021 год - 155,9 тыс. руб. 2022 год - 50,00 тыс. руб. 2023 год - 50,00 тыс. руб. 2024 год - 50,00 тыс. руб. 2025 год - 20,00 тыс. руб. 2026 год – 20,00 тыс. руб. |
| Ожидание и конечные результаты программы | - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка программы вызвана необходимостью реконструкции существующих инженерных коммуникаций, повышению их надежности и качества оказываемых услуг, обеспечение ресурсосбережения, а также дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, для наиболее полного охвата населения коммунальными услугами и освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства. По данным Министерства экономического развития Самарской области, муниципальный район Кинельский, в состав которого входит сельское поселение Красносамарское, по своей инвестиционной привлекательности последние 4 года находится на 1 месте. Это обусловлено многими факторами: удобное географическое положение, развитая логистика, обеспеченность трудовыми ресурсами, наличие природных ископаемых, плодородие земель, растущие темпы жилищного строительства.

Программа состоит из основных направлений деятельности в области жилищно-коммунального хозяйства, имеющих важное значение для населения сельского поселения Красносамарское, а именно: направления теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В основу программы приняты целевые показатели, направленные на устойчивое развитие сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года, а также выводы и рекомендации «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области», утвержденной Распоряжением Главы администрации сельского поселения Красносамарское

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного строительства и повышения качества оказываемых услуг.

2. Планируемый результат реализации Программы:

- модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры для повышения надежности ее функционирования;

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение уровня ремонтопригодности систем;

- создания технической возможности оборудования многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоносителей и дальнейшего развития программ ресурсосбережения;

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с нормативными документами;

- дальнейшее развитие инженерных коммуникаций в соответствии с градостроительным планом и утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения;

- охват коммунальными услугами большего количества жителей сельского поселения и создания благоприятных условий для жилищного строительства;

- повышения уровня безопасности населения сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Теплоснабжение сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области.

3.1. Общие положения

Многоквартирные жилые дома, расположенные на территории поселения оборудованы индивидуальными (поквартирными) источниками теплоснабжения. Система теплоснабжения объектов социальной сферы сельского поселения Красносамарское включает в себя модульные котельные, которые расположены в непосредственной близости от объектов.

Основным поставщиком тепла в бюджетные учреждения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский является МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ».

4 . Водоснабжение сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области.

4.1. Общие положения

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский являются подземные источники. На территории поселения расположены 5 действующих водозаборных скважин, введенных в эксплуатацию в 1988 – 1989 годах. Из них 4 скважины расположены в с. Красносамарское и 1 скважина расположена в п. Круглинский. Установлено 3 водонапорные башни Рожновского, 2 в с. Красносамарское и 1 в п. Круглинский. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение с. Красносамарское и п. Круглинский – ООО «ЮНИКОМ»

4.2 Анализ состояния существующих систем водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение сельского поселения Красносамарское осуществляется из следующих водозаборных скважин:

Таблица № 2

| № п/п | № скважины | Местонахождение скважины | Год ввода в эксплуатацию | Производительность м3/ч | Глубина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | с. Красносамарское, ул. Мира | 1989 | 26,5 | 60 |
| 2 | 6 | с. Красносамарское, ул. Мира | 1988 | 26,5 | 58 |
| 3 | 7 | с. Красносамарское, ул. Мира | 1989 | 26,5 | 73 |
| 4 | 8 | с. Красносамарское, ул. Крестьянская | 1989 | 26,5 | 40 |
| 5 | б/н | п. Круглинский | 1989 | 26,5 | 40 |

3 скважины (с. Красносамарское, водозабор по ул. Мира, водозабор по ул. Крестьянской, водозабор в п. Круглинский) оборудованы автоматическими станциями управления и защиты «Лоцман».

Приборы учета подачи воды на водозаборных скважинах отсутствуют.

Охранная зона водозаборов соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проект ЗСО источников водоснабжения имеется.

Проектная мощность водозаборов составляет 232,14 тыс. м3/год, фактическое потребление воды составляет 45,81 тыс. м3/год, что составляет 20% проектной мощности.

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Системы водоподготовки и водоочистки отсутствуют.

Общая протяженность водоводов уличной водопроводной сети составляет 12 632 м.  Из них в с. Красносамарское, протяженность – 7 632 м, материал – чугун, сталь, износ водопроводных сетей - 87% и п. Круглинский, протяженность – 5 000 м, материал сталь, износ водопроводных сетей – 5 % (Приложение 1)

На сроки проведения ремонтных работ оказывает значительное влияние износ существующей запорной арматуры и несоответствие современным требованиям ее количества.

В настоящий момент не имеют центрального водоснабжения потребители в п. Поплавский, п. Лебяжий, с. Красная Самарка и с. Красносамарское, ул. Самарская – 0,5 км и ул. Зрящева – 2,7 км. Водоснабжение данных потребителей осуществляется местно, от индивидуальных скважин.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления представлены в таблице № 3

Таблица № 3

| Наименование потребителя | Удельное водопотребление м3/чел в месяц |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома со всеми удобствами | 5,85 |
| Многоквартирные дома или жилые дома без ванн | 3,6 |
| Многоквартирные дома или жилые дома с водопроводом | 2,85 |
| Водопотребление от колонки | 1,5 |
| Полив на 1сотку (в летний период) | 7,4 |
| КРС, на 1 голову | 1,8 |
| Молодняк КРС | 1,5 |
| Свинья, на 1 голову | 0,7 |
| Овца, на 1 голову | 0,3 |

Существующие технические и технологические проблемы в водоснабжении сельского поселения Красносамарское:

- износ водопроводных сетей и запорной арматуры;

- отсутствие очистных сооружений питьевой воды;

- отсутствие зон санитарной охраны водозаборных сооружений;

- отсутствие коммерческого учета потребленных водных ресурсов.

4.3 Перспективные направления развития системы водоснабжения.

В качестве перспективных направлений развития и дальнейшей разработки мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем водоснабжения является:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям установленных нормативов;

- обеспечение эффективной защиты источников подземного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности оборудования;

- контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Следует учитывать, что в соответствии с градостроительными планами и планами развития сельского поселения потребление воды увеличится на 12 % в том числе:

- потребителями жилого назначения		- на 10 %

- объектами социального назначения		- на 1 %

- прочими потребителями				- на 1 %

4.4 Мероприятия по модернизации объектов системы водоснабжения сельского поселения

Учитывая существующее технические и технологические проблемы в водоснабжении и прогнозные значения водопотребления сельского поселения Красносамарское до 2025 года планируется осуществление ряда мероприятий для достижения, намеченных настоящей целевой программой, перспективных направлений, а именно:

- направление бесперебойного снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям установленных нормативов, включает в себя устройство станции очистки и водоподготовки, замену водопроводных труб, установку требуемого количества запорной арматуры, устройство колодцев и иные мероприятия;

- направление повышения энергетической эффективности оборудования включает мероприятия по установке приборов учета, автоматизации процессов водоподготовки и формировании системы контроля качества;

5. Водоотведение сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области

В настоящее время в сельском поселении Красносамарское муниципального района Кинельский отсутствует централизованная система водоотведения.

Водоотведение в многоквартирных и частных домах осуществляется в выгребные ямы, которые периодически вычищаются специализированной техникой.

Очистку выгребных ям от бытовых сточных вод на территории поселения осуществляет ООО «ЮНИКОМ».

6. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется сокращение затрат на оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге реализации Программы ожидается:

- обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства и снижение частоты возникновения аварийных ситуаций;

- развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития с увеличением числа абонентов, имеющих центральное водоснабжение на;

- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется сокращение затрат на оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Экономическая эффективность достигается за счет сокращения затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов тепловой энергии на отопление.

7. Финансовое обеспечение Программы

Предполагаемый общий объем финансирования программы определяется исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении за счет средств областного, районного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников

8. Информационно-организационное освещение целевой программы

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, газету «Вестник сельского поселения Красносамарское», на официальном сайте администрации сельского поселения Красносамарское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также встречи с населением по месту жительства.

8. Механизм управления реализацией Программы.

Контроль выполнения программы и расходования средств осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский в соответствии с бюджетным законодательством, Уставом сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский и иными муниципальными правовыми актами.

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| Сведения о водопроводных сетях на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Месторасположение участка водопроводной магистрали | Протяженность участка (м) | Материал | Диаметр (мм) | Количество единиц запорной армаруры | Наличие пожарных гидрантов | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водовод от водозабора по ул. Мира до ул. Кооперативная | 700 | чугун | 159 | - | - | 87 |
| 2 | Водопровод по ул. Кооперативная | 950 | чугун | 120 | 1 | 1 | 87 |
| 3 | Водопровод по ул. Кооперативная | 300 | сталь | 60 | 1 | - | 87 |
| 4 | Водопровод от ул. Кооперативная до ул. Солнечная | 350 | чугун | 110 | 1 | - | 87 |
| 5 | Водопровод по ул Солнечная | 310 | чугун | 110 | 1 |  | 87 |
| 6 | Водопровод по ул. Молодежная | 420 | чугун | 110 |  | 1 | 87 |
| 7 | Водопровод по ул. Советская | 1 060 | чугун | 120/159 | 1 | 4 | 87 |
| 8 | Водопровод от ул. Советская до ул. Южная | 125 | сталь | 60 | 1 |  | 87 |
| 9 | Водопровод по ул. Базарная | 500 | чугун | 120 | 1 | 1 | 87 |
| 10 | Водопровод по ул. Крестьянская | 950 | чугун | 120 | 1 | 1 | 87 |
| 11 | Водопровод по ул. Самарская | 1 360 | чугун | 110 | 1 | 1 | 87 |
| 12 | Водопровод от водонапорной башни до ул. Советская | 180 | ПЭ | 100 | 1 |  | 0 |
| 13 | Ответвления водопроводов по с. Красносамарское | 427 | чугун/сталь | 159-60 |  |  | 87 |
| 14 | Водопровод п. Круглинский | 5 000 | сталь | 100 |  |  | 5 |
|  | Всего с. Красносамарское | 7 632 |  |  |  | 9 |  |
|  | Всего п. Круглинский | 5 000 |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого сельское поселение | 12 632 |  |  |  | 9 |  |