| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 21.03.2025 г. № 416 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| «Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» |  |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской  области на 2017-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 10.11.2016г. №1771 (Приложение №1).

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| И.о. главы муниципального района Кинельский | Д.В. Григошкин |
| --- | --- |

Трунов А.А.,

Исп.: Андреева Е.С. 8 (84663) 2-18-54

Рассылка: прокуратура-1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»-1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 416 от 21.03.2025 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской  области на 2017-2025 гг.».

- Цели и задачи программы

Цели:

- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Кинельский Самарской области;

- Организация работы по осуществлению транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков УДС  муниципального района Кинельский Самарской области;

-совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП);

- обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-транспортной сети дорог муниципального района Кинельский Самарской области | снижение транспортного риска, снижение социального риска, снижение тяжести последствий. |
| 2 | сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов | сокращение количества погибших в результате ДТП, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. |
| 3 | уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории муниципального района Кинельский Самарской | снижение транспортного риска, снижение социального риска, снижение тяжести последствий. |
| 4 | обеспечение бесперебойных регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального района Кинельский путем выполнения подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский. | Обеспечено. В рамках исполнения условий муниципального контракта, заключенного с ООО "ЛогистикаСервис", в целях обеспечения бесперебойных регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам администрацией муниципального района Кинельский оплачено из средств местного бюджета 3 369,4 тыс. рублей |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые |  | фактически достигнутые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение количества погибших в результате ДТП | шт. |  | 4 |  | 4 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | шт. |  | 2 |  | 2 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | шт. |  | 6 |  | 6 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Снижения транспортного риска | шт. |  | 4 |  | 4 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 5 | Снижение социального риска | шт. |  | 13 |  | 13 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 6 | Снижение тяжести последствий | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 7 | Разработанное техническое задание по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района Кинельский Самарской области | % |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 8 | Подготовленная конкурсная документация с целью определения подрядчика (исполнителя) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым администрацией муниципального района Кинельский Самарской области | % |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 | Проведенный конкурс и определенный подрядчик (исполнитель) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым администрацией муниципального района Кинельский Самарской области | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 10 | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 11 | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением исполнителем оказанных услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым администрацией муниципального района Кинельский Самарской области | % |  | 3,9 |  | 3,3 |  | 0,85 |  | В соответствии с контрактом оплата производится за фактически выполненный объем работ в километрах пробега транспортного средства |  |  |
| 12 | Выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский | % |  | 99 |  | 99 |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11 | Сокращение количества погибших в результате ДТП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Снижения транспортного риска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Снижение социального риска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 . | Снижение тяжести последствий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| .7 | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский.» | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 85 |
| 88 | Выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский | % | 100 | - | 96 | 103 | 102 | 100 | 100 | 100 |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

За 2024 год в рамках реализации муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

- использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения;

- проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения;

- оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района;

- оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района;

- выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2024г., тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения | 15,0 | 15,0 |
| 3 | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением исполнителем оказанных услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым администрацией муниципального района Кинельский Самарской области | 3 900,0 | 3 324,4 |
| 4 | Выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский | без финансирования | без финансирования |
| ИТОГО: |  | 3 945,0 | 3 369,4 |

По итогам 2024 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2024 году, выполнены в полном объеме. В соответствии с контрактом заключенным с ООО «ЛогистикаСервис» оплата производится за фактически выполненный объем работ в километрах пробега транспортного средства.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2024 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по реализации программы. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 3 945,0 тыс. рублей, освоено 3 369,4 тыс. рублей до 31.12.2024 г., в том числе из местного бюджета 3 369,4 тыс. рублей.

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам)

(тыс. руб.)

| N п/п | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 10.11.2016г. №1771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | МБУ «Информационный центр „Междуречье“» |  |
| 2. | Проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | МБУ «Центр культуры» |  |
| 3. | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением исполнителем оказанных услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым администрацией муниципального района Кинельский Самарской области | 3 900,0 | 3 324,4 | - | - | - | - | 3 900,0 | 3 324,4 (В соответствии с контрактом оплата производится за фактически выполненный объем работ в километрах пробега транспортного средства) | - | - |  | Отдел экономики администрации муниципального района Кинельский |
| 4. | Выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Отдел экономики администрации муниципального района Кинельский |
|  | Итого: | 3 945,0 | 3 369,4 |  |  |  |  | 3 945,0 | 3 369,4 |  |  |  |  |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2019 по 2025 года. | Постановление № 707 от 27.05.2024 г. Постановление № 1757 от 01.11.2024 г. Постановление № 2208 от 19.12.2024 г. | Действующий |

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 98,75 х 0,5 + 85,4 х 0,2 + 100 х 0,3 = 96,46.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

| Р1 =4/4=1 Р2 =2/2=1 Р3 =6/6=1 Р4 =4/4= 1 | Р5 =13/13=1 Р6 =3/3=1 Р7 =100/100=1 Р8 =100/100= 1 | Р9 =100/100=1 Р10 =100/100=1 Р11 =3,9/3,3=0,85 Р12 =99/99=1 |
| --- | --- | --- |

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1=(4/4+2/2+6/6+4/4+13/13+3/3+100/100+100/100+100/100+100/100+3,9/3,3+ 99/99)/12*100=98,75%.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 3369,4/3945,0*100%= 85,4%.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 =4/4*100=100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

(100+100+100+100+83,7+100+99,25+98,75) / 8=97,7.

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,7 | 100 | 99,39 |

3.10 Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной за 2024 год –      96,46 %, предлагается продолжить ее реализацию.