Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  « 31 » марта 2025 г. № 504

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности зданий и учреждений,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский,

модернизация систем отопления

на 2017-2026 годы» за 2024 год»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2026 годы» за 2024 г.

2.   Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2026 годы» за 2024 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Ковнера Бориса Дмитриевича.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального

района Кинельский                                                           Ю.Н. Жидков

Ковнер Б.Д.  21747

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»-1 экз, Управление экономики – 1 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский                                                                                    Е.А. Борисова

Заместитель главы по экономическим

вопросам муниципального района                                               И.В. Литвинова

Киенльский

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района                                    Т.Л. Силантьева

Кинельский

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от ______________№________

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы за 2024 г.

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления  на 2017-2026 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. снижение себестоимости передачи тепловой энергии

4. снижение потребления электрической энергии

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

2. выполнение работ по замене и модернизации оборудования электроосвещения.

3. выполнение работ по замене и модернизации оборудования водоснабжения.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2026 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.05.2016г. №885.

Ответственным исполнителем Программы является МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»

Соисполнители:

- Администрация муниципального района Кинельский.

Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые В ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снижение объема потерь тепловой энергии в 2024 г. на 0,2% | Снижение объема потерь тепловой энергии в 2024 г. на 7% |
| 2 | Замена светильников на энерго- эффективные не менее 100 шт. | Заменено и отремонтировано 150 светильников |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

|  | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| 1. | Годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии 2024 г. природный газ | тыс. м3 | 4,2 | 147,6 | 1,5 (35,1) | Сведения от Исполнителей программы |
| 2 | Замена светильников на энегоэффективные | Шт. | Не менее 100 | 150 | 1,5 (1,5) |  |
|  | Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1) |  |  |  | 1,5 |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Таблица 1.1 Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии , природный газ | Т.м3 | 1,5(150%) | 4,2(150%) | 35 (150%) | 35 (150%) |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2024 году были выполнены в полном объеме. (план 5, факт 9)

В 2024 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

Так за прошедший год было установлено 75 новых светодиодных светильников. Заменено 75 газоразрядных ламп на светодиодное освещение.       Приобретено, установлено и подключено 5 водонагревателей 30 л.

Произведена замена 4 водонагревателей 100 л, 6 водонагревателей 10 л, 5 водонагревателей 30 л.

Отремонтировано 33 водонагревателя разного объема, 18 холодильников, 12 стиральных машин, 3 пароконвектомата, 3 посудомоечных машины.

Произведен ремонт и замена электропроводки 2 500 м; монтаж и подключение новых розеток 35 шт. и 2 300 м кабеля.

Приобретено и установлено 350 рем. комплектов потолочных светильников и 50 комплектов для уличных светильников.

Для поддержания и снижения расходов воды для нужд школ и детских садов в 2024 году: приобретено и заменено 118 шлангов подводки, приобретено и заменено смесителей – 87 шт., отремонтировано смесителей – 46 шт., запорная арматура - заменено 62 шт., отремонтировано 57 шт., отремонтировано и заменено сифонов 112 шт., заменено 10 унитазов, 4 раковины, 6 питьевых фонтанчиков.

За прошедший год проведены следующие мероприятия по снижению потребления тепловой энергии :

- приобретен и установлен 1 котел Термотехник ТТ50  в котельной СОШ детский сад с. Георгиевка(1);

- проведена промывка 2 котлов  Термотехник ТТ-50 (2);

- приобретено и установлено 4 циркуляционных  насосов (4);

- приобретено и заменено горелок – 21 шт., (1);

- приобретено и заменено терморегуляторов и запальников – 20 шт. (1);

- приобретено и установлено значительное количество запорной арматуры, фитингов и т.п.

Всего проведено (9) мероприятий по снижению потребления тепловой энергии.

Всё это позволило сохранить и повысить эффективность работы котельных.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий по улучшению энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий школ и детских садов;

- укрепление материально-технической базы.

- перевод котельных в 4 категорию объектов воздействия на окружающую среду и освобождение от уплаты налога за воздействие на окружающую среду.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 г. с учётом всех внесённых изменений были запланированы денежные средства в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 500 000 руб. Из них израсходовано 500 000 руб. Освоение средств составило 100%.

- Таблица № 1.2

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год. (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

| N п/п | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2026 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.05.2016г. №885. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  | Ответственный исполнитель | соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» | Администрация муниципального района Кинельский |
| 2 | Замена светильников на энегоэффектив-ные | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  | МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» | Администрация муниципального района Кинельский |
|  | Итого: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя                     Б.Д. Ковнер.

  - . Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановление Администрации Муниципального района Кинельский

№ 782 от 07.06.2024 г.

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.12.2016 г. №2051 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2026 годы»

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 150 х 0,5 + 100 х 0,2 + 150 х 0,3 = 140

75+20+45

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1 =147,6/4,2=35,1 (1,5)

Р2 = 150/100=1,5 (1,5)

Р3 =9/5=1,8 (1,5)

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5

К1=(1,5+1,5+1,5) /3х100=150

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 500 /500*100%= 100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 =9/6*100=150%

  - Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Эобщ =(107+107+107+107+108+116,9+140+140)/8=116,6

Таблица 1.2. Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 116,9 | 116,6 |  |  |  |

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности (Эj за 2024 г. равна 140%) реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Директор     МБУ «Управление и

обслуживание муниципального хозяйства

муниципального района Кинельский»                                            Б.Д. Ковнер

Белоглазова Г.И. 8846 63 21206