Собрание  представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской  области

  - РЕШЕНИЕ

  - проект

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы», утвержденную решением Собрания представителей от 22.08.2017г. № 117

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (далее-Программа) следующие изменения:

1.1. Внести в приложение к Решению (далее-Программа) следующие изменения:

1.1.1. в столбце 2 строки 10 раздела 1 Программы:

- в абзаце первом сумму «71922,9» заменить суммой «74822,9»;

- в абзаце шестом сумму «4700,0» заменить суммой «6600,0»;

1.1.2. в разделе 6 Программы:

- в абзаце втором сумму «71922,9» заменить суммой «74822,9».

1.2. Приложение №1 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2022г.» изложить в новой редакции.

1.3. Приложение №2 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2022г.» изложить в новой редакции.

1.4. Приложение №3 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации по сельскому поселению Чубовка на  2017-2022г.» изложить в новой редакции.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

Глава сельского поселения Чубовка                                                    А.А. Авдеев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Чубовка                                                           Т.А.Жукова

Приложение №1

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2025 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения

по сельскому поселению Чубовка

на  2017-2022 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятия (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 | Разработка проекта по техническому перевооружению центральной котельной и тепловых сетей с.Чубовка | 1 500 тыс. руб. | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 | Реконструкция котельной и тепловых сетей | 50 700 тыс.руб. | Областной бюджет 95%, софинансирование местного бюджета 5% |
| 3 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Реконструкция и замена вводов тепловых сетей в многоквартирные дома по адресу с.Чубовка, ул.Юбилейная дома №№ 6 и 8, ул.Пионерская, дома №№ 17, 19 и 21 | 300 тыс.руб. | Местный бюджет |
| 4 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Замена теплотрассы от больницы до школы с.Чубовка | 500 тыс.руб. | Местный бюджет |
| 5 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2022 | Замена и ремонт теплотрасс с Чубовка | 900 тыс. руб | Местный бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 53900,0 тыс.руб. |  |

Приложение №2

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2025 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения

по сельскому поселению Чубовка муниципальному району Кинельский на 2017-2022 г. г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Установка приборов учета и автоматики на водозаборных скважинах, 10 шт | 300 тыс.руб | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Замена глубинных насосов, 3 шт | 200 тыс.руб. | Местный бюджет |
| 3 | с.Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Замена водопровода в с.Чубовка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 1 000 тыс.руб. | Местный бюджет и бюджет района |
| 4 | с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Замена водопровода в с. Сырейка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 829,4 тыс.руб. | Местный бюджет и бюджет района |
| 5 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Установка и ремонт пожарных гидрантов | 150 тыс.руб. | Местный бюджет |
| 6 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Проведению работ по гидродинамической очистке скважины в с. Чубовка. по аварийно-восстановительному ремонту водозаборной скважины в поселке Бугры | 1853,1 тыс.руб. | Местный бюджет и областной бюджет |
| 7. | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2022 | Ремонтные работы по водоснабжению | 913,1 тыс. руб. | Местный бюджет |
| 8 | с. Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020 | Н2О-Замена участка водопроводной сети в с. Сырейка | 2800,4 тыс. руб. | Местный бюджет, Средства самообложения граждан и областной бюджет |
| 9. | с. Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021 | Н2О перезагрузка-Замена участков водопроводной сети по ул. Советской, ул. Специалистов, ул. Первомайской, ул. Ново- Полевой, ул. Комсомольской, ул. Южной, ул. Мирной в с. Сырейка и по ул. Заречной в поселке Бугры. | 2900,5 тыс. руб. | Местный бюджет, Средства самообложения граждан и областной бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 10946,5 тыс.руб. |  |

Приложение №3

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2025 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации

по сельскому поселению Чубовка  муниципального района Кинельский на  2017-2022 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017-2019 | Разработка проекта центрального водоотведения улиц Степная, Цветочная, Светлая и Лесная с.Чубовка | 524 тыс.руб | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2022 | Техническое обследования, разработка проекта реконструкции полей фильтрации с.Чубовка | 200 тыс.руб. | Местный бюджет |
| 3 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Замена участка канализации с установкой новых колодцев по ул.Юбилейная с.Чубовка, 400 м, Ø150 мм | 450 тыс.руб. | Местный бюджет |
|  | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2022 | Ремонтные работы систем канализации | 3082,5 тыс. руб. | Местный бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 4256,5 тыс.руб. |  |