Администрация

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 138 от 11 ноября 2021 года

- «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Сколково № 136 от 18.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением № 12 от 12.02.2020, Администрация сельского поселения Сколково ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 - 2022 годы» утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Сколково № 136 от 18.12.2017 следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 - 2026 годы».

1.2. В Паспорте муниципальной программы строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 - 2026 годы» |
| --- | --- |

1.3. В паспорте муниципальной программы строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации программы | 2018 - 2026 годы |
| --- | --- |

1.4. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Всего: в 2018-2026 годах — 256,5 тыс.руб. средств местного бюджета в том числе: 2018 год — 70,00 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 40,00 тыс.руб. 2021 год – 11,5 тыс.руб. 2022 год — 111,7 тыс.руб. 2023 год – 10,0 тыс.руб. 2024 год – 10,0 тыс.руб. 2025 год – 10,0 тыс.руб. 2026 год – 10,6 тыс.руб. |
| --- | --- |

1.5. В Разделе 2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы цифры 2018-2022 заменить на 2020-2026.

1.6. В Разделе 5. Перечень Программных мероприятий цифры 2020-2022 заменить на 2020-2026.

1.7. Приложение №1, №2 изложить в новой редакции (Приложение №1, №2 к настоящему Постановлению).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете “Сколковский вестник”.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского

поселения Сколково                                                                               В.В. Поляков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Формирование современной  комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 - 2026 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной  комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 - 2026 годы»

|  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |  | 2026 год |
| 1 | Цель: обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Сколково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сколково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 2: повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Сколково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 3: обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству сельского поселения Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Формирование современной  комфортной городской среды сельского поселения Сколково  на 2018 - 2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной  комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 - 2026 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель Программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Сколково | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение дворовых территорий паспортами благоустройства, содержащими инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементов | Инвентаризация, составление паспортов, внесение сведений в ГИС ЖКХ | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий мкд Показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД |
| 1.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории | МБУ «Норматив» | ежегодно, с 1 января | ежегодно, до 31 мая | Обеспечение сметной документацией дизайн-проектов, включенных Программу дворовых территорий | Разработка дизайн-проектов, общественное обсуждение дизайн-проектов, подготовка сметной документации |  |
| 1.3. Благоустройство дворовых территорий | МБУ «Номатив» | ежегодно, с 1 июня | ежегодно, не позднее 1 ноября | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | Работы по благоустройству в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение инвентаризации общественных территорий | Администрация сельского поселения Сколково | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение общественных территорий паспортами благоустройства, содержащими инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах | Инвентаризация, составление паспортов, внесение сведений в ГИС | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий Показатель 2. Площадь благоустроенных общественных территорий |
| 2.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий | МБУ «Норматив» | ежегодно, с 1 апреля | ежегодно, до 31 мая | Обеспечение сметной документацией, включенных Программу общественных территорий | Разработка дизайн-проектов, общественное обсуждение дизайн-проектов, подготовка сметной |  |
| 2.3. Благоустройство общественных территорий | МБУ «Номатив» | ежегодно, с 1 июня | ежегодно, не позднее 1 ноября | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство общественных территорий |  |
| Задача 3. Обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сколково |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории сельского поселения Сколково | Администрация сельского поселения Сколково | Постоянно | Постоянно | Информированность населения муниципального района о мероприятиях по благоустройству | Размещение информации о реализации Программы на сайте администрации Муниципального района Кинельский Самарской области и в СМИ | Показатель I. Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий |