|  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486 от 28 декабря 2024г. |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление № 168 от 06 декабря 2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»

В соответствии  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской          Федерации», постановлением администрации  сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский от 22.03.2021г. № 40 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Чубовка», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»  утвержденную постановлением администрации сельского поселения Чубовка от 06.12.2019 года № 168.

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за реализацией настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Чубовка                                                 А.А. Авдеев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Чубовка

от 28.12.2024г. № 486

Изменения,

вносимые в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»  утвержденную постановлением администрации сельского поселения Чубовка от 06.12.2019 года № 168.

1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы»

2. в паспорт Программы внести следующие изменения:

2.1. строку 1  изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |

2.2. строку 9  изложить в следующей редакции:

| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | нет |
| --- | --- |

2.3. строку 10  изложить в следующей редакции:

| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на среднесрочный период -2020-2027 годы Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| --- | --- |

2.4 строку 11  изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 34618,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2020-2022 год – 10206,0 тыс.руб. 2023 год – 5264,0 тыс.руб. 2024 год – 5823,6 тыс.руб. 2025 год – 3725,0 тыс.руб. 2026 год – 4750,0 тыс.руб. 2027 год - 4850,0 тыс.руб. в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета (по согласованию) - 0 тыс.руб. средства областного бюджета (по согласованию) – 0 тыс.руб. средства бюджета района (по согласованию) – 0 тыс.руб. средства местного бюджета – 34618,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2020-2022 год – 10206,0 тыс.руб. 2023 год – 5264,0 тыс.руб. 2024 год – 5823,6 тыс.руб. 2025 год – 3725,0 тыс.руб. 2026 год – 4750,0 тыс.руб. 2027 год - 4850,0 тыс.руб. Объем финансирования расходов на реализацию Программы определяется ежегодно исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении. |
| --- | --- |

3. В раздел 8 внести следующие изменения:

3.1 В абзаце первом сумму «31125,4» заменить суммой « 34618,6»

3.2 В абзаце шестом сумму «5318,6» заменить суммой «5823,6»;

3.3 В абзаце седьмом сумму «5155,9» заменить суммой «3750,0»;

3.4 В абзаце восьмом сумму «5180,9» заменить суммой «4750,0»;

3.5 дополнить раздел абзацем девятым в редакции «2027 год- 4850,0 тыс. руб»;

4.  Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:

Система программных мероприятий

муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Чубовка на 2020-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 -2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| 1 | мероприятия по установке скамеек и урн | 35,0 | 0,0 | 29,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 164,0 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 2 | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, вырубка поросли | 630,0 | 330,0 | 406,2 | 350,0 | 350,0 | 500,0 | 2566,2 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 3 | Мероприятия по оформлению территории сельского поселения к праздничным датам | 100,0 | 24,4 | 24,5 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 388,9 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 4 | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 35,0 | 234,2 | 27,5 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 456,7 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 5 | мероприятия по санитарной очистке территории (аккарицидная обработка парков и скверов от клеща) | 144,0 | 54,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 478,0 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 6 | мероприятия по скашиванию травы в летний период на территории внутридомовых проездов, общественных территорий | 1222,7 | 473,8 | 563,6 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 3860,1 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 7 | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 350,0 | 70,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 870,0 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 8 | установка новых информационных щитов | 25,0 | 1,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 59,8 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 9 | озеленение поселений | 250,0 | 48,1 | 65,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 663,8 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 10 | проведение субботников | 150,0 | 35,1 | 38,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 313,2 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 11 | - обеспечение выполнения функций МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» | 5315,9 | 1800,0 | 2246,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9362,2 |  |
| 12 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | 1948,4 | 1875,00 | 1376,9 | 1720,0 | 3135,0 | 2750,0 | 13805,3 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 13 | Установка, ремонт и содержание контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых отходов |  | 152,6 | 127,2 | 300,0 | 100,0 | 200,0 | 879,8 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка |
| 14 | Приобретение контейнеров |  | 165,0 | 705,6 | 290,0 | 200,0 | 300,0 | 1660,6 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |
| 15 | Проведение мероприятий по сбору, утилизации, транспортировке ртутьсодержащих отходов |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |
| ИТОГО |  | 10206,0 | 5264,0 | 5823,6 | 3725,0 | 4750,0 | 4850,0 | 34618,6 |  |