Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 04.07.2025г. № 1068

г.Кинель

**«О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории**

**муниципального района Кинельский**

**на 2022-2027 годы**».

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» Трунова А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Официальное опубликование».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава муниципального**  **района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от 04.07.2025г. № 1068

**Изменения**

**в муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы»».**

1. п.1.83-1.89, 1.93, 1.95, 1.98-1.112, 3.10 Раздела 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименования цели, задачи, мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Соисполнители** | **Срок реализации** | **Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей.** | | | | | | **Ожидаемый результат** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 52765,20407 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 36277,85006 | 23095,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267 | 54286,91281 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 24990,82584 | 115853,19403 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 86004,26385 | 172679,88532 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 168226,59164 | 88724,87153 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 80142,41363 |  |
| **1** | **Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** |  | **2022-2027** | **43860,11319 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 30653,97286** | **22745,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267** | **43388,52143 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 20527** | **108695,56241 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 81857,8245** | **167061,81975 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 164805,67164** | **80893,47808 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 75371,36363** | **Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)** |
| 1.83 | Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Большая, д.45 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 11764,70588 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.84 | Текущий ремонт образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 489,49771 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.85 | Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 2226,22629 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 780,0 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.86 | Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1469,86488 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 552,5 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.87 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул. Рабочая, 4 А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 44257,51 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 37618,8835 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.88 | Капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красносамарское, м.р. Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 20201,3 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 17171,105 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.89 | Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 18512,16 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15735,336 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.93 | Ремонт стен и потолков детского сада "Солнышко" в с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 339,98043 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.95 | Капитальный ремонт пищеблоков | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 545,50565 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.98 | Ремонт кабинета в ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская,8 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 312,96549 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.99 | Ремонт крыльца в здании ГБОУ СОШ с. Домашка Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская,2 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 240,18114 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.100 | Устройство септика на территории здания начальной школы ГБОУ СОШ с. Домашка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская, 2А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 109,58189 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.101 | Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок в здании ГБОУ СОШ с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, 28Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 2127,70744 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.102 | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1806,46543 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.103 | Выполнение работ по предварительному обследованию несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 для целей формирования позиций технического задания на ремонт несущих конструкций здания. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 30 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.104 | Выполнение аварийных мероприятий для усиления несущих конструкций помещения пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 301,15048 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.105 | Ремонт помещений пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1668,84952 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.106 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ п. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1116,0998 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.107 | Капитальный ремонт СП детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 9798,88971 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 8329,05625 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.108 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 60487,35988 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 60184,92308 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.109 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 96775,57016 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 96291,69231 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.110 | Капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  | 45599,36043 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 45371,36363 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.111 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ пос. Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  | 17647,05882 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.112 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  | 6889,23262 |  | 17647,05883 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| **2** | **Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** |  | **2022-2027** | **2843,24983** | **0** | **6577,79433 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3586,06454** | **6889,23262 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3971,98** | **5608,06557 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3420,92** | **7821,39345 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 4771,05** | **Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам** |
| **3** | **Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **КУМИ** |  | **2022-2027** | **6061,84105 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772** | **350** | **4320,59705 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613** | **268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935** | **10** | **10** | **Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;** |
| 3.10 | Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2025 |  |  |  | 268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |