Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 19.12.2024 г. г.  №  2208

г. Кинель

| «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 11.10.2016 г. № 1771 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» |  |
| --- | --- |

В целях реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.11.2013 г. №1999, Уставом муниципального района Кинельский Самарской области, администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 10.11.2016 г.       № 1771 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы».

- Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области»  Трунова А.А.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального района Кинельский | Ю. Н. Жидков |
| --- | --- |

Трунов А. А.

Исп.: Андреева Е.С., (84663) 2-18-54

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

Приложение к постановлению администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.12.2024 г. № 2208

Изменения, вносимые в постановление администрации

муниципального района Кинельский Самарской области от 10.11.2016 г.

№ 1771 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы»

- Позицию «Ответственный исполнитель муниципальной программы» в паспорте Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области»».

2. Позицию «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» в паспорте Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; - сокращение количества погибших в результате ДТП; - сокращение количества ДТП с пострадавшими; - снижения транспортного риска; - снижение социального риска; - снижение тяжести последствий; - оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский, в том числе по годам: 2019г. - 18,2%, 2020г. - 37,3%, 2021г. - 57,2%, 2022г. - 78,1%, 2023 г. - 100%; - оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский, в том числе по годам: 2023г. – 7%, 2024г. – 93%, 2025г. – 100%; - оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский, в том числе по годам: 2025г. – 91%, 2026г. – 100%. - выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе по годам: 2019 г. – 96%, 2020 г. – 97%, 2021 г. – 98%, 2022 г. – 99%, 2023 г. – 99%, 2024 г. – 99%. |
| --- | --- |

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в паспорте Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 21 454 526,70 руб., из них: 2019 г. – 1 805 946,00 руб., 2020 г. – 1 905 145,89 руб., 2021г. – 2 099 025,39 руб., 2022г. – 2 196 804,59 руб., 2023г. – 2 596 010,45 руб., 2024г.- 3 945 000 руб., 2025 г. – 6 906 594,38 руб. в том числе: - по муниципальному контракту на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального района Кинельский соответствует начальной (максимальной) цене контракта, заключаемого при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров, и составляет 9 900 000,00 руб.: в 2019 г. – 1 805 946,00 руб., в 2020 г. – 1 887 213,57 руб., в 2021 г. – 1 974 025,39 руб., в 2022 г. – 2 066 804,59 руб., в 2023 г. – 2 166 010,45 руб. - по муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым администрацией муниципального района Кинельский Самарской области составляет 4 200 000 руб.: в 2023 г. – 300 000,00 руб., 2024г. – 3 900 000,00 руб.; - по муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, устанавливаемым администрацией муниципального района Кинельский Самарской области составляет в 2025 г. 6 861 594,38 руб. - в рамках оказания содействия транспортным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района Кинельский по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области, в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)- 17932,32 руб., в том числе: - 17753,00 руб. - за счет субсидий, поступающих в бюджет муниципального района Кинельский из областного бюджета; - 179,32 руб. - из средств местного бюджета. - использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в сумме 295 000,00 руб.: в 2021 г. – 75 000,00 руб., в 2022г. – 80 000,00 руб., в 2023 г. – 80 000,00 руб., в 2024 г. – 30 000,00 руб., 2025 г. - 30 0000 руб.; - проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения, в сумме 180 000,00 руб.: в 2021г. – 50 000,00 руб., в 2022г. – 50 000,00 руб., в 2023г. – 50 000,00 руб., в 2024 г. – 15 000,00 руб., 2025 г. – 15 000,00 руб. |
| --- | --- |

6. Таблицу № 1 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оцен ка | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | сокращение количества погибших в результате ДТП | шт. | 4 | 12 | 16 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | шт. | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 3. | сокращение количества ДТП с пострадавшими | шт. | 2 | 8 | 12 | 16 | 16 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | снижения транспортного риска | шт. | 2 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | снижение социального риска | шт. | 8 | 18 | 22 | 22 | 22 | 8 | 6 | 3 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | снижение тяжести последствий | шт. | 8 | 14 | 14 | 18 | 18 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2025 гг.» в части обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Кинельский Самарской области» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2025 гг.» в части обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Кинельский Самарской области»

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский

на 2017-2025 гг.» в части обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Кинельский Самарской области

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 30,0 | 30,0 | МБУ «Информационный центр «Междуречье»» |
| 2 | Проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов рисунков, плакатов о безопасности дорожного движения | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | МБУ «Центр культуры» |
| 3 | Воспитательные беседы с детьми дошкольного и школьного возраста | не требует затрат | не требует затрат | не требует затрат | не требует затрат | не требует затрат | не требует затрат | не требует затрат | не требует затрат | не требует затрат | Администрации сельских поселений |