Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от      29.12.2025г.     №  2271

г.Кинель

«О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории

муниципального района Кинельский

на 2022-2027 годы».

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» Трунова А.А.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Официальное опубликование».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального района Кинельский |  | В.А. Чихирев |
| --- | --- | --- |

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от 29.12.2025г.    №   2271

Изменения

в муниципальную программу

«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы»».

- В наименовании постановления администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.12.2021г. №2048 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы» и далее по тексту вместо слов «на 2022-2027 годы» читать слова «на 2022-2028 годы».

- В наименовании муниципальной программы вместо слов «на 2022-2027 годы» читать слова «на 2022-2028 годы».

- IIозицию наименование программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий и оборудования школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы» |
| --- | --- |

- IIозицию этапы и сроки реализации программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Этапы и сроки реализации программы | 2022-2028 годы |
| --- | --- |

- IIозицию объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования – 562 683,1 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 52 765,2 тыс. рублей; 2023 год – 23 095,5 тыс. рублей; 2024 год – 54 286,9 тыс. рублей; 2025 год – 124 846,7 тыс. рублей; 2026 год – 233 922,3 тыс. рублей; 2027 год – 55 638,6 тыс. рублей; 2028 год – 18 127,9 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- В абзаце шестом раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы.» вместо слов «Сроки реализации программы – 2022- 2027 годы.» читать слова «Сроки реализации программы – 2022- 2028 годы.».

- В наименовании раздела 4 «Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы»» вместо слов «на 2022-2027 годы» читать слова «на 2022-2028 годы».

- Приложение к разделу 4 «Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Срок реализации | Отчет 2021г | Прогнозируемые значения показателя (индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель: Сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. | шт. | 2022-2028гг | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Задача 2. Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности. | шт. | 2022-2028гг | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 |
| Задача 3. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество образовательных учреждений оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами | шт. | 2022-2028гг | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

- Абзац первый Раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются средства в объеме 562 683,1 тыс.  рублей, в том числе в 2022 году – 52 765,2 тыс. рублей, в 2023 году – 23 095,5 тыс. рублей, в 2024 году – 54 286,9 тыс. рублей, в 2025 году – 124 846,7 тыс. рублей, в 2026 году – 233 922,3  тыс. рублей, в 2027 году – 55 638, 6 тыс. рублей., в 2028 году – 18 127,9 тыс. рублей.».

- Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| п/п | Наименования цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации |  |  | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.рублей. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 52765,20407 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 36277,85006 | 23095,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267 |  | 54286,91281 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 24990,82584 | 124846,66072 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 81403,8345 | 233922,308 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 201650,05169 | 55638,55219 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 52367,36363 | 18127,90698 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 13965 |  |
| 1 | Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022-2028 | 43860,11319 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 30653,97286 | 22745,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267 |  | 43388,52143 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 20527 | 117887,21994 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 77402,08869 | 229280,44167 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 198808,05169 | 49087,73252 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 48371,36363 | 11627,90698 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 30897,12009 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 29890,76848 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.2 | Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.3 | Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.4 | Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 190 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.5 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 107,43899 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.6 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 28,36582 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 29,82926 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.8 | проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.9 | отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 38,8041 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.10 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.11 | обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 163 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.12 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 114,82091 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.13 | Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 180,2936 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.14 | ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 14,9299 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.15 | прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 42,02467 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.16 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.17 | проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 162,78398 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.18 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 86,81396 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.19 | капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 897,88791 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 763,20438 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.20 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.21 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.22 | Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 16122,76785 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 13704,35267 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.23 | капитальный ремонт пищеблоков детского сада и ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 1250,76923 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 813 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.24 | проведение обследования конструкций здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 150 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.25 | работы по утеплению стен спортзала ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 107,52 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.26 | -услуги по подготовке типовой сметной документации и рохождение гос.экспертизы по объекту "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 175 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.27 | ремонтные работы в здании начальной школы п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 2250 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 1700 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.28 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт начальной школы ГБОУ СОШ п.Комсомольский, в целях обеспечения водоснабжением кабинетов" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 26,8242 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.29 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 176 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.30 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай" с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 209 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.31 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Чубовка на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 179,3 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.32 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка" с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 214,5 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.33 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 68,57298 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.34 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 117,94159 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.35 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 195,97565 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.36 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.37 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 48 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.38 | ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 419,11767 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.39 | ремонт крыльца ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 143,32692 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.40 | Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 264,10422 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 212,5 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.41 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.42 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад "Василёк" ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.43 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Богдановка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.44 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.45 | Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с.Б-Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 78,88136 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.46 | Ремонт крылец (входных групп) в ГБОУ СОШ с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 22,15159 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.47 | Дополнительные работы по ремонту кабинетов в ГБОУСОШ п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 60,8219 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.48 | Текущий ремонт стен в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 78,91919 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.49 | Ремонт кабинета технологии ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 70 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.50 | Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 220 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.51 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 10588,23529 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 9000 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.52 | Текущий ремонт школ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.53 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 192 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.54 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.55 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 192,5 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.56 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.57 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 76,94753 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.58 | Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 1308,78595 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.59 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 95,34362 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.60 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ с.Красносамарское» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.61 | Устранение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 13561,17647 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 11527 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.62 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.63 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 49,5464 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.64 | Дополнительные работы по устройству стяжек пола на втором этаже здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 219,43944 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.65 | Дополнительные работы по ремонту ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 452,6475 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.66 | Частичный ремонт подвесного потолка в помещениях ГБОУ СОШ с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 259,44514 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.67 | Благоустройство территории детского сада с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 2762,27 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.68 | Благоустройство территории детского сада с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.69 | Благоустройство территории детского сада с.Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.70 | Благоустройство территории детского сада с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.71 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.72 | Текущий ремонт кровли главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 107,70825 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.73 | Ремонт крыльца здания ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 138,17917 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.74 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.75 | Ремонт кровли козырька главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 101,59031 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.77 | Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 165,04265 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.78 | Подготовка экспертного заключения в рамках судопроизводства по объекту: "Ремонт детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.79 | Ремонт фасада (цоколя) ГБОУ СОШ с.Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 101,48876 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.80 | Частичный ремонт подвесного потолка ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 117,58874 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.81 | Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 395,88121 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.82 | Дополнительные работы в здании детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 242,705 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.83 | Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Большая, д.45 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 11309,33362 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 9612,93358 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.84 | Работы по разработке технических решений на производство ремонта, по разработке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: «Проект на усиление несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский с. Большая Малышевка, ул. Школьная,1» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.85 | Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 2226,22629 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 780,0 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.86 | Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 1025,03185 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 552,5 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.87 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул. Рабочая, 4 А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 44965,94393 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 34746,41122 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.88 | Капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красносамарское, м.р. Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 18686,12895 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 14439,28147 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.89 | Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 22237,23498 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 17270,96242 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.90 | Прохождение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт здания СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский" и "Капитальный ремонт здания СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.91 | Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п.Комсомольский" и "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский" с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.92 | Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" и "Капитальный ремонт СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский"с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.93 | Ремонт стен и потолков детского сада "Солнышко" в с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 111,00872 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.94 | Прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский и в СП ДС ГБОУ СОШ п.Комсомольский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.95 | Ремонт стен и потолка лестничной клетки ГБОУ ООШ с. Покровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Покровка, ул. Центральная, д.120 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 40,08935 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.96 | Ремонт помещения пищеблока и коридора в здании ГБОУ ООШ пос. Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д. 4 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 492,48016 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.97 | Ремонт кабинета труда в здании ГБОУ ООШ пос.Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д.4 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 419,53486 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.98 | Ремонт кабинета в ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская,8 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 312,96549 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.99 | Ремонт крыльца в здании ГБОУ СОШ с. Домашка Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская,2 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 240,18114 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.100 | Устройство септика на территории здания начальной школы ГБОУ СОШ с. Домашка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская, 2А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 109,58189 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.101 | Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок в здании ГБОУ СОШ с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, 28Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 1 840,46689 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.102 | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 1 670,50782 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.103 | Выполнение работ по предварительному обследованию несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 для целей формирования позиций технического задания на ремонт несущих конструкций здания. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.104 | Выполнение аварийных мероприятий для усиления несущих конструкций помещения пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 301,15048 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.105 | Ремонт помещений пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 338,69394 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.106 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ п. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 3 864,96361 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.107 | Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ ООШ с. Парфеновка в 2025 г. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 19,39429 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.108 | Работы по проведению строительно-технической экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а.» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.109 | Выполнение работ по замене дверных блоков санузла на 2-ом этаже ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная,22 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 84,17297 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.110 | Выполнение работ по ремонту аварийного пола в кабинете труда ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 22 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 364,14515 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.111 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» в музее и актовом зале ГБОУ СОШ п. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 300,27349 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.112 | Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 (дополнительные работы) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 110,57553 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.113 | Выполнение работ по актуализации типовой сметной документации и прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по объектам: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, Расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2", "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 628,97171 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.114 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по объектам: "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте СП ДС «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, 1А", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ с. Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Специалистов,17" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.115 | Частичная замена ограждения СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 149,87452 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.116 | Капитальный ремонт помещений СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Молодёжная, 1а. (дополнительные работы) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 219,32283 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.117 | Ремонт подвесных потолков в кабинетах ГБОУ СОШ с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова 28Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 58,00 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.118 | Выполнение работ по ремонту помещения Актового зала в ГБОУ СОШ п. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 406,66813 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.119 | «Капитальный ремонт помещений «Дома детского творчества» расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 38» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 3887,26758 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.120 | Замена тревожной кнопки в здании СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенном по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 42,67 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.121 | Выполнение работ по разработке экспертного заключения по вопросу соответствия объема и качества выполненных работ подрядной организацией ООО «КД ПМК» условиям контракта, требованиям строительных норм, правил и стандартов по муниципальному контракту № 0142200001325004307 «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.122 | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 19,14763 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.123 | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.124 | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с. Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 22,21214 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.125 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания СП детского сада «Ручеек» ГБОУ СОШ с. Богдановка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Ленинская, д.7» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.126 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п. Кинельский, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4 А» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.127 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания СП детского сада «Ромашка» ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.128 | Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ, находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Большая, д.45. 3 этап. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 10557,04651 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 9079,06 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.129 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 60487,35988 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 54166,43078 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.130 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 96775,57016 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 86662,56091 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.131 | Капитальный ремонт нежилого здания-школы, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, д. 12А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 41860,46512 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 36000 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.132 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п. Кинельский расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4 А. Утепление фасада. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 15000,0 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 12900,0 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.133 | Разработка сметной документации с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы по объектам: Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.134 | Благоустройство териитории ГБОУ СОШ с.Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.135 | Благоустройство териитории ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.136 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бобровка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, улица Кирова, д. 28 Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 3488,37209 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3000 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.137 | Капитальный ремонт здания СП детского сада «Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул.Набережная д.32 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 45599,36043 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 45371,36363 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.138 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бобровка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, улица Кирова, д. 28 Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 11627,90698 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 2 | Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022-2028 | 2843,24983 | 0 |  | 6577,79433 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3586,06454 | 6691,04178 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3827,28646 | 4380,32787 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 2672 | 6550,81967 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3996 | 6500 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3965 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.1 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 2563,10526 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.2 | установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 280,14457 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.3 | Укладка тротуарной плитки возле детского сада с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.4 | Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024-2028 |  |  |  | 3467,1 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 2114,931 | 6274,2401 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3827,28646 | 4380,32787 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 2672 | 6550,81967 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3996 | 6500,00 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3965 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.5 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 97 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.6 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Алакаевка и ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.8 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.9 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомолький | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.10 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.11 | Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 2411,69433 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 1471,13354 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.12 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании детского сада "Солнышко" с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.13 | разработка проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Домашка, начальной школы ГБОУ СОШ с.Домашка, детского сада "Тополёк" ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.14 | прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Кап.ремонт д/с с.Домашка", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет в начальной школе с.Домашка, в ГБОУ СОШ с.Домашка и в д/с с.Бузаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 103,79088 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.15 | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ с. Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Специалистов, 17» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  |  | 39,01080 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ |  | 2022-2028 | 6061,84105 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772 | 350 |  | 4320,59705 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613 | 268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935 | 261,53846 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 170,0 | 0 | 0 | Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; |
| 3.1 | Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка | КУМИ |  | 2022 | 5652,13789 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3.2 | закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | КУМИ |  | 2022 | 307,2 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.3 | подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка " | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 102,50316 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.4 | приобретение мебели для СОШ с.Алакаевка | КУМИ |  | 2023 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.5 | Оснащение пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  |  | 1552,47 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.6 | Приобретение водонагревателей для школ | КУМИ |  | 2024 |  |  |  | 264 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.7 | Приобретение мебели и посуды для общеобразовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  |  | 904,12705 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.8 | Приобретение мебели в ГБОУ СОШ с.Покровка за победу обучающихся в конкурсе «Талантливые и одаренные» | КУМИ |  | 2024 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.9 | Приобретение мебели для общеобразовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.10 | Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2025 |  |  |  |  | 268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.11 | Оснащение оборудованием пищеблоков | КУМИ |  | 2026 |  |  |  |  |  | 261,53846 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 170,0 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |