**Администрация**

**сельского поселения**

**Кинельский**

**муниципального района Кинельский**

**Самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.03.2025 г. № 35

**«О мерах по предупреждению**

**чрезвычайных ситуаций в период**

**весеннего половодья 2025 года на**

**территории сельского поселения**

**Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области»**

В соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2025 года и для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах сельского поселения Кинельский, администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в период весеннего половодья 2025 года.

2. Утвердить прилагаемый Состав паводковой комиссии сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Утвердить прилагаемый Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения комплекса мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в период весеннего половодья 2025 года.

4. Провести заседание паводковой комиссии с повесткой дня «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем на территории сельского Кинельский в 2025 году».

5. Возложить обязанности по осуществлению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года на территории сельского поселения Кинельский на паводковую комиссию сельского поселения Кинельский.

6. Председателю паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, совместно с членами паводковой комиссии, руководителями организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории поселения организовать исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Кинельский в период весеннего половодья 2025 года. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных животных в период весеннего половодья 2025 года.

7. Паводковой комиссии сельского поселения Кинельский во взаимодействии с руководителями организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, определить опасные места, где возможен критический подъём уровня воды в водоёмах во время паводка, с оповещением населения через депутатов Собрания представителей сельского поселения Кинельский, а также единую дежурную диспетчерскую службу г. о. Кинель и муниципального района Кинельский.

8. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский от 29 февраля 2024 года № 39 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области».

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

**Глава сельского поселения Кинельский**

**муниципального района Кинельский**

**Самарской области О. Н. Кравченко**

**УТВЕРЖДЕН**

Постановлением администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «03» марта 2025 года № 35

**Состав**

**паводковой комиссии сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кравченко О. Н. -** | глава сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский,  председатель комиссии |
| **Захлестина Н. В. -** | заместитель главы сельского поселения Кинельский мунипального района Кинельский Самарской области,  заместитель председателя комиссии |
| **Атикова Т. Б. -** | военно-учетный работник администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области,  секретарь комиссии |
| **Члены комиссии:** |  |
| **Жирун О. А. -** | председатель Собрания представителей сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
| **Кульчицкая Е. А. -** | заведующая ДК пос.Кинельский |
| **Пипченко М. А. -** | заведующая СДК пос.Угорье |
| **Зарюта А. В. -** | директор ООО «Юником» |
| **Востриков А. С. -** | директор ООО «Теплосеть» |
| **Панарин В. М. -** | депутат Собрания представителей сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
| **Зиятдинова И. С. -** | директор ГБОУ СОШ пос.Кинельский (по согласованию) |
| **Панарина А. Н. -** | директор ГБОУ ООШ пос.Угорье (по согласованию) |
| **Мухамедярова Д. К. -** | медицинская сестра офиса врача общей практики (по согласованию) |
| **Сазыкин Ю. Д. -** | участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» (по согласованию) |

**УТВЕРЖДЕН**  Постановлением администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «03» марта 2025 года № 35

**План**

**основных мероприятий**

**по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод**

**на территории сельского поселения Кинельский**

**муниципального района Кинельский Самарской области**

**в период весеннего половодья 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные**  **за исполнение** |
| ***1. В подготовительный период*** | | | |
| 1.1. | Определение количества жилых домов и населения, объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнения | до  10 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.2. | Создание механизированных оперативных групп | до  10 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.3. | Создание резервов материальных, финансовых ресурсов и продовольствия для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий | до  11 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.4. | Уточнение перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий | до  11 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.5. | Организация проведения круглосуточного мониторинга паводковой обстановки | до  12 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.6. | Уточнение расчетов по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных по максимальному сценарию развития при угрозе и подтоплении паводковыми водами | до  17 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.7. | Подготовка памяток по действиям населения при угрозе или возникновении ЧС - подтоплении территорий, домов | до  17 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.8. | Обеспечение готовности средств связи, систем централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и произ- водственных объектов. | до  17 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.9. | Организация подготовки пунктов временного размещения населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, предусмотреть первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения с учетом привлекаемых сил и средств | до  20 марта 2025 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| 1.10. | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии | в период паводка | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский, глава сельского поселения Кинельский |
| ***2. В период пропуска паводка*** | | | |
| 2.1. | Сбор и анализ информации о паводковой обстановке на подведомственных территориях и объектах коммунальной инфраструктуры | постоянно | Глава сельского поселения Кинельский |
| 2.2. | Организация комплексного обследования совместно с собственниками, линий электроснабжения, телефонных ли- ний связи, дорог, мостов, дюкеров, закрытых водоемов, водопропускных труб, канализационных стоков, попа- дающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | в период паводка | Члены паводковой комиссии сельского поселения Кинельский |
| 2.3 | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в угрожаемых районах и населенных пунктах. | с 01.04.2025 г.  до окончания паводка | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Кинельский |
| 2.4. | Организация проведения проверки состояния оврагов, берегов рек в местах близкого расположения к ним  жилых домов и других объектов | до 17.03.2025 г. | Члены паводковой комиссии |
| 2.5. | Контроль состояния дорожной инфра- структуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного подтопления. При необхо-  димости организация альтернативныхмаршрутов для транспорта взамен под-  топленных участков дорог | на период паводка | Председатель проти- вопаводковой комиссии |
| 2.6. | Информирование населения об об- становке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газетах, распространение памяток, листовок) по действиям населения при подтоплении территорий,  домов | с 10 марта 2025 г. до окончания паводка | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.7. | Представление сведений в ЕДДС о  складывающейся обстановке в период паводка | в период па- водка | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.8. | Обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, плавсредств и техники к проведению аварийно-спасательных работ в на- селённых пунктах и территориях, оказавшихся в зонах подтопления (за-  топления) | в период па- водка | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.9. | Организация постоянного наблюдения за подъёмом уровня воды на реках и водоёмах, своевременное доведение информации об обстановке по предсе-  дателя КЧС и ОПБ района | март-май | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.10. | Организация проведения круглосуточ- ного мониторинга паводковой об- становки. Сбор и оперативное пред- ставление сводной информации о масштабах подтопленных и затоплен- ных территориях, населённых пунктах и объектах на территории Кинельского  района | в период па- водка | Председатель противопаводковой комиссии |
| ***3. После прохождения паводка*** | | | |
| 3.1. | Организация и проведение своевременной уборки подведомственных территорий и объектов от последствий паводковых вод. | по отдельным планам | Глава сельского поселения Кинельский |

**УТВЕРЖДЕН**  Постановлением администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «03» марта 2025 года № 35

**Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения комплекса мероприятий по подготовке и обеспечению**

**безаварийного пропуска паводковых вод на территории**

**сельского поселения Кинельский в период весеннего**

**половодья 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Лич- ный соста в (чел.) | Всего, единиц техники | Автотран спорт | | Дорожно-строительная техника | | | | | Спец. техника | | Плавсредства |
| Автобус | Грузовые автомобили | самосвал | погрузчик | Бульдозер, трактор | Экскаватор | Автокран | Водооткач. машина | Др. спец. техника (трактора, легковые  автомобили) |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **сельское поселение Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области** | **13** | **10** | **-** | **-** | **2** | **1** | **-** | **2** | **-** | **2** | Манипу- лятор – 1 ед., легко- вые автомо- били – 2  ед. | **0** |