**Администрация**

**сельского поселения**

**Новый Сарбай**

**муниципального район**

**Кинельский**

**Самарской области**

Постановление

от 20.01.2025 г. № 5

«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2025 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности по руководству и координации деятельности по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года на территории сельского поселения Новый Сарбай на председателя Председатель комиссии по ГО и ЧС Золотухина А.С.

2. До 20 февраля 2025 года провести заседание паводковой комиссии с повесткой дня «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, на территории сельского поселения Новый Сарбай в 2025году».

3. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2025 года (Приложение №1).

4. Утвердить состав паводковой комиссии (Приложение №2).

5. Председателю паводковой комиссии совместно с главой сельского поселения Новый Сарбай организовать исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2025 года.

6. В срок до 22.01.2025 года разработать планы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных животных в период половодья.

7.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Нового Сарбая».

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новый Сарбай муниципального

района Кинельский А. С. Золотухин

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский от « 20 » января 2025г. № 5 УТВЕРЖДАЮ Глава с.п. Новый Сарбай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. С. Золотухин

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2025 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. В подготовительный период | | | |
| 1.1. | Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС | до 15.02.2025 г. | Макарова Е.А. |
| 1.2. | Создание материальных резервов, финансовых ресурсов, продовольствия и медикаментов | до 01.02.2025 г. | Специалисты администрации |
| 1.3. | Разработка перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий по отрасли ЖКХ | до 20.02.2025 г. | Жидкова Н.В.  Зайцев В.А. |
| 1.4. | Разработка порядка водоснабжения населения муниципального района Кинельский на паводкоопасных территориях, планирование мероприятий по обеспечению водой водой, эксплуатации водопровода в форс-мажорных ситуациях | до 05.03.2025 г. | Золотухин А. С. |
| 1.5. | Определение количества жилых домов и населения, объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнении. | до 20.02.2025 г. | Макарова Е.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.1. | Организация очистки от снега и льда водоотводящих труб и каналов в населенных пунктах | до 20.03.2025 г. | глава сельского поселения |
| 1.2. | Проверка и приведение в рабочее состояние техники и оборудования для откачки воды, их учёт и содержание в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод | до 05.03.2025 г. | Зайцев В.А. |
| 1.3. | Обеспечение готовности средств связи, систем централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и производственных объектов. Обеспечение готовности подвижных средств оповещения. | постоянно | Золотухин А. С. Зайцев В.А. |
| 1.4. | Определение мест эвакуации людей и крупного рогатого скота из районов возможного подтопления. Разработка плана эвакуации и порядка первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию подтопления | до 20.03.2025 г. | Золотухин А. С. |
| 1.5. | Проведение работ по расчистке русла реки Сарбай от завалов древесины, а также расширению узких мест с целью обеспечения беспрепятственного прохода воды. | 4 квартал 2024 года -1 квартал 2025 года | Золотухин А. С. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.6. | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период.  Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии. | | постоянно | Пиражков В. М. Золотухин А. С. |
| 2. В период пропуска паводка | | | | |
| 2.1. | Сбор и анализ информации о паводковой обстановке на подведомственных территориях и объектах инженерной инфраструктуры | постоянно | | Пиражков В. М. Золотухин А. С. |
| 2.2. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в населенных пунктах поселения | с 10.03.2025 г. до окончания паводка | | Зайцев В.А.  Золотухин А. С. |
| 2.3. | Организация комплексного обследования, совместно с собственниками, состояния линий электроснабжения, телефонных линий связи, дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности. | 4 квартал 2024 года - до окончания паводка 2025 года | | Зайцев В.А.  Золотухин А. С.  ООО «Юником» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 2.4. | Обследование водных объектов с целью своевременного обнаружения и ликвидации заторных участков | постоянно | Зайцев В.А. Золотухин А. С. |
| 2.5. | Организация проверки состояния оврагов, берегов реки в местах близкого расположения к ним жилых домов и других объектов. | до 16.03.2025 г. | Золотухин А. С. |
| 2.6. | Организация экстренного оповещения населения, проживающего на подтопляемых территориях, об угрозе затопления | при получении прогноза о  угрозе наводнения | Золотухин А. С. |
| 2.7. | Организация аварийно- восстановительных работ по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения. | при аварийных ситуациях | Зайцев В.А. Золотухин А. С. |
| 2.8. | Разработка оперативного плана действий по каждому потенциально подтапливаемому населенному пункту или части его территории | до 25.03.2025 г. | Золотухин А. С. |
| 2.9. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой на реке | с 25.03.2025 г. до окончания паводка | Пиражков В. М. Золотухин А. С. Зайцев В.А. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | | | Срок исполнения | | Ответственные за исполнение |
| 2.10 | Информирование населения об обстановке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газетах, распространение памяток, листовок) по действиям населения при подтоплении территорий, домов. | | | март 2025 г. до окончания паводка | | Специалисты администрации |
| 2.11 | Представление сведений в ЕДЦС о складывающейся обстановке в период паводка. | | | в течение паводка | | Золотухин А. С. |
| 3. После прохождения паводка | | | | | | |
| 3.1. | | Организация и проведение своевременной уборки территорий от последствий паводковых вод | по отдельным планам | | АСП Новый Сарбай  ООО Агрокомплекс им. Калягина | |

Председатель комиссии по ГО и ЧС А. С. Золотухин

Председатель паводковой комиссии В. М. Пиражков

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский от « 20 » января 2025г. №5

УТВЕРЖДАЮ Глава с.п. Новый Сарбай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. С. Золотухин

СОСТАВ

паводковой комиссии сельского поселения Новый Сарбай

Золотухин А.С.– глава администрации сельского поселения Новый Сарбай; председатель КЧС и ОПБ

Пиражков В.М. оператор котельной – председатель паводковой комиссии;

**Члены паводковой комиссии:**

Макарова Е.А.– специалист администрации по ГО ЧС; секретарь комиссии;

Лукьянова И.Н. – директор ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай;

Горбунов В.В. - нач. цеха животноводства;

Никулина Д.Ю. – воспитатель д/с «Светлячок»;

Терехина И. А. – стар. воспит. д/с «Светлячок»;

Левина Л.В. – врач общей практики;

Важов П.А.– бригадир тракторной бригады;

Марышев А.А. – зав. гаражом;

Сибилев М.А. – слесарь – механик МТФ;

Зайцев В.А.- Генеральный директор ООО Агрокомплекс им. Калягина