| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 501 от 28 декабря 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Чубовка 22.12.2017г. № 185 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы» |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской          Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской          Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Чубовка  № 185 от 22.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы»  (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1.Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2027 годы»

1.2.  в разделе 1 паспорт Программы :

1.2.1. строку 1 «Наименование программы» изложить в следующей редакции:

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 — 2027 годы» |
| --- | --- |

1.2.2. строку 9 «Наименование программы» изложить в следующей редакции:

| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 2018-2027 годы |
| --- | --- |

1.2.3.строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1655,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. средства, полученные из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей: в 2018-2022году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. 2. Местный бюджет – 1655,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018-2022 году –885,7 тыс. рублей. в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. в 2025 году – 370,0 тыс. Рублей в 2026 году –200,0 тыс. рублей. в 2027 году –200,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.3. В разделе 3 «Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи программы» по тексту «2018-2026» заменить на «2018-2027»

1.4. В разделе 4 «Индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации Программы»

- по тексту «2018-2026» заменить на «2018-2027»

- Приложение 1 изложить в новой  редакции.

1.5. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий»

- по тексту «2018-2026» заменить на «2018-2027»

1.6. В разделе 6 «Механизм реализации Программы»

- по тексту «2018-2026» заменить на «2018-2027»

1.7. в разделе 7 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» внести следующие изменения:

1.4.1. в абзаце втором период «2018-2026» заменить на «2018-2027»:

1.4.2 в абзаце девятом сумму «200,0» заменить на «0,0»;

1.4.3 в абзаце десятом «200,0» заменить на «370,0».

1.4.4 дополнить абзацем двенадцатым в редакции «2027 - 200,0 тыс.руб.»

.

1.5. в раздел 9 «Методика оценки эффективности реализации Программы» внести следующие изменения:

1.5,1. Приложение 1 «СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной  комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2027 годы» изложить таблицу в следующей редакции:

| п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |
| 1 | Цель: обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % |  | 41,3 |  | 41,3 |  | 54,1 |  | 75,8 |  | 94,1 |  | 94,1 |  | 94,1 |  | 95,0 |  |  | 96,0 |  |  |  | 97,0 |
| 2 | Задача 1: повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 14 |  | 14 |  | 18 |  | 23 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |
| 2.2 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 43,75 |  | 43,75 |  | 56,25 |  | 71,88 |  | 90,6 |  | 90,6 |  | 90,6 |  | 93,75 |  | 96,88 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 3 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 3: обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 191 |  |  |  | 59 |  | 100 |  | 85 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 4.2 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

2.    Контроль за реализацией настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка».

Глава сельского поселения Чубовка                                           А.А. Авдеев