Администрация

муниципального района Кинельский                           ПРОЕКТ

Самарской области

Постановление

от ______________ №

г. Кинель

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года,  утвержденную постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.04.2019 года №583

- Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на и.о.директора муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района» Ермохина В.В.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы

муниципального района Кинельский              	                     Ю.Н.Жидков

Ермохин В.В. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением администрации муниципального района Кинельский от . №

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.04.2019 года №583

1. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский № 289 от 05.04.2019 г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский, муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, на территории муниципального района Кинельский; - Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - Стимулирование развития жилищного строительства; -Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - Ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности застройки; - Снос аварийных многоквартирных домов. |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Создание благоустроенного жилищного фонда; - Развитие жилищного строительства на территории муниципального района Кинельский; - Осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Количество (м2) переселенной площади аварийного жилья |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Программа реализуется в два этапа: I этап – 2019 год; II этап –2020 год. |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет – 108771,4016 тыс.руб., в том числе по годам: в 2019 году – 72027,5292 тыс.рублей; в т.ч. 61943,67511 тыс. руб. средства Фонда; в т.ч. 6482,47763 тыс. руб. средства обл.бюджета в т.ч. 3601,37646 тыс. руб. средства местного бюджета в 2020 году – 36743,8724 тыс.рублей; в т.ч. 31599,73026 тыс. руб. средства Фонда; в т.ч. 3306,94852 тыс. руб. средства обл.бюджета; в т.ч. 1837,19362 тыс. руб. средства местного бюджета |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Переселение 187 граждан из 13 домов общей площадью 3009,10 кв.м, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |

2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из бюджетов Фонда,  областного бюджета и бюджета муниципального района Кинельский. На 2019 год запланировано 72027,52920 тыс. руб., в т.ч. 61943,67511 тыс. руб. средства Фонда; 6482,47763 тыс. руб. средства обл.бюджета, 3601,37646 тыс. руб. средства местного бюджета. На 2020 год запланировано 36743,8724 тыс. руб. в т.ч. 31599,73026 тыс. руб. средства Фонда; 3306,94852 тыс. руб. средства обл.бюджета, 1837,19362 тыс. руб. средства местного бюджета.»

3. Приложение №1 к программе «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить согласно Приложению №1 к настоящим изменениям.

4. Приложение №2 к программе «Перечень показателей (индикаторов) Программы» изложить согласно Приложению №2 к настоящим изменениям.

Приложение №1 к Изменениям,                              вносимым в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.04.2019 года №583

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители | Сроки реализации | Адреса переселяемых аварийных домов, Sобщ. м2 | Адреса, вновь строящихся многоквартирных жилых домов | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сроки переселения граждан | сроки сноса аварийных жилых домов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | с. Чубовка ул. Нефтяников д.4,8 Sобщ.=598,8 м2 | с.Чубовка, ул.Пионерская, д.5 (8 жилых помещений), 8 жилых помещений - выкуп | 21148,4184 |  | Переселение в 2020 г. 35 граждан из 16 жилых помещений общей площадью 598,8 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | с. Чубовка ул. Нефтяников д. № 6,10 ул. Пионерская д.№10 Sобщ.=608,5 м2 | с. Чубовка ул. Нефтяников д.№19 (16 жилых помещений) | 21491,003 |  | Переселение в 2020 г. 35 граждан из 16 жилых помещений общей площадью 608,5 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 3 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | с. Чубовка ул. Полевая д.№1 ул. Пионерская д.№8 Sобщ.=546,8 м2 | с. Чубовка ул. Чапаевская д.№1 (14 жилых помещений) | 19311,8824 |  | Переселение в 2020 г. 34 граждан из 14 жилых помещений общей площадью 546,8 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 4 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | п. Комсомольский ул. Садовая д.№7а Sобщ.=285,3 м2 | п. Комсомольский ул. Солнечная уч. № 22д (6 жилых помещений) | 10076,2254 |  | Переселение в 2020 г. 17 граждан из 6 жилых помещений общей площадью 285,3 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 5 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2021 | 20.06.2022 | п. Филипповка ул. Рабочая д.№4 Sобщ.=417,9 м2 | п. Филипповка ул. Рабочая,10,11 (8 жилых помещений) |  | 15835,0668 | Переселение в 2021 г. 26 граждан из 8 жилых помещений общей площадью 417,9 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 6 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский, | 01.12.2021 | 20.06.2022 | ж/д ст.Тургеневка, ул.Железнодорожная, д.17 Sобщ.=97,4 м2 | 2 жилых помещения -выкуп |  | 3690,6808 | Переселение в 2021 г. 8 граждан из 2 жилых помещений общей площадью 97,4 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 7 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 19.04.2021 | 20.06.2022 | ж/д ст.Тургеневка, ул.Железнодорожная, д.21 Sобщ.=45,5 м2 | 2 жилых помещения- выкуп |  | 1724,086 | Переселение в 2021 г. 2 граждан из 2 жилых помещений общей площадью 45,5 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 8 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский, | 01.12.2021 | 20.06.2022 | п.Кинельский, ул.Рабочая, д.2 Sобщ.=297,7 м2 | п.Кинельский, ул.Рабочая, д.6в (5 жилых помещений) |  | 11280,4484 | Переселение в 2021 г. 28 граждан из 5 жилых помещений общей площадью 297,7 кв. метров, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 9 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах | (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 01.01.2021 | 20.06.2022 | с.Чубовка, ул.Комсомольская, д.8 Sобщ.=111,2 м2 | 2 жилых помещения - выкуп |  | 4213,5904 | Переселение в 2021 г. 2граждан из 2 жилых помещений общей площадью 111,2 кв. метров, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 72027,5292 | 36743,8724 |  |

Приложение №2 к Изменениям,                              вносимым в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.04.2019 года №583

Перечень показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Адрес | Наименование показателей программы | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 4 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 253,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 15 | 0 | 0 |  |
| 2 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 6 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 317,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 9 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 17 | 0 | 0 |  |
| 3 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 8 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 345,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 20 | 0 | 0 |  |
| 4 | с. Чубовка ул. Пионерская д. 8 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 290,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 8 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 18 | 0 | 0 |  |
| 5 | с. Чубовка ул. Пионерская д. 10 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 243,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 16 | 0 | 0 |  |
| 6 | с. Чубовка ул. Полевая д.1 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 256,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 16 | 0 | 0 |  |
| 7 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 10 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 47,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 2 | 0 | 0 |  |
| 8 | п. Комсомольский ул. Садовая д.7а | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 285,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 17 | 0 | 0 |  |
| 9 | с. Филипповка ул. Рабочая д.4 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 0 | 417,9 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 0 | 8 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 0 | 26 | 0 |  |
| 10 | ж/д ст.Тургеневка, ул.Железнодорожная, д.17 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 0 | 97,4 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 0 | 8 | 0 |  |
| 11 | ж/д ст.Тургеневка, ул.Железнодорожная, д.21 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 0 | 45,5 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 0 | 2 | 0 |  |
| 12 | п.Кинельский, ул.Рабочая, д.2 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 0 | 297,7 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 0 | 28 | 0 |  |
| 13 | с.Чубовка, ул.Комсомольская, д.8 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 0 | 111,2 | 0 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  | Итого общая площадь (м2) | 2039,4 | 969,7 | 0 |  |
|  |  | Итого общее число жилых помещений (ед.) | 52 | 19 | 0 |  |
|  |  | Итого число проживающих (чел.) | 122 | 66 | 0 |  |