| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 19.03.2020 | г. | № | 502 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы» за 2019 год (приложение №1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Смирнов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 502 от «19» марта 2020 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы» за 2019 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Задачи, выполняемые в 2019 году:

1. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель).

3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды | Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды (воздуха, почвы) |
| 2. | обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения | Информирование населения через СМИ о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 8 | 8 | 100,0 | Технические условия |
| 1.2. | Количество заключенных соглашений с природопользователями, связанных с нарушением почвенного плодородия | ед | 8 | 6 | 75,0 | Соглашения о возмещении убытков Причина отклонений фактически достигнутых значений от плановых- изменилось законодательство 20.07.2018г. вступили в силу Правила проведения рекультивации и консервации земель |
| 1.3. | Количество утвержденных Актов приемки-сдачи рекультивированных земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 24 | 12 | 50,0 | Акта приемки-сдачи рекультивированных земель Причина отклонений фактически достигнутых значений от плановых- изменилось законодательство 20.07.2018г. вступили в силу Правила проведения рекультивации и консервации земель |
| 1.4. | Количество подготовленной документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 26 | 26 | 100,0 | Письма – утверждение проектов рекультивации |
| Задача 2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь восстановленных земель, нарушенных в результате осуществления природопользователями хозяйственной деятельности на территории района | га | 8 | 22,029 | 275,4 | Технический отчет по проведению биологической рекультивации (муниципальные контракты № 0142300007819000013-01, № 0142300007819000066-01) |
| Задача 3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество статей, опубликованных в средствах массовой информации по экологической тематике | ед | 3 | 2 | 66,7 | Статьи в областных журналах «Первый» и «Самара и Губерния» |
| 3.2. | Количество граждан, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | ед | 85 | 70 | 82,4 | Отчетный материал по общественным обсуждениям |
| 3.3. | Количество аудиторских заключений по проектным материалам, связанных с восстановлением нарушенных и загрязнённых земель на территории района. | ед | 26 | 19 | 73,1 | Аудиторские заключения по проектам рекультивации |
| 3.4. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия | ед | 14 | 35 | 250,0 | Газета «Междуречье» |
| 3.5. | Организация и проведение общественных обсуждений | ед. | 12 | 35 | 291,7 | Отчетный материал по общественным обсуждениям |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 136,4 |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2019 году в рамках выполнения задачи по обеспечению реализации экологических интересов населения района, предотвращения текущего негативного воздействия на окружающую среду были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

1. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду (почву):

- в 2019 году разработано 8 технических условий на восстановление нарушенных земель, находящихся в ведении муниципального района Кинельский после строительства объектов АО «Самаранефтегаз»;

- заключено 6 соглашений с природопользователями (АО «Самаранефтегаз») о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия;

- по поступившим заявкам от организаций была организована работа комиссии по вопросам рекультивации земель сельскохозяйственного назначения муниципального района Кинельский. Были приняты земельные участки после восстановления нарушенных земель и составлены Акты приемки-сдачи рекультивированных земель в количестве 12 шт.;

- для утверждения проектов рекультивации нарушенных земель была подготовлена документация в количестве 26 шт. для объектов АО «Самаранефтегаз», АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Прикамье», АО «РИТЭК»;

2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности:

- выполнение работ по биологическому этапу рекультивации земельных участков на территории с.п. Красносамарское площадью 7,9778 га, с.п. Сколково площадью 5,0934 га,  с.п. Алакаевка 8,9578 га.

3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду:

В течение 2019 года в областных журналах «Самара и Губерния», «Первый» были опубликованы 2 статьи (на общую сумму 53000,0 рублей) об экологических достижениях муниципального района Кинельский.

С целью информирования населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности природопользователей в районной газете «Междуречье» были опубликованы статьи в количестве 35 шт. и проведены общественные обсуждения по намечаемой хозяйственной деятельности в количестве 35 шт. На общественные обсуждения выносились предпроектные материалы строительства объектов АО «Самаранефтегаз», ООО «РИТЭК». Заказчиками по проведению общественных обсуждений являлись организации: АО «ВолгоНИИгипрозем»; ООО «СамараНИИпинефть»; ООО «СВЗК».

За период 2019 года по поступившим заявкам была проведена работа по экологическому аудиту 19 проектов рекультивации в сфере землепользования, из них:

АО «ВолгоНИИгипрозем» -2;

ООО «СВЗК» - 12;

ООО «МРКС» - 1;

ООО «РКЦ» - 1;

ООО ПИИ «Лигато» - 2;

ООО «Экспресс 2005»-1.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий:

- по улучшению экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды;

- по обеспечению населения информацией по экологическим проблемам в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 5337,951 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 5280,839 тыс. рублей или 98,9 %.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель, шт. |  | Объём финансирования в 2019 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый | фактический | плановый | фактический |
| 1. Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, выполняемые в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, подземные и питьевую воды, почву. | 2497 | 2497 | 2660,668 | 2603,555 |
| 1.1.1 | Разработка технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель, находящихся в ведении муниципального района | 8 | 8 |  |  |
| 1.1.2 | Заключения соглашения с природопользователями о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, в т.ч. | 24 | 24 |  |  |
|  | Выездная работа | 16 | 16 |  |  |
| 1.1.3 | Организация работ постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 156 | 156 |  |  |
|  | Выездная работа | 132 | 132 |  |  |
| 1.4. | Подготовка документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящиеся в ведении муниципального района, в т.ч. | 46 | 46 |  |  |
|  | Выездная работа | 20 | 20 |  |  |
| 1.5 | Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды | 10 | 10 |  |  |
| 1.6 | Подготовка документации о закупках и проектов контрактов на выполнение работ, оказание услуг, подготовка информационных материалов по закупкам | 3 | 3 |  |  |
| 1.7 | Разработка план-графика, внесение изменений в план-график | 4 | 4 |  |  |
| 1.8 | Заключение договоров с единственным поставщиком в соответствии с п.4 части 1 статьи 93 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. | 190 | 190 |  |  |
| 1.9 | Работа по заключению договоров и подготовка актов выполненных работ | 100 | 100 |  |  |
| 1.10 | Размещение информации на официальном сайте закупок | 76 | 76 |  |  |
| 1.11 | Выездная работа по организации закупок | 112 | 112 |  |  |
| 1.12 | Сбор информационно-аналитических данных | 1768 | 1768 |  |  |
| 1.13 | Покупка легкового автомобиля | - |  |  |  |
| 2. Иные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения нарушенных в результате осуществления хозяйственной деятельности. |  |  | 2624,284 | 2624,284 |
| 3. Иные мероприятия, направленные на обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Публикация статей по экологической тематике. |  |  | 53,0 | 53,0 |
| 3.2. | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории района. |  |  | Финансирование не требуется |  |
| 3.3. | Проведение экологического аудита проектных материалов, связанных с восстановлением нарушенных и загрязненных земель на территории района. |  |  |  |  |
| 3.4. | Публикация материалов в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия. |  |  |  |  |
| 3.5. | Приобретение легкового автомобиля | - | - | 0,0 | 0,0 |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.12.2019 г. №2400 | Действующая редакция |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 11.10.2019 г. №1654 | Утратил силу |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 09.09.2019 г. №1396 | Утратил силу |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 13.02.2019 г. №186 | Утратил силу |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 18.12.2018 г. №2012 | Утратил силу |

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/10)х((8/8+6/8+12/24+26/26+22,029/8+2/3+70/85+19/26+35/14+35/12)х100%

5280,839 / 5337,951

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 137,9%.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 136,4%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 98,9%.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.