Приложение № 2

к Постановлению Администрации муниципального района Кинельский от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об установлении публичного сервитута»

**График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед.изм. | Всего |
|  | Общая продолжительность строительства, в т.ч. | мес. | 3,0 |
| 1 | Подготовительный период | мес. | 0,5 |
| 2 | Основной период строительства | мес. | 2,2 |
| 3 | Приемо-сдаточные испытания | мес. | 0,3 |