**Заявка**

**на участие в конкурсном отборе инициативных проектов**

**в муниципальном образовании администрация муниципального района Кинельский**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Инициативная группа в лице уполномоченного лица Дементьевой Елены Яковлевны, директора ГБОУ СОШ с. Красносамарское, просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии проект инициативного бюджетирования «Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ СОШ с. Красносамарское в 2025 г.»

**Пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 23 копейки**

(сумма прописью)

Прилагаемые документы:

1. Проект инициативного бюджетирования (далее - проект) на 3 л. в 1 экз.

2. Протокол собрания жителей на 2 л. в 1 экз.

3. Лист регистрации участников собрания жителей на 5 л. в 1 экз.

4. Сметная документация (Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-02) на 14 л. в 1 экз.

5. Фотографии общего собрания жителей на 1 л. в 1 экз.

6. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на 2 л. в 1 экз.

Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах, является достоверной и полной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дементьева Елена Яковлевна

(подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

89276563964 **knl\_krsam@63edu.ru**

телефон электронный адрес

**Проект инициативного бюджетирования**

**1.Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):**

**Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ СОШ с. Красносамарское в 2025 г.**

**2.Место реализации проекта**

Адрес: 446425 Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Советская, 8

**3.Описание проекта**

1. В Учебном плане появился предмет Труд. В настоящее время в школе есть кабинет для урока труда, который требует капитального ремонта. Оформление кабинета, должно способствовать повышению эффективности учебного процесса, помогать в усвоении и закреплении знаний и умений, воспитывать культуру труда и быта, эстетический вкус у учащихся, возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка, проявления себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – от кройки и шитья до приготовления изысканных блюд. И, конечно же, показать публично результаты своей работы. Для полноценного функционирования кабинета должен быть произведен ремонт.

**3.2. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта** Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ СОШ с. Красносамарское в 2025 г.

1. Определить первичную необходимость основных средств.
2. Составить смету.
3. Разработать проект для предоставления на конкурс.
4. Провести Общее собрание работников, общее собрание родителей, законных представителей. Цель - заручиться поддержкой при реализации проекта.
5. Подготовить помещение 1 кабинет для ремонта.
6. Освещение о реализации проекта в СМИ, социальных сетях.

**3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта:**

В результате реализации проекта один кабинет труда в ГБОУ СОШ с. Красносамарское будет отремонтирован.

**4.Объем затрат на реализацию проекта:** 598989,23 руб.

**4.1**. **Планируемые источники финансирования мероприятий проекта (стоимость**

**проекта):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Виды источников | Сумма (руб.) |
| 1 | Средства бюджета муниципального образования | 598989,23 |
| 2 | Средства населения | нет |
| 3 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |
| 4 | Итого | 598989,23 |

**4.2.Сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ.**

1. Разгрузочные работы

2. Помощь в ремонтных работах

**5. Эффективность реализации проекта**

**5.1. Благополучатели проекта:** обучающиеся 1-11 классов ГБОУ СОШ с. Красносамарское.

В кабинете технологии будет произведен ремонт в соответствии с нормами САНПиН.

Численность благополучателей проекта, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реализации проекта:

- непосредственно\_\_104\_\_\_человека;

- косвенно\_\_\_150\_\_человек;

- всего\_\_254\_\_\_\_человек.

**5.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан по отбору проекта:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_150 человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(согласно протоколу общего собрания)

5.2.1 Поддержали инициативу по данному проекту 150 человек.

**5.3. Предварительная работа с населением по определению проблемы**:

Предварительное обсуждение проекта «Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ СОШ с. Красносамарское в 2025 г.» было проведено на общешкольном родительском собрании 19 февраля 2025 года. До родительской общественности была доведена информация о необходимости ремонта кабинета. Родители выразили одобрение и поддержку в рамках реализации проекта.

5.4. **Мероприятия проекта, оказывающие положительное влияние на окружающую среду:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.5. Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта:** Администрация ГБОУ СОШ с. Красносамарское

**6. Информирование населения о подготовке и реализации проекта:**

- досок/стендов  **да**/нет

- наличие публикаций в газетах да/нет

- информация по телевидению да/нет

- информация в сети Интернет  **да**/нет

- Общее собрание родителей **да/**нет

- Общее собрание работников **да**/нет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.), подтверждающие фактическое использование средств массовой информации, или иные способы информирования населения при подготовке проекта)

**7. Планируемый срок реализации проекта:** 2025 год

**8. Сведения об инициативной группе:**

Уполномоченный представитель инициативной группы: Дементьева Елена Яковлевна: 89276563964

факс:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: [**knl\_krsam@63edu.ru**](mailto:knl_krsam@63edu.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав инициативной группы:

1. Дементьева Елена Яковлевна т. 89276563964

2. Смольянова Елена Николаевна т. 89277351284

3. Афанасьева Ольга Александровна т. 89376685486

9. **Дополнительная информация и комментарии**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект поддержан населением на собрании граждан

Дата проведения: 19.02.2025 г.