Собрание  представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской  области

  - РЕШЕНИЕ

  - ПРОЕКТ.

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы», утвержденную решением Собрания представителей от 22.08.2017г. № 117 (изм. изм. № 184 от 10.07.18г.; № 188 от 03.08.18г.; №213 от 13.11.18; №222 от 10.12.18; №251 от 18.04.19; № 273 от 08.10.19г.; № 288 от 22.11.19; №300 от 30.12.19; № 310 от 24.01.20г.; № 340 от 22.05.20г.;№ 358 от 24.08.20г.; №52 от 30.12.20г.; №89 от 18.08.21г.; №135 от 01.12.21г.; №229 от 21.12.22; №268 от 01.06.23; №323 от 25.12.23; №355а от 17.06.24; № 368 от 24.07.24; №408 от 26.11.24; №418 от 28.12.24)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (далее-Программа) следующие изменения:

1.  Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы».

2. Внести в приложение к Решению (далее-Программа) следующие изменения:

2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы». (далее – Программа) |
| --- | --- |

2.2. строку 8 изложить в следующей редакции:

| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2027 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 6 лет без разбивки по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - с разбивкой по годам |
| --- | --- |

2.2. строку 9 Паспорта программы изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 83663,0 руб,в том числе по годам: 2017 -2022год - 64102,9 тыс. рублей; 2023 год- 2730,1 тыс. рублей 2024 год- 5110,0 тыс. рублей 2025 год – 3735, 0 тыс. рублей 2026 год – 3735, 0 тыс. рублей 2027 год – 4250, 0 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.1.2. в разделе 6 Программы:

- в абзаце втором сумму «77953,0» заменить суммой «83663,0»

1.2. Приложение №1 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2027.» изложить в новой редакции.

1.3. Приложение №2 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения по сельскому поселению Чубовка на  2017-2027г.» изложить в новой редакции.

1.4. Приложение №3 «Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации по сельскому поселению Чубовка на  2017-2027г.» изложить в новой редакции.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

Глава сельского поселения Чубовка                                                      А.А.Авдеев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Чубовка                                                                 Т.А.Жукова

Приложение №1

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2027 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения

по сельскому поселению Чубовка

на  2017-2027 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятия (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017-2018 | Разработка проекта по техническому перевооружению центральной котельной и тепловых сетей с.Чубовка | 1721,1 | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017-2018 | Реконструкция котельной и тепловых сетей | 39416,2 | Областной бюджет 95%, софинансирование местного бюджета 5% |
| 3 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 | Выполнение работ по замене теплотрассы к многоквартирным домам, расположенных по адресу: Самарская область, село Чубовка, улица Полевая, дом №10 и улица Чапаевская, дом №14 и №16 | 348,1 | Местный бюджет |
| 3 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 | Реконструкция и замена вводов тепловых сетей в многоквартирные дома по адресу с.Чубовка, ул.Юбилейная дома №№ 6 и 8, ул.Пионерская, дома №№ 17, 19 и 21 | 798,3 | Местный бюджет |
| 4 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021 | Замена теплотрассы от больницы до школы с.Чубовка | 304,9 | Местный бюджет |
| 5 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2027 | Замена и ремонт теплотрасс с Чубовка | 11349,2 | Местный бюджет |
| 6 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2027 | Выполнение работ по утеплению теплотрасс сельского поселения Чубовка | 7730,2 | Местный бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 61668,0 |  |

Приложение №2

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2027 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения

по сельскому поселению Чубовка муниципальному району Кинельский на 2017-2027 г. г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2019 | Установка приборов учета и автоматики на водозаборных скважинах | 293,0 | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2022 | Замена глубинных насосов, 3 шт | 578,6 | Местный бюджет |
| 3 | с.Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Замена водопровода в с.Чубовка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 1 000 ,0 | Местный бюджет и бюджет района |
| 4 | с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Замена водопровода в с. Сырейка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 829,4 | Местный бюджет и бюджет района |
| 5 | с. Чубовка, с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 – 2018 | Установка и ремонт пожарных гидрантов | 250 ,0 | Местный бюджет |
| 6 | с.Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Проведению работ по гидродинамической очистке скважины в с. Чубовка. по аварийно-восстановительному ремонту водозаборной скважины №1 в поселке Бугры | 1853,1 | Местный бюджет и областной бюджет |
| 7. | с.Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018 | Гидродинамическая очистка артезианской скважины № 5, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Чубовка, с. Чубовка ул. Ново-Полевая, 10 А | 139,6 | Местный бюджет и областной бюджет |
|  | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2027 | Ремонт и содержание артезианских скважин | 1419,6 | Местный бюджет |
| 7. | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2027 | Ремонтные работы по водоснабжению | 7012,8 | Местный бюджет |
| 8 | с. Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020 | Н2О-Замена участка водопроводной сети в с. Сырейка | 2800,4 | Местный бюджет, Средства самообложения граждан и областной бюджет |
| 9. | с. Сырейка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021 | Н2О перезагрузка-Замена участков водопроводной сети по ул. Советской, ул. Специалистов, ул. Первомайской, ул. Ново- Полевой, ул. Комсомольской, ул. Южной, ул. Мирной в с. Сырейка и по ул. Заречной в поселке Бугры. | 2775,8 | Местный бюджет, Средства самообложения граждан и областной бюджет |
| 10. | С. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2025 | Работы по водоснабжению участков по ул. Юхтина, Олимпийская, Спортивная | 500,0 | Местный бюджет, |
|  | Всего |  |  |  | 19452,3 |  |

Приложение №3

к Программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 – 2027 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации

по сельскому поселению Чубовка  муниципального района Кинельский на  2017-2027 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017-2019 | Разработка проекта центрального водоотведения улиц Степная, Цветочная, Светлая и Лесная с.Чубовка | 1042,7 | Местный бюджет |
| 2 | с. Чубовка | Администрация сельского поселения Чубовка | 2022-2025 | Техническое обследования, разработка проекта реконструкции полей фильтрации с.Чубовка | 200,0 | Местный бюджет |
| 3 | с. Чубовка, с.Сырейка с. Бугры | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2027 | Ремонтные работы систем канализации | 700,0 | Местный бюджет |
| 4 | с. Чубовка, | Администрация сельского поселения Чубовка | 2018-2022 | Подключение жилых домов с. Чубовка ул. Степная, Цветочная, Светлая, Лесная к системе центрального водоотведения | 600,0 | Местный бюджет |
|  | Всего |  |  |  | 2542,7 |  |