«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2020 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Ефимов В.В. 88466321096

Согласовано:

И.о. заместителя  главы муниципального

района Кинельский по экономике				Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

## Приложение № 1

## к постановлением администрации муниципального района Кинельский

## № ____ от «___» ________ 2021 г.

## Отчет о ходе реализации

## Муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.

Задачи Программы:

1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

2. Проведение   реконструкции    зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

3. Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

4. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Реализация тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Проведение реконструкции зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| - | - | - | - | - | - |
| Задача 3 Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| 1 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | КУМИ | 10,0 | 0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 2 | Благоустройство территории детского сада с.Бузаевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 200,0 -средства бюджета района | 184,4911 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 3 | Ремонт помещений нежилых зданий ГБОУ СОШ п. Комсомольский, п. Кинельский, с. Бобровка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2652,398 -средства бюджета района | 2427,23689 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 4 | Ремонт нежилых зданий общеобразовательных учреждений с.Домашка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1500,15 -средства бюджета района | 1341,85187 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 5 | Ремонт ограждения здания начальной школы аул Казахский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 299,97571 средства бюджета района | 299,97571 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 6 | Ремонт ограждения на территории нежилого здания детского сада с Красносамарское | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 446,46166 средства бюджета района | 446,46166 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 7 | Ремонт нежилого здания школы п. Комсосольский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 230,72898 средства бюджета района | 208,83076 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 8 | Замена дверей в нежилых зданиях школ п. Кинельский, и с. Новый Сарбай. | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 73,19949 средства бюджета района | 73,19949 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 9 | Ремонт помещений нежилого здания школы п.Комсомольский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 55,0 средства бюджета района | 55,0 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 10 | Ремонт ограждения нежилого здания школы с.Георгиевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 315,0 средства бюджета района | 315,0 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 11 | Ремонт помещений нежилого здания школы с.Покровка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 101,047 средства бюджета района | 101,04747 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 12 | Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 11500,0 средства бюджета района | 0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| Задача 4 Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский |
|  | Мероприятия по реализации нац проекта «Образование» ГБОУ СОШ п.Комсомольский, п.Кинельский. с.Бобровка (закупка мебели) | КУМИ | 897,0 -средства бюджета района | 897,0 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
|  | Итого |  | 18280,961 | 6350,09496 |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 78 | 75 | 96,1 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов). |
| 2. | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН | % | 85 | 83 | 97,6 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 96,85 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | Выполнено в установленный срок |
| Благоустройство территории детского сада с.Бузаевка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт помещений нежилых зданий ГБОУ СОШ п. Комсомольский, п. Кинельский, с. Бобровка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт нежилых зданий общеобразовательных учреждений с.Домашка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт ограждения здания начальной школы аул Казахский | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт ограждения на территории нежилого здания детского сада с Красносамарское | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт нежилого здания школы п. Комсосольский | Выполнено в установленный срок |
| Замена дверей в нежилых зданиях школ п. Кинельский, и с. Новый Сарбай. | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт помещений нежилого здания школы п.Комсомольский | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт ограждения нежилого здания школы с.Георгиевка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт помещений нежилого здания школы с.Покровка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | Не выполнено |
| Мероприятия по реализации нац проекта «Образование» ГБОУ СОШ п.Комсомольский, п.Кинельский. с.Бобровка (закупка мебели) | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

## На реализацию мероприятий Программы в 2020 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год  были запланированы  денежные средства в размере             18280,961 тыс. рублей. Из них потрачено 6350,09496 тыс. рублей. Освоение средств составило 34,7%.

Большинство из запланированных на отчетный год мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме.  Не выполненные или частично выполненные мероприятия будут выполнены в 2021 году. Организации, ведущие ремонтные работу не смогли освоить средства в полном объеме. Также сложилась экономия от торгов.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2020 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | 10,0 | 0 |
| 2 | Благоустройство территории детского сада с.Бузаевка | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Ремонт помещений нежилых зданий ГБОУ СОШ п. Комсомольский, п. Кинельский, с. Бобровка | 2652,398 | 2427,23689 |
| 4 | Ремонт нежилых зданий общеобразовательных учреждений с.Домашка | 1500,15 | 1341,85187 |
| 5 | Ремонт ограждения здания начальной школы аул Казахский | 299,97571 | 299,97571 |
| 6 | Ремонт ограждения на территории нежилого здания детского сада с Красносамарское | 446,46166 | 446,46166 |
| 7 | Ремонт нежилого здания школы п. Комсосольский | 230,72898 | 208,83076 |
| 8 | Замена дверей в нежилых зданиях школ п. Кинельский, и с. Новый Сарбай. | 73,19949 | 73,19949 |
| 9 | Ремонт помещений нежилого здания школы п.Комсомольский | 55,0 | 55,0 |
| 10 | Ремонт ограждения нежилого здания школы с.Георгиевка | 315,0 | 315,0 |
| 11 | Ремонт помещений нежилого здания школы с.Покровка | 101,047 | 101,04747 |
| 12 | Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | 11500,0 | 0 |
| 13 | Мероприятия по реализации нац. проекта «Образование» ГБОУ СОШ п.Комсомольский, п.Кинельский. с.Бобровка (закупка мебели) | 897 | 897 |
| Итого: | 18280,961 | 6350,09496 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 10.12.2020 № 2019 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

| Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | Не выполнено |
| --- | --- |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/2 х (78/75+85/83 ) х100%

6350,09496  /18280,961

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 279,1 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 96,85 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2020 году 18280,961 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2020 году составил 6350,09496 тыс. рублей, что соответствует 34,7 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2020 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2020 году действовала  районная муниципальная  программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В 2020 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района.  В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский. Большинство плановых мероприятий программы выполнены. Остальные будут закончены в 2021 году.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год  были запланированы  денежные средства в размере             18280,961 тыс. рублей. Из них потрачено 6350,09496тыс. рублей. Освоение средств составило 34,7%.  Плановые показатели выполнены на  96,85%.

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От   _________  2021 г. № ____

г. Кинель

                                                                  