Собрание представителей

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9                                                                                              25 сентября 2025 года

«О внесении изменений в Программу комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Бобровка муниципального

района Кинельский Самарской области

на 2018 – 2033 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Генеральным планом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 – 2033 годы, утвержденную решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка от 25.07.2017 года № 190 (далее – Программа) следующего содержания:

а) «В Паспорте Программы позицию «Объемы требуемых капитальных вложений изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 48 650,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 120,0 тыс. рублей,

2019 год – 2114,8 тыс. рублей,

2020 год – 38171,4 тыс. рублей,

2021 год – 32,7 тыс. рублей,

2022 год – 649,4 тыс. рублей,

2023 год – 263,6 тыс. рублей,

2024 год – 2437,7 тыс. рублей,

2025 год – 4 286,9 тыс. рублей,

2026 год – 50,0 тыс. рублей,

2027 год – 50,0 тыс. рублей,

С 2028 по 2033 годы – 473,6 тыс. рублей».

Б) «Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования |  | В том числе по годам реализации ПКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2033 гг. |  |  |
| - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Замена водопроводных сетей п. Формальный, протяжённостью 5,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |
| 1.2. Замена водопроводных сетей с. Бобровка, протяжённостью 13,47 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 |  |  |
| 1.3. Разработка проекта ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. Строительство водопроводных сетей в с. Бобровка на площадке № 1, ул. Кирова, Луговая, Молодёжная, Богатовская, Лесная, (8,24 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. Строительство водопроводных сетей в п. Формальный на площадке № 1, ул. Озёрная (5,6 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,6 |  |  |
| 1.6. Разработка схемы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 339,4 | 263,6 | 0,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.п. Бобровка, ул. Восточная, д. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проектирование центральной котельной в пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 20,00 | 624,8 | 168,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. Строительство центральной котельной в пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | --- | 1390,00 | 37482,10 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. Реконструкция тепловых сетей в п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 521,30 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. Разработка схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 Текущий ремонт тепловых сетей в п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 | 0,0 | 2437,7 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. Техническое обслуживание центральной котельной в п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ремонт канализационной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |  | 240,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. Разработка схемы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО | 120,00 | 2114,8 | 38171,4 | 32,7 |  | 649,4 | 263,6 | 2437,7 | 4286,9 | 50,0 | 50,0 | 473,6 |  |  |

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Бобровские вести», а также разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Кинельский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его официального обнародования (опубликования).

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                        Г. М. Генералова

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                           А. Ю. Солодов