Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 22.12.2021г. № 2048

г.Кинель

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Ремонт, строительство,**

**реконструкция и оборудование зданий**

**школ и детских садов, расположенных**

**на территории муниципального района**

**Кинельский на 2022-2027 годы»**

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский Самарской области, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

Глава муниципального

района Кинельский Ю.Н.Жидков

Ефимов 21096

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 2048 от 22 декабря 2021 года.

**Муниципальный район Кинельский**

**Муниципальная программа**

**«Ремонт, строительство, реконструкция** **и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский**

**на 2022-2027 годы».**

**2021 год**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий и оборудования школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы» |
| **Дата принятия решения о разработке муниципальной программы** | Распоряжение №482 от 26.07.2021г «О разработке муниципальной программы» |
| **Заказчик программы** | Администрация муниципального района Кинельский |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация муниципального района Кинельский |
| **Соисполнители программы** | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области», Образовательные учреждения муниципального района Кинельский, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский |
| **Цель программы** | Сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| **Основные задачи программы** | -Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;  - приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;  - оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| **Показатели (индикаторы) муниципальной программы** | Индикаторы (показатели) достижения цели:  - количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция;  -количество объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности;  -количество образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами. |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2022-2027 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Общий объем финансирования – 507 405,6 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 52 765,2 тыс. рублей;  2023 год – 23 095,5 тыс. рублей;  2024 год – 54 286,9 тыс. рублей;  2025 год – 115 853,2 тыс. рублей;  2026 год – 172 679,9 тыс. рублей;  2027 год – 88 724,9 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | - Проведение ремонтов во всех зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;  - Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;  - Увеличение количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; |

**Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

**и обоснование необходимости ее решения.**

Одним из основных направлений социальной политики в муниципальном районе Кинельский является создание условий для организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время в соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В настоящее время комплекс объектов системы образования в муниципальном районе Кинельский представлен 16 зданиями дошкольных образовательных учреждений, 25 зданиями школ.

Подавляющее большинство зданий системы образования было построено более 35 лет назад. Несмотря на то, что ежегодно из бюджета муниципального района Кинельский выделяются средства на проведение текущих и капитальных ремонтов, оснащение зданий в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарными правилами, потребность в финансировании вышеуказанных мероприятий остается высокой. В отдельных зданиях детских садов, школах, спортивных залах температура воздуха в течение отопительного периода не соответствует требованиям санитарных правил. Имеют место аварийные ситуации на системах отопления, водоснабжения, канализации.

В большей части зданий системы образования необходимо проведение мероприятий по энергосбережению (ремонт систем отопления, установка пластиковых окон, дверей с теплоизоляцией и т.п.). Кроме того, на ряде объектов требуется проведение капитального ремонта, как конструктивных элементов зданий, так и систем коммуникаций.

В свете вышеуказанной проблемы исключительную важность приобретает такое направление деятельности, как проведение капитального ремонта и реконструкции имеющихся зданий и помещений с целью сохранения их эксплуатационных характеристик.

Реализация программных мероприятий позволит более качественно решить следующие основные задачи:

обеспечить безаварийное функционирование объектов образования;

улучшить теплотехнические характеристики зданий системы образования;

создать комфортные условия для учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений м. р. Кинельский;

привести в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности здания и помещения образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

Наряду с этим реализация Программы позволит:

Не допустить социальную напряженность в районе, связанную с недостаточным количеством мест в ДОУ;

улучшить социально-экономические показатели муниципального района Кинельский вследствие внедрения энергосберегающих технологий, минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций на объектах образования.

**2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы.**

Основной целью Программы является сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение ремонтов, строительства и реконструкций зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

- оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация Программы позволит добиться:

- Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)

- Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;

- Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Сроки и этапы реализации программы.

Сроки реализации программы – 2022- 2027 годы.

Предполагается проведение следующих работ:

- мониторинг текущего состояния зданий системы образования в муниципальном районе Кинельский;

- разработка плана мероприятий по проведению ремонтов (капитальных или текущих), строительства, реконструкции и оснащению оборудованием зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- создание системы мониторинга за ходом реализации программы;

- проведение программных мероприятий;

- оценка полученных результатов.

1. **Перечень, цели и краткое описание подпрограмм**

Подпрограммы отсутствуют.

1. **Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Срок реализации | Отчет 2021г | Прогнозируемые значения показателя (индикатора | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: Сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. | шт. | 2022-2027гг | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 2. Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности. | шт. | 2022-2027гг | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 |
| Задача 3. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами | шт. | 2022-2027гг | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |

1. **Перечень программных мероприятий.**

Перечень программных мероприятий программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименования цели, задачи, мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Соисполнители** | **Срок реализации** | **Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.рублей.** | | | | | | **Ожидаемый результат** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 52765,20407 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 36277,85006 | 23095,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267 | 54286,91281 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 24990,82584 | 115853,19403 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 86004,26385 | 172679,88532 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 168226,59164 | 88724,87153 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 80142,41363 |  |
| **1** | **Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** |  | **2022-2027** | **43860,11319 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 30653,97286** | **22745,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267** | **43388,52143 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 20527** | **108695,56241 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 81857,8245** | **167061,81975 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 164805,67164** | **80893,47808 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 75371,36363** | **Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)** |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 30897,12009 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 29890,76848 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.2 | Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 150 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.3 | Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 160 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.4 | Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 190 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.5 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 107,43899 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.6 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 28,36582 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 29,82926 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.8 | проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 10500 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.9 | отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 38,8041 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.10 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.11 | обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 163 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.12 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 114,82091 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.13 | Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 180,2936 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.14 | ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 14,9299 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.15 | прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 42,02467 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.16 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.17 | проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 162,78398 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.18 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 86,81396 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.19 | капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 897,88791 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 763,20438 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.20 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.21 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.22 | Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 16122,76785 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 13704,35267 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.23 | капитальный ремонт пищеблоков детского сада и ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 1250,76923 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 813 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.24 | проведение обследования конструкций здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 150 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.25 | работы по утеплению стен спортзала ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 107,52 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.26 | -услуги по подготовке типовой сметной документации и рохождение гос.экспертизы по объекту "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское**"** | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 175 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.27 | ремонтные работы в здании начальной школы п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 2250 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 1700 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.28 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт начальной школы ГБОУ СОШ п.Комсомольский, в целях обеспечения водоснабжением кабинетов" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 26,8242 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.29 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 176 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.30 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 209 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.31 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Чубовка на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 179,3 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.32 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 214,5 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.33 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 68,57298 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.34 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 117,94159 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.35 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 195,97565 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.36 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.37 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 48 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.38 | ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 419,11767 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.39 | ремонт крыльца ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 143,32692 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.40 | Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 264,10422 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 212,5 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.41 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.42 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад "Василёк" ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.43 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Богдановка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 12 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.44 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 12 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.45 | Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с.Б-Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 78,88136 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.46 | Ремонт крылец (входных групп) в ГБОУ СОШ с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 22,15159 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.47 | Дополнительные работы по ремонту кабинетов в ГБОУСОШ п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 60,8219 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.48 | Текущий ремонт стен в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 78,91919 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.49 | Ремонт кабинета технологии ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 70 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.50 | Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 220 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.51 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 10588,23529 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 9000 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.52 | Текущий ремонт школ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 10000 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.53 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 192 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.54 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 165 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.55 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 192,5 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.56 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 165 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.57 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 76,94753 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.58 | Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 1308,78595 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.59 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 95,34362 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.60 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ с.Красносамарское» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 12 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.61 | Устранение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 13561,17647 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 11527 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.62 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 250 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.63 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 49,5464 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.64 | Дополнительные работы по устройству стяжек пола на втором этаже здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 219,43944 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.65 | Дополнительные работы по ремонту ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 452,6475 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.66 | Частичный ремонт подвесного потолка в помещениях ГБОУ СОШ с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 259,44514 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.67 | Благоустройство территории детского сада с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 2762,27 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.68 | Благоустройство территории детского сада с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.69 | Благоустройство территории детского сада с.Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.70 | Благоустройство территории детского сада с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.71 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 600 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.72 | Текущий ремонт кровли главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 107,70825 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.73 | Ремонт крыльца здания ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 138,17917 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.74 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 98 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.75 | Ремонт кровли козырька главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 101,59031 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.77 | Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 165,04265 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.78 | Подготовка экспертного заключения в рамках судопроизводства по объекту: "Ремонт детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 70 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.79 | Ремонт фасада (цоколя) ГБОУ СОШ с.Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 101,48876 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.80 | Частичный ремонт подвесного потолка ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 117,58874 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.81 | Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 395,88121 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.82 | Дополнительные работы в здании детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 242,705 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.83 | Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Большая, д.45 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 11764,70588 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.84 | Работы по разработке технических решений на производство ремонта, по разработке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: «Проект на усиление несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский с. Большая Малышевка, ул. Школьная,1» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 275,0 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.85 | Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 2226,22629 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 780,0 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.86 | Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1469,86488 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 552,5 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.87 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул. Рабочая, 4 А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 44257,51 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 37618,8835 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.88 | Капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красносамарское, м.р. Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 20201,3 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 17171,105 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.89 | Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 18512,16 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15735,336 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.90 | Прохождение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт здания СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский" и "Капитальный ремонт здания СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 95,79536 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.91 | Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п.Комсомольский" и "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский" с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 70 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.92 | Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" и "Капитальный ремонт СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский"с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 50 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.93 | Ремонт стен и потолков детского сада "Солнышко" в с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 339,98043 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.94 | Прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский и в СП ДС ГБОУ СОШ п.Комсомольский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 48 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.95 | Ремонт стен и потолка лестничной клетки ГБОУ ООШ с. Покровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Покровка, ул. Центральная, д.120 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 40,08935 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.96 | Ремонт помещения пищеблока и коридора в здании ГБОУ ООШ пос. Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д. 4 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 492,48016 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.97 | Ремонт кабинета труда в здании ГБОУ ООШ пос.Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д.4 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 419,53486 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.98 | Ремонт кабинета в ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская,8 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 312,96549 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.99 | Ремонт крыльца в здании ГБОУ СОШ с. Домашка Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская,2 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 240,18114 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.100 | Устройство септика на территории здания начальной школы ГБОУ СОШ с. Домашка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская, 2А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 109,58189 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.101 | Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок в здании ГБОУ СОШ с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, 28Б | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 2127,70744 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.102 | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1806,46543 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.103 | Выполнение работ по предварительному обследованию несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 для целей формирования позиций технического задания на ремонт несущих конструкций здания. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 30 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.104 | Выполнение аварийных мероприятий для усиления несущих конструкций помещения пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 301,15048 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.105 | Ремонт помещений пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1353,21587 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.106 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ п. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4А | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1116,0998 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.107 | Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ ООШ с. Парфеновка в 2025 г. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 19,39429 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.108 | Работы по проведению строительно-технической экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а.» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 125,0 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.109 | Выполнение работ по замене дверных блоков санузла на 2-ом этаже ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная,22 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 90,76618 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.110 | Выполнение работ по ремонту аварийного пола в кабинете труда ГБОУ СОШ  с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 22 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 389,53817 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.111 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» в музее и актовом зале ГБОУ СОШ п. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 300,27349 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.112 | Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 (дополнительные работы) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 110,57553 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.113 | Капитальный ремонт СП детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 9798,88971 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 8329,05625 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.114 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 60487,35988 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 60184,92308 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.115 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 96775,57016 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 96291,69231 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.116 | Капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  | 45599,36043 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 45371,36363 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.117 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ пос. Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  | 17647,05882 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.118 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  | 17647,05883 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| **2** | **Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** |  | **2022-2027** | **2843,24983** | **0** | **6577,79433 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3586,06454** | **6889,23262 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3971,98** | **5608,06557 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3420,92** | **7821,39345 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 4771,05** | **Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам** |
| 2.1 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 2563,10526 |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.2 | установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 280,14457 |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.3 | Укладка тротуарной плитки возле детского сада с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 200 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.4 | Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024-2027 |  |  | 3467,1 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 2114,931 | 6511,44262 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3971,98 | 5608,06557 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3420,92 | 7821,39345 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 4771,05 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.5 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 97 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.6 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 98 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Алакаевка и ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 70 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.8 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 98 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.9 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомолький | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 24 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.10 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 24 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.11 | Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 2411,69433 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 1471,13354 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.12 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании детского сада "Солнышко" с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 88 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.13 | разработка проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Домашка, начальной школы ГБОУ СОШ с.Домашка, детского сада "Тополёк" ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 274 |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.14 | прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Кап.ремонт д/с с.Домашка", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет в начальной школе с.Домашка, в ГБОУ СОШ с.Домашка и в д/с с.Бузаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 103,79 |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| **3** | **Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **КУМИ** |  | **2022-2027** | **6061,84105 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772** | **350** | **4320,59705 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613** | **268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935** | **10** | **10** | **Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;** |
| 3.1 | Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка | КУМИ |  | 2022 | 5652,13789 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772 |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3.2 | закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | КУМИ |  | 2022 | 307,2 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.3 | подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка " | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 102,50316 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.4 | приобретение мебели для СОШ с.Алакаевка | КУМИ |  | 2023 |  | 350 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.5 | Оснащение пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 1552,47 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.6 | Приобретение водонагревателей для школ | КУМИ |  | 2024 |  |  | 264 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.7 | Приобретение мебели и посуды для общеобразовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 904,12705 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.8 | Приобретение мебели в ГБОУ СОШ с.Покровка за победу обучающихся в конкурсе «Талантливые и одаренные» | КУМИ |  | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.9 | Приобретение мебели для общеобразовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 1500 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.10 | Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2025 |  |  |  | 268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.11 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ |  | 2026 |  |  |  |  | 10 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.12 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ |  | 2027 |  |  |  |  |  | 10 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |

**6.Обоснование ресурсного обеспечения Программы.**

Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются средства в объеме 507 405,6 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 52 765,2 тыс. рублей, в 2023 году – 23 095,5 тыс. рублей, в 2024 году – 54 286,9 тыс. рублей, в 2025 году – 115 853,2 тыс. рублей, в 2026 году – 172 679,9 тыс. рублей, в 2027 году – 88 724,9 тыс. рублей.

Расчет объема денежных средств, выделяемых из бюджета муниципального района, осуществляется с учетом:

предоставленных заявок от руководителей образовательных учреждений муниципального района;

среднерыночной стоимости соответствующих работ по реконструкции, капитальному ремонту и (или) оборудования;

существующей потребности муниципального образования в обеспечении детей местами в ДОУ;

соответствия здания или помещения системы образования санитарным правилам и нормам;

соответствия здания или помещения системы образования строительным нормам и правилам;

соответствия здания или помещения системы образования современным требованиям к энергосбережению;

существующей потребности в оснащении современным оборудованием здания или помещения системы образования.

1. **Механизм реализации Программы.**

Заказчиком Программы является администрация муниципального района Кинельский.

Администрация муниципального района Кинельский осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в случае необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Подготовка предложений по включению в Программу объектов системы дошкольного образования осуществляется заместителем главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

Разработка проектно-сметной документации, контроль качества и хода проведения строительно-монтажных работ проводится МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области».

Подготовка заявок на оснащение оборудованием зданий образовательных учреждений осуществляется руководителями образовательных учреждений при участии специалистов Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Контроль за целевым предоставлением и расходованием бюджетных средств осуществляет управление финансами администрации муниципального района Кинельский.

**9. Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации Программы.**

Реализация Программы принесет значительный дополнительный социально-экономический эффект, вследствие внедрения энергосберегающих технологий, минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций на объектах образования.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации Программы станут:

- Увеличение дол зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский;

- Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;

- Увеличение количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

МЕТОДИКА

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.