ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский  за 2023 год  (национальный проект).

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Сколково и благоустройство общественных территорий в сельских поселений Красносамарское, Богдановка, Бобровка, Домашка муниципального района Кинельский.

12 апреля 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального района Кинельский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 175 от 16.12.2021 г., на основании  п. 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский на 2023 год, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский, председателем Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский Дорожкиной Т.Н. проведено контрольное мероприятие на тему «Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский  за 2023 год  (национальный проект). Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Сколково и благоустройство общественных территорий в сельских поселений Красносамарское, Богдановка, Бобровка, Домашка муниципального района Кинельский.

Цели проведения контрольного мероприятия:

- проверка соблюдения требований законодательства при реализации  федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», оценка законности, результативности, (эффективности и экономности) использования средств бюджета муниципального района Кинельский Самарской области (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  за 2023 год»;

- правильность ведения бухгалтерского учета, соблюдение финансовой дисциплины;

Предмет проверки: документы и материалы  (нормативные правовые акты, распорядительные документы, регулирующие предоставление субсидии, бухгалтерская отчетность, муниципальные контракты, соглашения, платежные и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  (благоустройство дворовых территорий) за 2023 год.

Объекты проверки: МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Проверяемый период: 2023 год

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с «11» марта 2024 г. по 05 апреля 2024 г.

Исполнитель: председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский Т.Н.Дорожкина.

По результатам проверки составлен Акт (№ 2 от 10 апреля 2024 года) контрольного мероприятия «Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский  за 2023 год  (национальный проект). Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Сколково и благоустройство общественных территорий в сельских поселений Красносамарское, Богдановка, Бобровка, Домашка муниципального района Кинельский.»

Акт подписан без разногласий.

Случаев отказа в предоставлении информации и документов со стороны руководства объектов проверки и препятствия в проведении контрольного мероприятия  не было.

Проверкой установлено следующее.

Процессе проведения контрольного мероприятия по теме «Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский  за 2023 год  (национальный проект). Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Сколково и благоустройство общественных территорий в сельских поселений Красносамарское, Богдановка, Бобровка, Домашка муниципального района Кинельский, установлено следующее:

1.	при проведении анализа применения Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 (далее – Порядка № 1999), нарушений не выявлено;

2.	условия и порядок предоставления субсидий, по вышеуказанным Соглашениям от 24.01.2023г., соблюдены в полном объеме;

3.	согласно представленным Учреждением заключениям ООО «Самарское бюро экспертиз и исследований» от 17.10.2022 г. № 22К-08-13-1; № 22К-08-13-2; № 22К-08-13-3; № 22К-08-13-4; № 22К-08-14-1; № 22К-08-14-2; №22К-08-14-3; №22К-08-14-4 по определению достоверности определения сметной стоимости по объектам дворовых и общественных территорий сельских поселений сметная стоимость по объектам определена достоверно, замечаний и рекомендаций нет;

4.	в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Сколково и благоустройство общественных территорий в сельских поселений Красносамарское, Богдановка, Бобровка, Домашка муниципального района Кинельский, был заключен муниципальный контракт путем электронного аукциона - № 0142200001322024352 от 26 ноября 2022г. с ООО «МигСтрой» на выполнение вышеуказанных работ на сумму 19359707,85 руб.;

5.	при проверке ведения бухгалтерского учета (составление и ведение отчетных документов), проверка законности использования средств областного бюджета и бюджета муниципального района на предмет соответствия произведенных расходов целевому направлению субсидии, установлено следующее:

- нарушение пунктов 1, 2, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "О бухгалтерском учете";

- нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Закона №44‑ФЗ (просрочка платежей),

что является грубым нарушением бухгалтерского учета.

6.	Нарушений законности использования средств областного бюджета и бюджета муниципального района на предмет соответствия произведенных расходов целевому направлению субсидии проверкой не установлено.