Главе муниципального района Кинельский Самарской области

Жидкову Ю.Н.

Уважаемый Юрий Николаевич!

В целях разъяснения законодательства направляю в Ваш адрес информацию для размещения на интернет сайте органа местного самоуправления в разделе «Прокуратура разъясняет».

**Вопрос: можно как-то списать неустойку по Закону № 44-ФЗ?**

**Ответ:** Да, можно.

Согласно ч. 42.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» списание неустоек возможно только за нарушения, допущенные поставщиками при исполнении контрактов в 2015, 2016, 2020 и 2021 гг.

 В соответствии с п. 2 Правил осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 (далее – Правила) **списание пеней и штрафов возможно в следующих условиях:**

-обязательства исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым в 2015, 2016 и 2020 гг. по соглашению сторон изменены срок исполнения контракта, его цена, цена единицы товара, работы, услуги, количество товаров, объем работ, услуг;

-в 2020 г. обязательства не исполнены в полном объеме из-за возникновения не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением коронавирусной инфекции;

-в 2021 г. обязательства не были исполнены в полном объеме из-за существенного увеличения цен на строительные ресурсы.

На основании п. 3 Правил **списание неустойки осуществляется в следующем порядке:**

- неустойки начислены по контракту, который невозможно исполнить в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (списание в полном объеме);

- неустойки, начисленные по контракту, который не исполнен из-за существенного увеличения в 2021 г. цен на строительные ресурсы (списание в полном объеме за период с даты заключения контракта до даты, когда поставщик (подрядчик, исполнитель) представил предложение об изменении существенных условий контракта).

В случае отсутствия оснований для списания неустойки необходимо требовать ее оплаты (ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

Кинельский межрайонной прокурор Ю.Д. Сергеев

исп. Е.С. Анисимова

31.01.2022