Заявка

на участие в конкурсном отборе инициативных проектов

в муниципальном образовании администрация муниципального района Кинельский

«02» июля 2025 г.

Инициативная группа в лице уполномоченного лица Пресняковой Евгении Владимировны, директора ГБОУ СОШ с. Алакаевка, просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии проект инициативного «Благоустройство территории в СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка в 2025 году» в сумме 1875 165,91 руб. (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять рублей 91 копейка)

(сумма прописью)

Прилагаемые документы:

1. Проект инициативного бюджетирования (далее - проект) на \_3 л. в 1экз.

2. Протокол собрания жителей на \_2\_ л. в 1 экз.

3. Лист регистрации участников собрания жителей на \_4\_ л. в 1 экз.

4. Сметная документация на\_27\_ л. в 1 экз.

5. Фотографии общего собрания жителей на 1 л. в 1 экз.

6. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на 1 л. в 1 экз.

Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в

заявке и прилагаемых документах, является достоверной и полной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Е.В. Преснякова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

8(846) 63 34520 knl\_alak@63edu.ru

( телефон) ( электронный адрес)

**Проект инициативного бюджетирования**

**1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):**

Благоустройство территории в СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка в 2025 году

**2. Место реализации проекта**

Адрес: 446404 Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, 33

**3. Описание проекта**

**3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект**:

Выполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Самарской области по устранению нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, и оздоровления детей и молодежи», а именно дефектов (трещены, ямки) покрытия территории перед входом в детский сад.

Целями проведения благоустройства является создание безопасных условий организации обучения и воспитания детей, посещающих детский сад.

Благоустройство территории будет осуществлено в рамках районной муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы»

Для полноценного функционирования детского сада ГБОУ СОШ с. Алакаевка должно быть обновлено асфальтовое покрытие двора. С этой целью мы, инициативная группа коллектива ГБОУ СОШ с. Алакаевка, разработали проект «Благоустройство территории в СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка в 2025 году». По завершению реализации проекта в СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка двор будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

**3.2. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта** «Благоустройство территории в СП ДС в ГБОУ СОШ с. Алакаевка в 2025 году»

1. Определить размеры дворовой территории СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка.
2. Составить план, дизайн двора.
3. Разработать проект для предоставления на конкурс.
4. Провести Общее собрание работников, общешкольное родительское собрание, собрание Совета обучающихся. Цель - заручиться поддержкой при реализации проекта.
5. Подготовить двор СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка для выполнения ремонтных работ
6. Выполнение ремонтных работ.
7. Освещение о реализации проекта в СМИ, социальных сетях.

**3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта:**

В результате реализации проекта в ГБОУ СОШ с. Алакаевка будет произведена укладка асфальта в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и воспитания детей и молодежи.

**3.4. Техническая документации:**

Локальной сметный расчет (смета)№ ЛС - 181\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сметная документация, прайс-листы, дизайн-проект или проект благоустройства)

**4.Объем затрат на реализацию проекта:** 1 875 165,91руб.

**4.1**. **Планируемые источники финансирования мероприятий проекта (стоимость**

**проекта):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Виды источников | Сумма (рублей) |
| 1 | Средства бюджета муниципального образования | 1 875 165,91 |
| 2 | Средства населения | нет |
| 3 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |
| 4 | Итого | 1 875 165,91 |

**4.2.Сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ.**

1.Подготовка к благоустройству территории.

2.Поддержание порядка после благоустройства.

**5. Эффективность реализации проекта**

**5.1. Благополучатели проекта**: воспитанники СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка, сотрудники, родители.

Безопасные прогулки на свежем воздухе в детском саду — обязательный элемент режима дня, который помогает детям развиваться физически и умственно.

Численность благополучателей проекта, которые непосредственно или косвенно

получат пользу от реализации проекта:

- непосредственно\_\_70\_\_человек;

- косвенно\_\_\_40\_\_\_человек;

- всего\_\_110\_\_\_\_человек.

**5.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан по отбору проекта:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_110 человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(согласно протоколу общего собрания)

5.2.1 Поддержали инициативу по данному проекту 110 человек

**5.3. Предварительная работа с населением по определению проблемы**:

Предварительное обсуждение проекта «Благоустройство территории в СП ДС в ГБОУ СОШ с. Алакаевка в 2025 году» было проведено на родительском собрании воспитанников 27 июня 2025 г. До родительской общественности была доведена информация о том, что летом 2025 года будет благоустроен двор СП ДС ГБОУ СОШ с. Алакаевка. Родители выразили одобрение и поддержку в рамках реализации проекта.

5.4. **Мероприятия проекта, оказывающие положительное влияние на окружающую среду:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.5. Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после**

**реализации проекта:** Администрация ГБОУ СОШ с. Алакаевка, а также руководитель (куратор) ответственный за создание и функционирование кабинета, назначенный по приказу директора.

**6. Информирование населения о подготовке и реализации проекта:**

- досок/стендов да/нет

- наличие публикаций в газетах да/нет

- информация по телевидению да/нет

- информация в сети Интернет да/нет

- Общешкольное собрание родителей **да/**нет

- Общее собрание работников **да**/нет

- Собрание Совета старшеклассников **да**/нет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.),

подтверждающие фактическое использование средств массовой информации,

или иные способы информирования населения при подготовке проекта)

**7. Планируемый срок реализации проекта:** 2025 год

**8. Сведения об инициативной группе:**

Уполномоченный представитель инициативной группы: Преснякова Евгения Владимировна

\_\_\_т.89272026609\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел: 8(846) 63 34520

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: **knl\_alak@63edu.ru**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав инициативной группы:

1. Веревкина Т.В. (89276046881 )

2.Стекольщикова Н.А. (89879834396)

3.Кальянова Е.В. (89379977156)9.

**Дополнительная информация и комментарии**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект поддержан населением на собрании граждан

Дата проведения: 27.06.2025г.