ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

Самарской области

от « 27 »декабря 2017 №2343

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2018 - 2024 ГОДЫ»**

**(далее - Программа)**

Кинель

2017 год

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский от 01.11.2017 г. № 948 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Участники муниципальной  программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области  МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района Кинельский Самарской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Кинельский ;  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий;  3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области |
| Показатели  (индикаторы) муниципальной  программы | 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  2. Количество благоустроенных дворовых территорий;  3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий);  4. Количество благоустроенных общественных территорий;  5. Площадь благоустроенных общественных территорий;  6. Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий;  7. доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей. |
| Сроки и этапы  реализации  муниципальной программы | 2018-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники  финансирования  мероприятий,  определённых  программой | «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 78 115,99579 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 16 521,40 тыс. рублей; в 2019 году – 15 230,53 тыс. рублей; в 2020 году – 15 381,71579 тыс. рублей;  в 2021 году – 15 591,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 15 391,15 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 6 558,11579 тыс. рублей, в том числе из них:  в 2018 году –1 652,10 тыс. рублей;  в 2019 году – 734,03 тыс. рублей;  в 2020 году – 903,98579 тыс. рублей;  в 2021 году – 2 109,0тыс. рублей;  в 2022 году – 1 159,00 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.  - за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджетов (при условии предоставления субсидий) – 71 007,88 тыс. рублей, в том числе из них:  в 2018 году - 14 869,30 тыс. рублей;  в 2019 году - 13 946,50 тыс. рублей;  в 2020 году - 14 477,73 тыс. рублей;  в 2021 году - 13 482,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 14 232,15 тыс.рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс.рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.  - за счет внебюджетных источников 500,0 тыс.руб., в том числе из них:  в 2019 году - 500,0 тыс.руб.  - за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств бюджета сельского поселения Кинельский - 50 тыс.руб., в том числе в 2019 году - 50,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить комплексный подход к благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области повышению качества и комфорта городской среды произвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  произвести благоустройство общественных территорий |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном районе Кинельский Самарской области**

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

  На территории муниципального района Кинельский расположено двенадцать сельских поселений: Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая -Малышевка, Новый -Сарбай, Сколково, Чубовка. В состав сельских поселений входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. Важным показателем прогресса наравне с уровнем жилищной обеспеченности, чистотой окружающей среды является создание в муниципальном районе и внутри его сельских поселений полноценной благоустроенной среды обитания, современных малых архитектурных форм. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов помимо проездов и тротуаров, включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых и спортивных площадок. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных задач и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий муниципального района возникла необходимость разработки данной программы в которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1**. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещение дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн;

2**. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

-установка детских и спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

-озеленение территории;

-иные виды работ.

Работы включенные в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве территории лиц может осуществляться в виде:

-выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы( покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

-предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющие работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Приветствуется трудовое участие студенческих отрядов в благоустройстве территории.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия муниципальной программы могут быть реализованы в населенных пунктах Кинельского района с численностью населения свыше 1000 человек.

**2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства территории Кинельского района Самарской области является создание безопасных, комфортных и здоровых условий для проживания, трудовой деятельности и досуга населения, в том числе обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей муниципального образования, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий МКД, повысить уровень и качество жизни граждан.

Благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Основные принципы формирования комфортной городской среды в Кинельском районе Самарской области:

1) Общественное участие. В целях реализации данного принципа в муниципальном районе созданы:

а) Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Кинельский Самарской области. В состав Общественной комиссии включены представители администрации муниципального района Кинельский Самарской области, главы сельских поселений и члены общественных движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства.

б) Возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В рамках данного принципа обеспечивает право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

2) Системный подход. Реализация муниципальной программы осуществляется на всей территории муниципального района Кинельский Самарской области. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

3) Вовлеченность населения. Дворовые и общественные территории включаются в программу по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является обязательное трудовое участие собственников при благоустройстве двора.

4) Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана благоустройства до 2024 года неблагоустроенных общественных зон.

5) Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

6) Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы планируется применять лучшие практики благоустройства дворовых и общественных пространств.

Основным приоритетом и целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий  
муниципального района Кинельский Самарской области;

- обеспечить повышение уровня благоустройства общественных  
территорий муниципального района Кинельский Самарской области;

- обеспечить вовлеченность населения, организаций в реализацию  
мероприятий по благоустройству территории муниципального района Кинельский  
Самарской области.

Срок реализации Программы: 2018 - 2024 годы.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень комфортности проживания населения муниципального района Кинельский Самарской области;

- обеспечить комплексный подход к благоустройству территории  
муниципального района Кинельский Самарской области;

повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие муниципального района Кинельский будет улучшение условий жизнедеятельности и формирование позитивного имиджа муниципального района.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание и капитальный ремонт дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных разделом 3 Программы, а также степень достижения показателей эффективности, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (раздел 7 Программы).

На эффективность реализации программных мероприятий могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, уменьшение доходной части бюджета района, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других  
муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации Программы и  
эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области и Программу.

**3.1. Индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги**

**реализации Программы**

Эффективность достижения целей и задач Программы оценивается через систему следующих показателей:

* количество благоустроенных дворовых территорий МКД;
* доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД;
* охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности, проживающего в МКД);
* количество благоустроенных общественных территорий;
* площадь благоустроенных общественных территорий;
* количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий;
* доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены в Приложении №1 к Программе.

**4. Перечень Программных мероприятий**

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении №2 к Программе.

***4.1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения.***

Порядок проведения инвентаризации утвержден постановлением Правительства Самарской области от 11 октября 2017 г. № 642

По результатам инвентаризации дворовой территории определяется её физическое состояние и необходимость благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

По результатам инвентаризации общественных территорий определяется их физическое состояние и необходимость благоустройства до 2024 года.

ПО результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий могут быть исключены из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) заключаются соглашения об их благоустройстве до 2024 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденных Решениями собраний Представителей сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области.

***4.2. Обеспечение системной работы административной комиссии муниципального района Кинельский Самарской области по рассмотрению дел о нарушении Правил благоустройства муниципального района Кинельский*** ***Самарской области.***

В соответствии со статьей 5 Закона Самарской области от 6 мая 2006г. №37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самарской области» органы местного самоуправления городских округов наделяются отдельными государственными полномочиями по созданию и *организации* деятельности административных комиссий.

Административная комиссия муниципального района Кинельский Самарской области рассматривает, в том числе дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.25. «Неисполнение обязанности, предусмотренной правилами благоустройства территории поселения»

***4.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.***

Работы по благоустройству проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 (далее - Правила):

1) к *минимальному перечню* работ по благоустройству дворовых  
территорий МКД относятся:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек, урн.

2) к *дополнительному перечню* работ по благоустройству дворовых  
территорий МКД относятся:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение территорий;
* иные виды работ, определенные субъектом Российской Федерации. Согласно Правилам выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий МКД осуществляется при следующих условиях:

* обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в МКД;
* выполнение работ из дополнительного перечня возможно только при выполнении работ из минимального перечня видов работ по благоустройству.
* проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Очередность благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

При принятии заявок от заинтересованных лиц по благоустройству дворовой территории будет учитываться задолженность за коммунальные и жилищные услуги собственников МКД.

Включение дворовых территорий МКД в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД, представленных в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального района Кинельский Самарской области «Формирование современной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 15.11.2017 г. № 2062а

Условия о формах и минимальных долях финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизме контроля за их расходованием, а также порядке и форме участия граждан в выполнении указанных работ, приведенном в приложении №3 к Программе.

Благоустройство каждой дворовой территории МКД будет осуществляться на основании утвержденного с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта.

Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД приведен в приложении №4 к Программе.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, дизайн-проектов благоустройства осуществляется Общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области «Формирование современной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области», создаваемой администрацией муниципального района Кинельский Самарской области (далее - Общественная комиссия).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, представлен в Приложении №5 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, представлен в Приложении №6 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется  
Общественной комиссией с учетом мнения жителей муниципального района в  
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки  
предложений о включении общественной территории в муниципальную  
программу муниципального района Кинельский Самарской области «Формирование современной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018 - 2022 годы, утвержденными постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.11.2017 г. № 2068а

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, может быть дополнен, по мере поступления предложений и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий приведен в приложении №4 к Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

«Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составит 61 325,44579 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального района Кинельский – 3 999,70579 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального района Кинельский, поступающие из областного и федерального бюджетов – 56 775,74 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 500,0 тыс.руб.;

средства бюджета сельского поселения Кинельский - 50,00 тыс.рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2018-2024 годы представлены в приложении №7 к Программе»

1. **Механизм реализации Программы**

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

Исполнители Программы:

- МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»

Участники Программы:

собственники помещений в многоквартирных домах;

юридические лица и индивидуальные предприниматели - собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков;

собственники (пользователи) индивидуальных жилых домов земельных участков, предоставленных для их размещения.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует деятельность исполнителей по реализации Программы;

осуществляет реализацию отдельных мероприятий Программы;

осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки Общественной комиссии;

- осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы;

подготавливает отчет об исполнении Программы. Исполнители Программы:

осуществляют реализацию мероприятий Программы;

формируют предложения по внесению изменений в Программу;

- представляют ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- заключают соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в срок не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

- подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

План реализации Программы ответственным исполнителем, исполнителями приведен в Приложении №8 к Программе

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр в План реализации Программы включены мероприятия, предусмотренные разделом 3 Методических рекомендаций.

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский, утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013г. №1999

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации муниципального района Кинельский.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет Общественная комиссия.

**7. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ муниципального района Кинельский должны быть представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | Степень достижения |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения | целевых индикаторов, **%** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низкая.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)** | **Единица**  **измерения** | **Значение** | | | | | | | | | |
|  |  |  | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | | | **2021 год** | **2022 год** | | **2023** | **2024** |
| **1** | **Цель**: обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района Кинельский Самарской области | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 40 | 60 | | 75 | | 85 | 90 | 95 | | 100 |
| **2** | **Задача 1**: повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Кинельский Самарской области | | | | | | | | |  | |  |
| 2.1 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 88 | 141 | | 154 | | 169 | 186 | 202 | | 220 |
| 2.2 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 40 | 64 | | 70 | | 77 | 85 | 92 | | 100 |
| **3** | **Задача 2:** повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Кинельский Самарской области | | | | | | | | |  | |  |
| 3.1 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | 4 | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 2 |
| **4** | **Задача 3:** обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Кинельский Самарской области | | | | | | | | |  | |  |
| 4.1 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 176 | 88 | | | 66 | 66 | 66 | 65 | | 67 |
| 4.2 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы»

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской**

**среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель Программы | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат(краткое  описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
| 1.1. Проведение  инвентаризации  дворовых территорий  многоквартирных домов | Администрации  сельских поселений муниципального района Кинельский | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение дворовых  территорий паспортами  благоустройства,  содержащими  инвентаризационные  данные о территории и  расположенных на ней  элементов | Инвентаризация,  составление  паспортов,  внесение  сведений в ГИС | Показатель 1.  Количество  благоустроенных  дворовых территорий  мкд  Показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий  МКД от общего количества дворовых  территорий МКД |
| 1.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на  выполнение  благоустройства  дворовых территории | Управление  строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района | ежегодно, с 1 января | ежегодно, до 31 мая | Обеспечение сметной документацией дизайн-проектов, включенных Программу дворовых территорий | Разработка  дизайн-проектов,  общественное  обсуждение  дизайн-проектов,  подготовка  сметной  документации |
| 1.3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | Управление  строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района | ежегодно, с 1 января | ежегодно, до 31 мая |  |  |  |
| 1.4. Благоустройство дворовых территорий | Управление  строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района | ежегодно, с 1 июня | ежегодно,  не позднее 1  ноября | Улучшение состояния  (уровня благоустройства)  дворовых территорий | Работы по благоустройству в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| 2.1. Проведение  инвентаризации  общественных  территорий | Администрации  сельских поселений муниципального района Кинельский | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение  общественных  территорий паспортами  благоустройства,  содержащими  инвентаризационные  данные о территории и  расположенных на ней  элементах | Инвентаризация,  составление  паспортов,  внесение  сведений в ГИС | Показатель 1. Количество благоустроенных  общественных  территорий  Показатель 2. Площадь  благоустроенных  общественных  территорий |
| 2.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий | Управление  строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района | ежегодно, с 1 апреля | ежегодно, до 31 мая | Обеспечение сметной  документацией,  включенных Программу  общественных  территорий | Разработка  дизайн-проектов,  общественное  обсуждение  дизайн-проектов,  подготовка  сметной |
| 2.3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий | Управление  строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района | ежегодно, с 1 января | ежегодно, до 31 мая |  |  |
| 2.4. Благоустройство  общественных  территорий | Управление  строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района | ежегодно, с 1 июня | ежегодно,  не позднее 1  ноября | Улучшение состояния  (уровня благоустройства)  общественных  территорий | Благоустройство  общественных  территорий |
| Задача 3. Обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области | | | | | | |
| 4.1. Информирование  населения о проводимых  мероприятиях по  благоустройству  территории муниципального района Кинельский  Самарской области | Администрация  муниципального района  Кинельский, администрации сельских поселений муниципального района Кинельский | Постоянно | Постоянно | Информированность населения муниципального района о мероприятиях  по благоустройству | Размещение информации о  реализации Программы на  сайте администрации  Муниципального района Кинельский  Самарской области и в СМИ | Показатель I.  Количество человек,  участвовавших в  обустройстве дворовых  территорий |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их

расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении

указанных работ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Кинельский Самарской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы» (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
3. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
4. минимальный перечень работ - установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории.
5. дополнительный перечень работ - установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;
6. трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

1. финансовое участие - финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц, определяемая в виде доли от общей стоимости соответствующего вида работ;
2. общественная комиссия - комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы», создаваемая администрацией муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ.

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию муниципального района Кинельский Самарской области (далее -Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств

1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы.
2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно.
4. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального района Кинельский Самарской области - Управление финансами администрации муниципального района Кинельский Самарской области (далее - Управление финансами).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывается Управлением финансами в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.5. После утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории Общественной комиссией Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.6. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подписания соглашения, указанного в п.3.2. настоящего Порядка.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных настоящим Порядком и соглашением.

1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального района Кинельский Самарской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kinel.ru) и направление в адрес Общественной комиссии данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными Общественной комиссией.
6. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансами в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018 - 2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включаемых в Программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

2.2. общественная территория - территория муниципального района соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории;

2.3. дизайн-проект - проект благоустройства территории, содержащий текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, включающий в себя перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории с указанием места размещения таких элементов.

1. Разработка дизайн - проекта обеспечивается управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Кинельский Самарской области.
2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, включенных в Программу.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых  
работ.

5.1. Для дворовых территорий дизайн-проект подготавливается в виде изображения дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, с описанием работ и

мероприятий, предлагаемых к выполнению, с приложением дефектной ведомости и сметного расчета стоимости работ;

5.2. Для общественных территорий дизайн-проект подготавливается в составе текстовой (описательной) части и графической части, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

* общая пояснительная записка;
* фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

* схему планировочной организации земельного участка;
* ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
* план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
* спецификацию МАФ и элементов.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству;

1. разработка дизайн — проекта с учетом представленных предложений;
2. рассмотрение и утверждение дизайн-проекта общественной комиссией муниципального района Кинельский Самарской области по обеспечению реализации муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области «Формирование современной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области, создаваемой администрацией муниципального района Кинельский Самарской области (далее - Общественная комиссия).
3. Администрация муниципального района Кинельский Самарской области размещает подготовленный дизайн-проект на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kinel.ru)
4. Администрации муниципального района Кинельский Самарской области передает дизайн-проект (дизайн-проект с мотивированными замечаниями) Общественной комиссии для проведения обсуждения и принятия решения по дизайн-проекту.

9. При выборе дизайн-проекта Общественная комиссия  
руководствуется следующими критериями:

* обеспечение доступности для маломобильных групп населения;
* безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и пешеходов;
* практичность;
* применение современных технологий и материалов;
* совместимость с общим архитектурным обликом территории;

наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;

- соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ).

11. Дизайн-проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес МКД | Виды работ из минимального перечня работ | | | Виды работ из дополнительного перечня работ | Форма участия жителей в выполнении работ | | | Сметная стоимость работ, (руб.) |
|
|
| 2018 год | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Советская, д. 27А | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, детской площадки | трудовое | | | 499 363,81 |
| 2 | Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д. 17 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, детской площадки | трудовое | | | 559 427,95 |
| 3 | Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 33 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, детской площадки | трудовое | | | 465 076,83 |
| 4 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д. 11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, детской площадки | трудовое | | | 542 895,34 |
| 5 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д. 7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 310 205,09 |
| 6 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, д. 11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, детской площадки | трудовое | | | 675 950,96 |
| 7 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, контейнерной площадки | трудовое | | | 479 047,87 |
| 8 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 212 996,97 |
| 9 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 160 801,37 |
| 10 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 4 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, детского игрового комплекса | трудовое | | | 701 276,34 |
| 11 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 486 192,15 |
| 12 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 17 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 397 836,33 |
| 13 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 20 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения, спортивной площадки | трудовое | | | 1 518 410,43 |
| 14 | Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Аксенова, д. 3 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 411 951,88 |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| 1 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.10 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 2 200 000,00 |
| 2 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.13 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 3 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 4 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 5 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 6 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.6 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 7 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.8 а | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 8 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 9 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д. 6 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 811 009,56 |
| 10 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д. 7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 11 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д. 9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 12 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 13 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 14 | Кинельский район с. Домашка, ул. Домашкинская, д.1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 15 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Полевая, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | | 1393149,47 |
| 16 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Полевая, д.11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 17 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Пионерская д.19 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| 18 | Кинельский район с.Чубовкаул..Юбилейная, д.10 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | | Установка ограждения | трудовое | | |
| Итого в 2019 году | | | | | | | | | 4 404 159,03 |
| 2020 год | | | | | | | | | |
| 1 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | | 3 476 195,78 |
| 2 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 3 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 4 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 5 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 6 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.1 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 7 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.3 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 8 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 9 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.15а | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 10 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 11 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 12 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.5 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 13 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 14 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 11 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | | 1 731 983,17 |
| 15 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Советская, д.12 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 16 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Молодежная, д.13 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 17 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Молодежная, д.14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| Итого в 2020 году | | | | | | | | | 5 208 178,95 |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| 1 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.4 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | | 2 906 536,74 |
| 2 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.6 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 3 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 4 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.12 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 5 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.15 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 6 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 7 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.7 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 8 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.9 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 9 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.12 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 10 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.14 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 11 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.13 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 12 | Кинельский район с.Чубовкаул.Полевая, д. 2 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | | 1 813 364,4 |
| 13 | Кинельский район с.Чубовкаул.Полевая, д. 4 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 14 | Кинельский район с.Чубовкаул.Полевая, д.8 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 15 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Пионерская д.17 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 16 | Кинельский район с.Чубовка, ул.Пионерская д.21 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 17 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.16 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | | 411 513,6 |
| 18 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.34 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| 19 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Советская, д.26 | Установка урн, лавочек, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории | | |  |  | | |
| Итого в 2021 году | | | | | | | | | 5 131 414,74 |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 1 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.5 | | |  |  | |  | 1 239 063,75 | |
| 2 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.9 | | |  |  | |  |
| 3 | Кинельский район с. Красносамарское,  ул. Самарская, д.28 | | |  |  | |  |
| 4 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.7 | | |  |  | |  | 2 474 530,46 | |
| 5 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.9 | | |  |  | |  |
| 6 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.10 | | |  |  | |  |
| 7 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.11 | | |  |  | |  |
| 8 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.12 | | |  |  | |  |
| 9 | Кинельский район с. Чубовка ул. Пионерская д.2б | | |  |  | |  | 989 361,84 | |
| 10 | Кинельский район с. Чубовка ул.Пионерская д.4а | | |  |  | |  |
| 11 | Кинельский район с. Чубовка ул. Комсомольская д.2а | | |  |  | |  |
| 12 | Кинельский район с.Чубовка ул..Юбилейная, д.3 | | |  |  | |  |
| 13 | Кинельский район с.Чубовка ул..Юбилейная, д.7 | | |  |  | |  |
| 14 | Кинельский район с.Чубовка ул..Юбилейная, д.11 | | |  |  | |  |
| 15 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 11 | | |  |  | |  | 824 468,2 | |
| 16 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 13 | | |  |  | |  |
| 17 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 14 | | |  |  | |  |
| 18 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 16 | | |  |  | |  |
| 19 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Октябрьская, д. 22 | | |  |  | |  |
| Итого в 2022 году | | | | | | | | 5 527 424,21 | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 1 | Кинельский район с.Георгиевка, ул.Цветочная, д.6 | |  | |  | |  |  | |
| 2 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Специалистов, д. 22 | |  | |  | |  |  | |
| 3 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.1 | |  | |  | |  |  | |
| 4 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.15 | |  | |  | |  |  | |
| 5 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.17 | |  | |  | |  |  | |
| 6 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.18 | |  | |  | |  |  | |
| 7 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.2 | |  | |  | |  |  | |
| 8 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 1 | |  | |  | |  |  | |
| 9 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 2 | |  | |  | |  |  | |
| 10 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 3 | |  | |  | |  |  | |
| 11 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Центральная, д. 8 | |  | |  | |  |  | |
| 12 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Советская, д.6 | |  | |  | |  |  | |
| 13 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Советская, д.8 | |  | |  | |  |  | |
| 14 | Кинельский район п. Октябрьский, ул.Молодежная, д.7 | |  | |  | |  |  | |
| 15 | Кинельский район п.Кинельский, ул. Рабочая, д. 6 | |  | |  | |  |  | |
| 16 | Кинельский район п.Кинельский, ул.Рабочая, д.4 | |  | |  | |  |  | |
| Итого в 2023 | | | | | | | | | |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству в 2019-2024 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Виды работ благоустройству общественной территории | Сметная стоимость, тыс. рублей | |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Село Бобровка. Площадь при СДК | Благоустройство, забор, детская игровая площадка, дорожки, лавочки, урны, спортивная площадка, освещение. | 3 000,00 | |
| 2 | Село Сырейка. Территория СДК. | Установка фонарей, строительство тротуарных дорожек, установка трибун, установка урн, посадка деревьев, установка зоны для раздевалки, сцена, посадка газона. | 3 500,00 | |
| 3 | Село Алакаевка. Площадь при СДК. | Лавочки, урны, освещение покрытие, озеленение. | 3 776,37 | |
| Итого в 2019 году | | | 10 276,37 | |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Сквер для занятий спортом с.Богдановка, ул.Октябрьская, 18 «В» | Устройство асфальтированных дорожек, ограждение территории, устройство детской игровой площадки с твердым травмобезопасным покрытием, утройство спортплощадки с твердым основанием. | | 2 344, 66001 |
| 2 | Пешеходная зона по ул. Специалистов с.Георгиевка | Ремонт тротуара, ремонт ограждений придомовых территорий, уличное освещение. | | 3 284, 60908 |
| 3 | Благоустройство второй очереди парка Победы с.Красносамарское, ул.Зрящева | Ремонт пешеходных дорожек, уличное освещение, установка МАФов. | | 2 642, 42112 |
| 4 | Благоустройство территории вокруг универсальной спортивной площадки с.Домашка, пер.Школный, 5 «А» | Устройство тротуаров, парковок, установка зрительских трибун. | | 1 759, 84663 |
| Итого в 2020 году | | | | 10 031,53684 |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Благоустройство парка при СДК в с.Новый Сарбай | Строительство тротуарных дорожек, установка детской игровой площадки, установка скамеек, урн. | | 3 400 000,00 |
| 2 | Благоустройство площади при СДК в с. Малая Малышевка | Строительство тротуарных дорожек, установка скамеек, урн. | | 3 416 107,2 |
| 3. | Благоустройство территории сквера по ул.Школьная, 1А в п.Октябрьский | Асфальтирование территории, укладка дорожек декоративной плиткой, установка бортовых камней, установка детской площадки, установка лавочек и урн. | | 1 944 266,48 |
| 4. | Благоустройство детской игровой площадки по ул.Советская, 95А в с.Сколково. | Установка детской игровой площадки. | | 300 000,00 |
| Итого в 2021 году | | | | 9 060 373,68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | | | | |
| 1. | Благоустройство парка Победы по ул.Нефтяников, 13 в с.Чубовка | Установка декоративных фонарей, строительство тротуарных дорожек, установка МАФ | 2430022,43 | |
| 2. | Благоустройство парка Победы, территория около СДК, п.Комсомольский | Строительство тротуарных дорожек, восстановление и замена зеленых насаждений, установка МАФ, устройство освещения. | 2411845,37 | |
| 3. | Благоустройство площади при СДК в с.Бузаевка | Асфальтирование территории, устройство освещения, установка МАФ. | 2430022,43 | |
| 4. | Благоустройство парка искусств по ул.Школьной в с.Георгиевка | Установка уличной сцены, асфальтирование территории, установка декоративных ограждений, устройство освещения, озеленение территории, установка МАФ. | 2411845,36 | |
| Итого в 2022 году | | | | 9 683 735,59 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | | |
| 1. | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Кирова с.Бобровка | Устройство тротуара, установка бортовых камней, устройство освещения. |  |
| 2. | Благоустройство площади при СДК по ул.Центральная, 4 в с.Парфеновка. | Устройство освещения с установкой декоративных фонарей, устройство пешеходных дорожек, установка МАФ. |  |
| 3. | Благоустройство первой очереди парка Победы в с.Красносамарское по ул.Зрящева | Ремонт пешеходных дорожек, уличное освещение, установка МАФ. |  |
| 4. | Благоустройство территории около СДК в с.Богдановка по ул.Конычева, 18 | Асфальтирование территории, ремонт подъездных путей, установка уличной сцены, устройство освещения. |  |
| Итого в 2023 году | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №7  к муниципальной программе  «Формирование современной  комфортной городской среды  муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы» |

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб) по годам | | | | | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 0503 | 29000L5550 | 612 |  |  | 142,00 | 287,50 | 180,00 |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 6679,30 | 4183,95 | 4947,77 | 4874,8 | 5251,05 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 742,10 | 220,21 | 260,40895 | 679,9 | 276,4 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  общественных  территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 8189,00 | 9762,55 | 9529,96 | 8607,40 | 8981,1 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 910,00 | 563,82 | 501,57684 | 1141,6 | 702,6 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе | | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | -  - | -  - | -  - | -  - | 14869,30 | 13946,5 | 14477,73 | 13482,2 | 14232,14 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | - | - | - | - | 1652,10 | 734,03 | 903,98579 | 2109 | 979,06 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | | Бюджет сельского поселения Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |

\* - Объемы бюджетных ассигнований подлежат корректировке после утверждения объемов финансирования из областного и федерального бюджетов

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств.

РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов

ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.

ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов.

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков |
|  | | |
| - | - | - |