Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 52

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка на 2018-2020 годы» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка на 2018-2020 годы» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                               И. В. Зубец

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8(846)63-3-25-53.

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «20» марта 2020 года № 52

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка на 2018-2020 годы»

за 2019 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка на 2018-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 25 сентября 2017 года № 169.

Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями реализации данной Программы на территории сельского поселения Бобровка являются:

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

-    улучшение качества освещения улиц;

-    улучшение условий и комфортности проживания граждан;

-    приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

-    создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения;

-    повышение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня благоустройства сельского поселения Бобровка.

Результаты,  достигнутые за отчетный период:

В 2019 году заменили 69 ламп уличного освещения на светодиодные.

Информация

о результатах достижения значений показателей  (индикаторов)

муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество замененных энергосберегающих ламп | шт. | 125 | 69 | 0,3 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 0,3 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 25,8 | 25,8 |
| 2 | Замена радиаторов отопления, Тепловая изоляция трубопроводов внутри зданий, установка отражающей теплоизоляции за радиаторами, наружное утепление зданий | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Осуществление контроля над тем, чтобы товары, работы, услуги, закупаемые для нужд организации соответствовали требованиям энергетической эффективности | Не требуется финансирование |  |
| 5. | Ремонт зданий и сооружений. Исполнение требований энергоаудита | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Проведение инвентаризации по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества с целью в дальнейшем применении их в области энергосбережении | Не требуется финансирование |  |
|  | Всего затраты по программе | 25,8 | 25,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

На ход реализации программы повлияла ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 25,8 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100,0%.