Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 59

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019-2021 годы» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                          И. В. Зубец

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8(846)63-3-35-53

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «20» марта 2020 года № 59

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019-2021 годы» за 2019 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24 сентября 2018 года № 128.

Цели и задачи муниципальной программы

Повышение качества и надежность предоставления жилищно - коммунальных услуг населению.

Развитие коммунальной инфраструктуры.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

В 2019 году проводились следующие работы и мероприятия:

- Текущий ремонт водопровода и частичная замена водопроводных сетей;

- Ремонт артезианских скважин;

- Ремонт смотровых колодцев.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных водопроводных сетей | м | 200 | 150 | 0,75 | Отчет МКП ЖК «Бобровское» |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
| 3. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 70 | 70 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 0,9 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт водопровода и частичная замена водопроводной сети | 249,9 | 249,9 |
| 2 | Ремонт смотровых колодцев. | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Ремонт артезианской скважины | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин в с. Бобровка: скважина №1, скважина №4 Кинельского района, Самарской области. | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 449,9 | 449,9 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения.

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как   ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 449,9 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%.