Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 64

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района

Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы»

за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                          И. В. Зубец

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8(846)63-3-35-53

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «20» марта 2020 года № 64

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа программы  «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы»  (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 27 ноября 2017 года № 224.

Цели и задачи муниципальной программы:

Основной целью муниципальной программы является:

- Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач, обозначенных в муниципальной программе:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Бобровка.

2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Бобровка.

3.	Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Бобровка.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2019 году проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий (площадь СДК и придомовая территория МКД по ул. Степная с Бобровка).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 40 | 40 | 1 | Отчет |
| 2. | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 2 | 2 | 1 | Отчет |
| 3. | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 15 | 15 | 1 | Отчет |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | Отчет |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м. | 0 | 0 | 1 | Отчет |
| 6. | Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 70 | 70 | 1 | отчет |
| 7. | Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. план | 2019 г. факт |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | 200,0 | 200,0 |
|  | Итого по Программе | 200,0 | 200,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 200,0 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 1. Показатель эффективности реализации муниципальной программы равен –  100%.