Собрание представителей

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 53                                                                                       30 декабря 2020 года

«О внесении изменений в Программу комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Бобровка муниципального

района Кинельский Самарской области

на 2018 – 2033 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Генеральным планом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 – 2033 годы, утвержденную решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка от 25.07.2017 г. № 190 (далее – Программа) следующего содержания:

а) «Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 – 2033 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители программы | МКП ЖКХ «Бобровское» МБУ «УСМИ» |
| Цель программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана сельского поселения Бобровка и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2033 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам. |
| Задачи программы | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального комплекса; - развитие инженерной инфраструктуры поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Целевые показатели программы | 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 2. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 5. Показатели эффективности использования ресурсов 6. Показатели качества коммунальных ресурсов |
| Сроки реализации программы | 2018-2033 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 40456,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 120,0 тыс. рублей 2019 год – 2114,84 тыс. рублей 2020 год – 38171,4 тыс. рублей 2021 год - 50 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей С 2024 по 2033 годы – 0 тыс. рублей». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие электрических сетей - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры сельского поселения Бобровка Развитие водоснабжения и водоотведения - Повышение надежности водоснабжения и водоотведения - Повышение экологической безопасности в поселении - Снижение уровня потерь воды - Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции Утилизация твердых коммунальных отходов -Улучшение санитарного состояния территорий поселения - Улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения Развитие теплоснабжения - Сокращение затрат на теплоэнергетические ресурсы. |

Б) «4.5. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Основными мероприятиями являются:

- Замена металлической трубы на трубу ПВХ, протяженностью 870 м.;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- Проектирование и строительство центральной котельной в пос. Октябрьский»

в) «Раздел 5. АНАЛИЗ ФКАТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

| Источники финансирования |  |  | В том числе по годам реализации ПКР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  | 2023г. | 2024-2033гг. |
|  | - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена водопроводных сетей п. Формальный, протяжённостью 5,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. |  | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  | 1.2. Замена водопроводных сетей с. Бобровка, протяжённостью 13,47 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Разработка проекта ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Строительство водопроводных сетей в с. Бобровка на площадке № 1, ул. Кирова, Луговая, Молодёжная, Богатовская, Лесная, (8,24 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Строительство водопроводных сетей в п. Формальный на площадке № 1, ул. Озёрная (5,6 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проектирование центральной котельной в пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. |  | 20,00 |  | 624,84 | 168,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Строительство центральной котельной в пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. |  | 0,0 |  | 1390,00 | 37482,10 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Реконструкция тепловых сетей в п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 521,30 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 120,00 |  | 2114,84 | 38171,40 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бобровские вести», а также разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Кинельский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского

поселения Бобровка                                                               И. В. Зубец

Председатель

Собрания представителей

сельского поселения Бобровка                                               Л. Н. Литовка