АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 года №71

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 гг.» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 г.г.» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 								А.А. Екимов

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.03.2020 №71

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 г.г.» за 2019 год

Муниципальная программа  «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 г.г.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №149 от 11.12.2017.

Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 г.г»

за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 40 | 40 | 100 | Акт обследования |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 4 | 4 | 100 | Акт обследования |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 40 | 40 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | 1 | 0 | 0 | Акт обследования |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 1650 | 0 | 100 | Акт обследования |
| 6 | Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 187 | 187 | 100 | Отчет |
| 7 | Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 66,6 | 66,6 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 86 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы   «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 г.г» за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 0 | 0 |
| 4 | Проведение инвентаризации общественных территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Благоустройство общественных территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 0 | 0 |
| 7 | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс.руб., фактически было потрачено— 0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая— 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 86 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.