Собрание представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 327                                                                          от 24 марта 2020 года

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2019 год:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (приложение № 1);

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы (приложение № 2);

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (приложение № 3)

Глава сельского поселения Чубовка                                        А.А. Авдеев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Чубовка                                                Л.Е. Свинцова

- Приложение № 1

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 327 от 24.03.2020г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы»

за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Мероприятия | 2019 план (тыс.руб.) | 2019 факт | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы систем по водоснабжению | 2 400,0 | 2 400,0 | Выполнено |
| Ремонтные работы систем канализации | 39,1 | 39,1 | Выполнено |
| Сопутствующие работы по техническому вооружению центральной котельной | 837,1 | 837,1 | Выполнено |
| Реконструкция котельной и тепловых сетей | 16290,75 | 16290,75 | Выполнено |
| Разработка проекта центрального водоотведения улиц Степная и Лесная с. Чубовка | 24,0 | 24,0 | Выполнено |
| Капитальный ремонт здания котельной с. Чубовка, ул. Пионерская 11 | 1673,3 | 1673,3 | Выполнено |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год, выполнены

- Приложение № 2

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 327 от 24.03.2020г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы»

за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Мероприятия по реализации программы | 2019 план | 2019 факт |
| --- | --- | --- |
| Содержание спортивных площадок | 70 | 70 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год, выполнены

- Приложение № 3

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 327 от 24.03.2020г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Наименование объекта | 2019 план тыс. руб. | 2019 факт |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, уличное освещение | 6332,3 | 5632,4 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год, выполнены