ПРОЕКТ

Собрание  представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской  области

  - РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы», утвержденную решением Собрания представителей от 10.10.2017г. № 127

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (далее-Программа) следующие изменения:

1.1. Внести в приложение к Решению (далее-Программа) следующие изменения:

1.1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2025 годов составляет 68329,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 10037,5 тыс. рублей; 2018 год - 11477,7тыс. рублей; 2019 год - 5632,4тыс. рублей; 2020 год - 6088,2 тыс. рублей; 2021 год - 7564,2 тыс. рублей; 2022 год - 6632,4 тыс. рублей; 2023 год - 6632,4 тыс. рублей; 2024-2025 год – 13264,8 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.1.2. в п.2.4 раздела 2 таблицу №2 Характеристика улично –дорожной сети населенных пунктов сельского поселения изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальтобетонные, км | Грунтоще-беночные, км | Грунтовые, км |
|  | Автомобильная дорога по улице 40 лет Победы | 0,480 | 0,480 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Нефтяников | 0,410 | 0,410 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Специалистов | 0,260 | 0,260 |  |  |
|  | Автомобильная дорога по улице Комсомольская | 0,240 | 0,240 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Чапаевская | 0,250 | 0,250 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Молодежная | 0,780 | 0,580 | 0,150 | 0,050 |
|  | Автомобильная дорога по улице Трудовая | 1,070 | 0,670 | 0,400 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Полевая | 0,240 | 0,240 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Гаражная | 0,500 | 0,500 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Пионерская | 0,490 | 0,490 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Ново - Полевая | 0,530 | 0,200 | 0,100 | 0,230 |
|  | Автомобильная дорога по улице Юбилейная | 0,490 | 0,490 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице «Подъезд к кладбищу» | 0,460 | 0,460 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Аллейная | 1,600 | - | 1,600 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Ново-Садовая | 1,140 | - | 0,800 | 0,340 |
|  | Автомобильная дорога по улице Садовая | 0,500 | - | - | 0,500 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд от дороги Чубовка-Сырейка - улица Садовая» | 0,700 | - | - | 0,700 |
|  | Автомобильная дорога по улице Цветочная | 0,400 | - | 0,400 | - |
|  | Автомобильная дорога «Проезд от дороги Чубовка-Сырейка -кладбище № 2» | 0,200 | - | 0,200 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Степная | 0,150 | - | 0,150 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Светлая | 0,320 | - | 0,320 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Лесная | 0,260 | - | 0,260 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице М. Горького | 0,200 | - | 0,200 | - |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между улицами Гаражная-Ново-Полевая» | 0,600 | - | - | 0,600 |
|  | Автомобильная «Проезд № 2 между улицами Гаражная-Ново-Полевая» | 0,650 | - | - | 0,650 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд от дороги Чубовка-Сырейка - улица Ново-Полевая» | 0,900 | - | 0,400 | 0,500 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между улицами 40 лет Победы-Советская» | 0,600 | - | - | 0,600 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между улицами Юбилейная-Специалистов» | 0,130 | - | 0,130 | - |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между улицами Советская-Специалистов» | 0,130 | - | - | 0,130 |
|  | Автомобильная дорога «Обводная дорога от улицы Ново-Садовая до дороги Чубовка-Подлесный» | 3,000 | - | - | 3,000 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между улицей М. Горького и дачным массивом» | 2,100 | - | - | 2,100 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между улицей Трудовая и кладбищем» | 0,500 | - | - | 0,500 |
|  | Автомобильная дорога «Обводная дорога вдоль улицы Ново-Садовая» | 0,700 | - | - | 0,700 |
|  | Автомобильная дорога «Сырейка-Чубовка грунтовая» | 5,300 | - | - | 5,300 |
|  | Автомобильная дорога по улице 22 Партсъезда | 1,550 | 1,550 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Солнечная | 0,180 | 0,180 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Средне-Садовая | 0,980 | 0,350 | 0,630 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Юбилейная | 0,570 | 0,570 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Советская | 0,930 | 0,650 | 0,150 | 0,130 |
|  | Автомобильная дорога по улице Первомайская | 0,450 | 0,450 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Молодежная | 0,175 | 0,175 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Специалистов | 0,470 | 0,470 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Полевая | 0,275 | 0,275 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Ново - Полевая | 0,420 | 0,420 | - | - |
|  | Автомобильная «Проезд между улицами 22 Партсъезда и Средне- Садовой» | 0,500 | 0,500 | - | - |
|  | Автомобильная «Проезд между улицами Средне- Садовой и Комсомольской» | 0,300 | 0,300 | - | - |
|  | Автомобильная «Проезд между дорогой Сырейка-Чубовка и ул. Мирной» | 0,300 | 0,300 | - | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Некрасовская | 0,820 | - | 0,700 | 0,120 |
|  | Автомобильная дорога по улице Мирная | 0,520 | - | 0,200 | 0,320 |
|  | Автомобильная дорога по улице Комсомольская | 1,300 | - | 1,200 | 0,100 |
|  | Автомобильная дорога по улице Южная | 0,470 | - | 0,470 | - |
|  | Автомобильная дорога по улице Заречная | 0,300 | - | 0,300 | - |
|  | Автомобильная дорога «Проезд № 2 между улицами 22 Партсъезда и Средне-Садовой» | 0,450 | - | - | 0,450 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между улицами 22 Партсъезда и Советская» | 0,320 | - | - | 0,320 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между ул. Комсомольской-обводная дорога на п. Бугры» | 0,270 | - | - | 0,270 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд № 2 между ул. Комсомольской-обводная дорога на п. Бугры» | 0,250 | - | - | 0,250 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд № 3 между ул. Комсомольской-обводная дорога на п. Бугры» | 0,300 | - | - | 0,300 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд между ул. Комсомольской в объезд озера» | 0,300 | - | 0,200 | 0,100 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд от дороги трасса М5-Сырейка до «Хутор Пасека» | 0,750 | - | 0,750 | - |
|  | Автомобильная дорога «Проезд от дороги Сырейка-Чубовка до «Гольф-клуб» | 3,900 | - | - | 3,900 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд от кладбища в сторону п. Бугры» | 1,300 | - | - | 1,300 |
|  | Автомобильная дорога по улице «Переулок Луговой» | 0,700 | - | - | 0,700 |
|  | Автомобильная дорога по улице Зеленая | 0,600 | - | - | 0,600 |
|  | Автомобильная дорога «Обводная дорога вдоль улицы 22 Партсъезда» | 0,700 | - | - | 0,700 |
|  | Автомобильная дорога «Проезд в тупик от проезда между улицами 22 Партсъезда и Средне-Садовой» | 0,300 | - | - | 0,300 |
|  | Автомобильная дорога «Сырейка-Бугры грунтовая» | 3,350 |  |  | 3,350 |
|  | Автомобильная дорога «Сырейка-хутор Пасека грунтовая» | 1,100 | - | - | 1,100 |
|  | Автомобильная дорога «СХИ-Новый Сарбай-«Бузаевка-Чубовка»-«Красный Яр-Тимашево»-«Сырейка» | 0,700 | - | 0,700 | - |
|  | Улица Приозерная | 0,270 | - | - | 0,270 |
|  | Улица Покровская | 0,353 | - | - | 0,353 |
|  | Улица Казанская | 0,400 | - | - | 0,400 |
|  | Улица Державная | 0,415 | - | - | 0,415 |
|  | Улица Михайловская | 0,425 | - | - | 0,425 |
|  | Улица Петропавловская | 0,380 | - | - | 0,380 |
|  | Улица Никольская | 0,277 | - | - | 0,277 |
|  | Улица Успенская | 0,360 | - | - | 0,360 |
|  | Улица Вознесенская | 0,240 | - | - | 0,240 |
|  | Проезд м/у Приозерная и Петропавловская | 0,650 | - | - | 0,650 |
|  | Улица Соловьиная | 0,630 | - | 0,450 | 0,180 |
|  | Улица Цветочная | 0,640 | - | 0,450 | 0,190 |
|  | Проезд от ул. Хутор Пасека до ул. Соловьиная | 0,165 | - | 0,165 | - |
|  | Ул. Хутор Пасека | 0,530 | - | - | 0,530 |
|  | Ул. Луговая | 0,210 |  |  | 0,210 |
|  | Автомобильная дорога «Чубовка- Северо-восточный полигон Водино» | 7500 | - | - | 7500 |
|  | Автомобильная дорога «Максима Горького до озера «Лесное» | 2500 | - | - | 2500 |
|  | Автомобильная дорога «Бугры до Заводского проезд» | 5700 | - | - | 5700 |
|  | Автомобильная дорога «Сырейка до верхнего свинокомплекса» | 6200 | - | - | 6200 |
|  | Автомобильная дорога «Сырейка-Гипсовый карьер» | 2600 | - | - | 2600 |
|  | Автомобильная дорога «Сырейка- Промзона» | 8000 | - | - | 8000 |
|  | Автомобильная дорога «Заводской проезд» | 0,580 | 0,580 | - | - |
|  | Автомобильная дорога «Заводской проезд до Маяк» | 0,170 | 0,170 | - | - |
|  | Автомобильная дорога «Заводской проезд до Электощита» | 0,800 | 0,800 | - | - |
|  | Автомобильная дорога «Балтийский проезд» | 2000 | 2000 | - | - |
| Итого |  | 94,075 | 15,010 | 10,875 | 68,190 |

- таблицу №3 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование населенного пункта, дороги, улицы, проезда и т.п.1 | Протяженность, км | Расположение участка, требующего ремонта (км-км) | Длина участка, требующего ремонта, км | Причины для проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чубовка, ул. Пионерская | 0,490 | 0,350-0,430 | 0,080 | Повреждение дорожных одежд дорожного полотна |
| 2 | с. Чубовка, ул. Ново - Полевая | 0,200 | 0-0,200 | 0,200 | -//- |
| 3 | с. Чубовка, ул.Нефтяников | 0,410 | 0-0,410 | 0,410 | -//- |
| 4 | с. Чубовка, ул. Чапаевская | 0,250 | 0-0,200 | 0,250 | -//- |
| 5 | с. Чубовка, ул.Молодежная | 0,580 | 0-0,580 | 0,410 | -//- |
| 6 | с. Чубовка, ул. Трудовая | 1,070 | 0,670-1,070 | 0,400 | -//- |
| 7 | с. Чубовка , улица 40 лет Победы | 0,480 | 0,200-0,400 | 0,200 | -//- |
| 8 | с. Чубовка, улица Гаражная | 0,500 | 0,150-0,200 | 0,50 | -//- |
| 9 | с. Сырейка, ул. Солнечная | 0,180 | 0-0,150 | 0,0150 | -//- |
| 10 | с. Сырейка, ул. Полевая | 0,275 | 0,100-0,240 | 0,140 | -//- |
| 11 | с. Сырейка, ул. Ново-Полевая | 0,420 | 0,350-0,370 | 0,020 | -//- |
| 12 | с. Сырейка, проезд между улицами 22 Партсъезда и Средне-Садовой | 0,500 | 0,050-0,500 | 0,450 | -//- |

-абзац 4 изложить в новой редакции:

«Основными улицами движения автомобильного транспорта села Чубовка являются ул. 40 лет Победы,ул, Нефтяников, ул. Пионерская, ул. Гаражная, ул. Полевая, в селе Сырейка ул. Первомайская, Советская, Юбилейная, т.е. те улицы по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 200 до 2000 ед./сут.»

1.1.3. в разделе 5 таблицу 7 Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции:

| Год | Населенный пункт | Виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Объекты (улица, проезд и т.д.) | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с. Чубовка с. Сырейка | ремонт ремонт отсыпка щебнем ремонт ремонт ремонт ремонт ремонт отсыпка щебнем | ул. Ново-Полевая ул. Юбилейная ул. Садовая ул. Солнечная ул. Юбилейная ул. Молодежная проезд ул. 22 Партсъезда-ул. Средне-Садовая проезд ул. Средне-Садовая-ул.Комсомольская ул. Некрасовская | 0,050 0,010 0,500 0,020 0,020 0,020 0,450 0,040 0,400 |
| 2018 год | с. Чубовка с. Сырейка | ремонт ремонт строительство отсыпка щебнем ремонт ремонт ремонт отсыпка щебнем | ул. Чапаевская ул. Пионерская тротуар ул. 40 лет Победы ул. Ново-Садовая ул. Средне-Садовая ул. Полевая ул. Первомайская ул. Некрасовская | 0,020 0,020 0,500 0,500 0,040 0,020 0,050 0,420 |
| 2019 год | с. Чубовка с. Сырейка | ремонт строительство ремонт ремонт ремонт | ул. Гаражная тротуар ул. Нефтяников ул. Юбилейная ул. Ново-Полевая ул. 22 Партсъезда | 0,020 0,050 0,020 0,050 0,020 |
| 2020 год | с. Чубовка с. Сырейка | ремонт ремонт отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ ремонт ремонт | ул. Гаражная ул. 40 лет Победы ул. Степная ул. Цветочная ул. Светлая Проезд от дороги Чубовка-Сырейка - улица Ново-Полевая ул. Юбилейная проезд ул. Средне-Садовая-Комсомольская | 0,020 0,050 0,150 0,400 0,320 0,400 0,255 0,105 |
| 2021 год | с. Чубовка | отсыпка щебнем отсыпка щебнем ремонт отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ отсыпка щебнем после проведения ремонтных работ | Ул.Трдовая Автомобильная дорога «Проезд от дороги Чубовка-Сырейка -кладбище № 2» ул. Нефтяников ул. Степная ул. Цветочная ул. Светлая Проезд от дороги Чубовка-Сырейка - улица Ново-Полевая ул. Лесная | 0,400 0,200 0,150 0,400 0,320 0,400 0,260 |

1.1.4. в разделе 6 абзац 1 изложить в новой редакции:

«Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети сельского поселения на 2017 - 2025 годы, составляет 68329,6 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог»

- Таблицу №8 изложить в новой редакции:

«Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы, тыс. руб.

| Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог сетидорожной | 68329,6 | 0 | 9152,7 | 59176,9 | 0 |

- Таблицу № 9 изложить в новой редакции:

Таблица 9. Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети сельского поселения.

| Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Протяженность дорог, км | Финансовые потребности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | на весь период 2017-2025 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2025 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, уличное освещение | Повышение качества улично- дорожной сети, безопасности движения | 2017 | 2025 | 51,38 | 68329,6 | 10037,5 | 11477,7 | 5632,4 | 6088,2 | 7564,2 | 6632,4 | 6632,4 | 13264,8 |

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

Глава сельского поселения Чубовка                                               А.А. Авдеев

Председатель Собрания представителей                                       Т.А.Жукова

сельского поселения Чубовка