АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 .12.2017 г. № 166

с. Домашка

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального

района Кинельский  Самарской области на 2018-2022 годы

и с перспективой до 2035 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. 3 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Генеральным планом сельского поселения Домашка,утвержденного Собранием представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от 10.10.2013 года № 419,

Администрация сельского поселения Домашка  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018-2022 годы и с перспективой до 2035 года.

2. Разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района Кинельский www Kinel.ru

3. Настоящее постановление  вступает в силу  с 1 января 2018 года.

# Глава сельского поселения Домашка                               Григошкин Д.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области №  166   от 241.12.2017 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2022 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ  ДО 2035 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения Домашка.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории сельского поселения Домашка.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Домашка.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на период с 2018 -2022 г.г и на период до  2035 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Домашка, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Домашка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы и с перспективой до 2035 года |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2022 годы и с перспективой до 2035 года |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Домашка в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020год – 0,0 тыс. руб. 2021год – 0,0 тыс. руб. 2022- 0,0 тыс. руб. 2023-2035 года - 26768,4, тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета сельского поселения Домашка ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2035 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка.

Сельское поселение Домашка расположено в западной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Домашка, расположен в 42 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 60 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Домашка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 4  населенных пунктов: село Домашка, село Парфеновка, поселок Нижненикольский, поселок Крестьянский.

Сельское поселение Домашка граничит:

- с сельским поселением Утевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением Бариновка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением Дмитриевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением Просвет муниципального района Волжский;

-  с сельским  поселением Спиридоновка муниципального района Волжский;

- с сельским  поселением Бобровка муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением Красносамарское муниципального района Кинельский.

Основой экономики сельского поселения являются сельскохозяйственные предприятия, которые специализируются на животноводстве и растениеводстве.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения  Домашка составляет 25002 га, в том числе в границах населенных пунктов: с. Домашка – 724,3 га, пос. Крестьянский – 4,4 га, пос. Нижненикольский  – 82,5 га,  с. Парфеновка–  778,9 га.

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, характеристики которых отражены в таблице 1.

Таблица 2.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность (на территории МР), км | Асфальтобетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП МЗ 36Н-239 | «Самара – Оренбург» - Парфеновка | 4,349 | 4,349 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-242 | «Кинель – Богатое» - Спиридоновка – Домашка – «Самара – Оренбург» | 19,845 | 19,845 |

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходят магистральные трубопроводы, характеристики которых отражены в таблице 2.

| № п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аммиакопровод «Тольятти –Одесса» | 355 | 1000 |
| 2. | Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ Самара | 273 | 75 |
| 3. | Нефтепровод «Кулешовка – Самара» | 529 | 100 |

Объектов железнодорожного, водного транспорта на территории поселения нет.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения Домашка входят 4 населенных пунктов.

Таблица 3.1. Расстояния между с. Домашка и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Домашка, км |
| --- | --- |
| село Парфеновка | 15 |
| Поселок Крестьянский | 3 |
| Поселок Нижненикольский | 7 |

Основными транспортными артериями в поселках являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке, которые обеспечивают связь внутри жилых территорий и в направлениях с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта значительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через с. Домашка.

Таблица 3.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Домашка.

| №п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификационный номер | Общая протяженность, км | В том числе |  |  | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальт. бетонные, км. | Грунтощебеночные, км | Грунтовые, км |  |
| 1 | Автомобильная дорога по улице Антонова | 36-218-820 ОП-МП-001 | 0,700 | 0,500 |  | 0,200 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул. Антонова |
| 2 | Автомобильная дорога по улице Большая | 36-218-820 ОП-МП-002 | 2,575 | 1,600 |  | 0,975 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, Большая |
| 3 | Автомобильная дорога по улице Домашкинская | 36-218-820 ОП-МП-003 | 2,275 | 1,050 |  | 1,225 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, Домашкинская |
| 4 | Автомобильная дорога по улице Дачная | 36-218-820 ОП-МП-004 | 0,825 | 0,200 |  | 0,625 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, Дачная |
| 5 | Автомобильная дорога по улице Интернациональная | 36-218-820 ОП-МП-005 | 1,400 | 1,000 |  | 0,400 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, Интернациональная |
| 6 | Автомобильная дорога по улице Колхозная, Набережная | 36-218-820 ОП-МП-006 | 3,625 | 2,250 |  | 1,375 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, улКолхозная, ул.Набережная |
| 7 | Автомобильная дорога по улице Крестьянская | 36-218-820 ОП-МП-007 | 2,250 | 1,875 |  | 0,375 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Крестьянская |
| 8 | Автомобильная дорога по улице Красносамарская | 36-218-820 ОП-МП-008 | 1,750 | 1,300 |  | 0,450 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Красносамарская |
| 9 | Автомобильная дорога по улице Бр.Летовых | 36-218-820 ОП-МП-009 | 0,450 | 0,450 |  |  | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Бр.Летовых |
| 10 | Автомобильная дорога по улице Мельничная | 36-218-820 ОП-МП-010 | 1,950 | 1,200 |  | 0,750 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Мельничная |
| 11 | Автомобильная дорога по улице Молодежная | 36-218-820 ОП-МП-011 | 0,450 | 0,300 |  | 0,150 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Молодежная |
| 12 | Автомобильная дорога по улице Садовая | 36-218-820 ОП-МП-012 | 1,550 | 1,375 |  | 0,175 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Садовая |
| 13 | Автомобильная дорога по улице Самарская | 36-218-820 ОП-МП-013 | 1,800 | 0,575 |  | 1,225 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Самарская |
| 14 | Автомобильная дорога по улице Советская | 36-218-820 ОП-МП-014 | 0,375 | 0,375 |  |  | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Советская |
| 15 | Автомобильная дорога по улице пер.Базарный | 36-218-820 ОП-МП-015 | 0,475 | 0,225 |  | 0,250 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, пер.Базарный |
| 16 | Автомобильная дорога по улице пер.Озерный | 36-218-820 ОП-МП-016 | 0,875 | 0,525 | 0,100 | 0,250 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, пер.Озерный |
| 17 | Автомобильная дорога по улице пер.Октябрьский | 36-218-820 ОП-МП-017 | 0,425 | 0,425 |  |  | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, пер.Октябрьский |
| 18 | Автомобильная дорога по улице пер.Школьный | 36-218-820 ОП-МП-018 | 0,275 | 0,275 |  |  | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, пер.Школьный |
| 19 | Автомобильная дорога по улице Речная, Кооперативная | 36-218-820 ОП-МП-019 | 1,300 | 1,300 |  |  | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Речная, ул.Кооперативная |
| 20 | Автомобильная дорога по улице Тверская | 36-218-820 ОП-МП-020 | 1,200 | 0,900 |  | 0,300 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Тверская |
| 21 | Автомобильная дорога по улице Комсомольская | 36-218-820 ОП-МП-021 | 0,500 | 0,500 |  |  | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Комсомольская |
| 22 | Автомобильная дорога по улице пл.Революции | 36-218-820 ОП-МП-022 | 0,200 | 0,200 |  |  | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Революции |
| 23 | Автомобильная дорога по улице Центральная | 36-218-820 ОП-МП-023 | 1,300 | 1,300 |  |  | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Центральная |
| 24 | Автомобильная дорога по улице Винновка | 36-218-820 ОП-МП-024 | 1,625 | 0,675 | 0,250 | 0,700 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Винновка |
| 25 | Автомобильная дорога по улице Зеленая | 36-218-820 ОП-МП-025 | 2,350 | 1,575 | 0,700 | 0,075 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Зеленая |
| 26 | Автомобильная дорога по улице Рабочая | 36-218-820 ОП-МП-026 | 2,600 | 1,725 | 0,200 | 0,675 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Рабочая |
| 27 | Автомобильная дорога по улице пер.Речной | 36-218-820 ОП-МП-027 | 0,450 |  |  | 0,450 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, пер.Речной |
| 28 | Автомобильная дорога по улице Шевченковская | 36-218-820 ОП-МП-028 | 2,550 |  |  | 2,550 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Шевченковская |
| 29 | Автомобильная дорога по улице Восточная | 36-218-820 ОП-МП-029 | 0,600 |  |  | 0,600 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Восточная |
| 30 | Автомобильная дорога по улице Гаражная | 36-218-820 ОП-МП-030 | 0,100 |  |  | 0,100 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Гаражная |
| 31 | Автомобильная дорога по улице Заречная | 36-218-820 ОП-МП-031 | 0,200 |  |  | 0,200 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Заречная |
| 32 | Автомобильная дорога по улице Набережная | 36-218-820 ОП-МП-032 | 0,400 |  |  | 0,400 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Набережная |
| 33 | Автомобильная дорога по улице Садовая | 36-218-820 ОП-МП-033 | 0,200 |  |  | 0,200 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Садовая |
| 34 | Автомобильная дорога по улице Специалистов | 36-218-820 ОП-МП-034 | 0,950 |  |  | 0,950 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Специалистов |
| 35 | Автомобильная дорога по улице пер.Заливной | 36-218-820 ОП-МП-035 | 0,600 |  |  | 0,600 | 446407, Самарская область, Кинельский район, п.Нижненикольский, пер.Заливной |
| 36 | Автомобильная дорога по улице Лесная | 36-218-820 ОП-МП-036 | 0,600 |  |  | 0,600 | 446407, Самарская область, Кинельский район, п.Нижненикольский, ул.Лесная |
| 37 | Автомобильная дорога по улице Мичурина | 36-218-820 ОП-МП-037 | 1,100 |  |  | 1,100 | 446407, Самарская область, Кинельский район, п.Нижненикольский, ул.Мичурина |
| 38 | Автомобильная дорога по улице Школьная | 36-218-820 ОП-МП-038 | 0,500 |  |  | 0,500 | 446407, Самарская область, Кинельский район, п.Нижненикольский, ул.Школьная |
| 39 | Автомобильная дорога по улице Озерная | 36-218-820 ОП-МП-039 | 0,400 |  |  | 0,400 | 446407, Самарская область, Кинельский район, п.Крестьянский, ул.Озерная |
| 40 | Автомобильная дорога по улице Южная | 36-218-820 ОП-МП-040 | 0,200 |  |  | 0,200 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Южная |
| 41 | Автомобильная дорога по улице Новая | 36-218-820 ОП-МП-041 | 0,700 |  |  | 0,700 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Новая |
| 42 | Автомобильная дорога по улице Полевая | 36-218-820 ОП-МП-042 | 0,600 |  |  | 0,600 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Полевая |
| 43 | Автомобильная дорога по улице Северная | 36-218-820 ОП-МП-043 | 0,600 |  |  | 0,600 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Северная |
| 44 | Автомобильная дорога по улице Западная | 36-218-820 ОП-МП-044 | 0,580 |  |  | 0,580 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Западная |
| 45 | Автомобильная дорога по переулку Ровный | 36-218-820 ОП-МП-045 | 0,375 |  |  | 0,375 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, пер.Ровный |
| 46 | Автомобильная дорога по переулку Степной | 36-218-820 ОП-МП-046 | 0,370 |  |  | 0,370 | 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, пер.Степной |
| 47 | Автомобильная дорога п.Крестьянский | 36-218-820 ОП-МП-047 | 6,375 |  |  | 6,375 | 446407, Самарская область, Кинельский район, п.Крестьянский |
| 48 | Автомобильная дорога по улице Степная | 36-218-820 ОП-МП-048 | 1,000 |  |  | 1,000 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Степная |
| 49 | Автомобильная дорога п.Нижненикольский | 36-218-820 ОП-МП-049 | 3,000 | 3,000 |  |  | 446407, Самарская область, Кинельский район, п.Нижненикольский |
| 50 | Автомобильная дорога до объекта Роснефть (Факел) | 36-218-820 ОП-МП-050 |  |  |  | 4,500 | 446407, Самарская область, Кинельский район, с.Домашка |
| ИТОГО |  |  | 62,050 | 26,675 | 1,250 | 34,125 |  |

Таблица 3.3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах сельского поселения Домашка.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 62,050 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 310,25 |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Домашка выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток транзитного транспорта возрос в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении являются: проектирование, строительство, реконструкция  и  капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования сельского поселения Домашка с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории сельского поселения Домашка предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка. Карте населенных пунктов: с. Домашка, с. Парфеновка, п. Крестьянский, п. Нижненикольский,  с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка».

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры

Таблица 4.1. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 62,050 | 62,050 | 62,050 | 62,050 | 62,050 | 62,050 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 26,675 | 26,675 | 26,675 | 26,675 | 26,675 | 26,675 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 62,050 | 62,050 | 62,050 | 62,050 | 62,050 | 62,050 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 3,2 | 6,3 | 9,5 | 12,7 | 13,2 | 40 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2,9 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 1022 единиц.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 26,6 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 14,2 км;

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети сельского поселения Домашка

|  | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2033 гг. | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2035 | 26768,4 | 62,050 км. | 26768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26768,4 |

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Домашка (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть).

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Домашка.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  сельского поселения Домашка на 2017 - 2033 годы, составляет 47,923 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично - дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2033 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб. 6.1.

Таблица 6.1. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сельского поселения Домашка, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26768,4 |

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети  сельского поселения Домашка показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб. 6.2.

Таблица 6.2. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  сельского поселения Домашка, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 26768,4 | 0 | 0 | 26768,4 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2033 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, жилищного строительства.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Домашка, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Критериями оценки эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

9. Предложения по совершенствованию нормативно-правого и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Домашка

Администрация сельского поселения Домашка осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета сельского поселения Домашка, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Верификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.